БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2022 г.   № 63

Об утверждении Отчета о ходе реализации и об оценке эффективности в 2021 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области

Руководствуясь ст.25 Устава Борисоглебского городского округа Воронежской области, а также в соответствии с решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2015г. №368 «О стратегическом планировании в  Борисоглебском городском округе Воронежской области», Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности  в 2021 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области.

2. Поручить администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области продолжить работу по реализации муниципальных программ.

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области А.Н.Какорина и главу администрации Борисоглебского городского округа  Воронежской области А.В.Пищугина.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

Глава Борисоглебского городского округа				        Е.О. Агаева

Приложение к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.04.2022 г. № 63

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В 2021 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2021 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | Отдел образования и молодежной политики | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014 №3711 |
| 2 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Инспектор аппарата администрации | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2971 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2975 |
| 4 | «Безопасность городского округа» | Помощник главы администрации по работе с административными органами и военными организациями | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2978 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | Отдел культуры | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2968 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Сектор спорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2967 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Отдел социально–экономического развития территории | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016 №3281 |
| 8 | «Развитие транспортной системы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2977 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Отдел развития сельской территории | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2972 |
| 10 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2976 |
| 11 | «Управление муниципальными финансами» | Отдел по финансам | Постановление администрации городского округа от 07.11.2013 №2970 |
| 12 | «Муниципальное управление и гражданское общество» | Отдел организационной работы и муниципальной службы | Постановления администрации городского округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015 №457 |

Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 2 347 505,06 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану составило 92,02%.

В 2021 году были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме 817 995,08 тыс.руб.

Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 98,26% к плановым назначениям и составило 803 735,36 тыс. руб.

Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 397 648,78 тыс. руб. или 83,02% к плану, средства областного бюджета – 1 093 788,20 тыс. руб. (91,74% к плану), средства, привлеченные из других источников финансирования, - 52 332,72 тыс. руб. (84,62% к плану).

| № п/п | Наименование муниципальной программы | План 2021 г., тыс. руб. | Факт 2021г., тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | 1 416 781,50 | 1 333 808,54 | 94,14% |
| 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 23 998,20 | 23 147,73 | 96,46% |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 241 478,70 | 216 349,88 | 89,59% |
| 4 | Безопасность городского округа | 22 348,00 | 22 151,10 | 99,12% |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 161 046,00 | 158 518,98 | 98,43% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 106 270,20 | 64 451,13 | 60,65% |
| 7 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 35 098,04 | 35 088,39 | 99,97% |
| 8 | Развитие транспортной системы | 190 242,00 | 174 303,13 | 91,62% |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 199 066,00 | 177 658,81 | 89,25% |
| 10 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 18 119,00 | 18 118,98 | 100,00% |
| 11 | Управление муниципальными финансами | 12 575,10 | 12 575,10 | 100,00% |
| 12 | Муниципальное управление и гражданское общество | 124 011,40 | 111 333,29 | 89,78% |
|  | ИТОГО: | 2 551 034,14 | 2 347 505,06 | 92,02% |

Муниципальная программа

«Развитие образования»

Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 4 основных мероприятий.

Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи; обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи; повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных лагерей.

В рамках реализации основных мероприятий программы велась работа по обеспечению охраны здоровья обучающихся в направлении организации  здорового питания.

Осуществлялось финансирование МБУ «КДП» для закупки продуктов для обеспечения горячего питания учащихся.

Удовлетворено 100% заявок на  льготное (бесплатное) питание обучающихся.

В результате реализации мероприятий доля школьников, охваченных двухразовым горячим питанием, составила 66,7% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных, что на 4,1% больше, чем в 2020 году, горячим питанием – 99,9%, (на 0,5% больше, в сравнении с 2020 годом).

Выделенные в рамках реализации мероприятий средства расходовались также на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях округа (ремонт помещений пищеблоков, кровли, замена окон и т.д.).

Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 203,19 млн. руб. или 91,5% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 94,51 млн. руб. или 96,3% к плану.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» предусматривает  мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).

В 2021 году была продолжена работа по сетевому взаимодействию детских садов округа с Борисоглебским техникумом промышленных и информационных технологий.

Детские сады №№ 1, 11 в 2020/21 учебном году работали в режиме региональных инновационных площадок. В 2021 году в первую десятку ТОП - тридцати дошкольных образовательных организаций области вошли 5 детских садов округа (№12,11,19,21,20).

Положительными результатами работы дошкольных образовательных организаций БГО в 2021 году стали:

- освоение новых цифровых платформ всеми участниками образовательных отношений;

- возможность практического консультирования по созданию в домашних условиях  развивающей предметно-пространственной среды для реализации дошкольного образования в период изоляции;

- реализация образовательной программы и программ по дополнительному образованию дошкольников с привлечением сетевых партнеров;

- положительные результаты в виде продуктов творческой и познавательной  деятельности детей, родителей и педагогов.

Также в отчетном периоде осуществлены необходимые ремонтные работы в детских садах, закупка мебели, детских игровых модулей.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 264,3 млн. руб. или 99,8% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 84,83 млн. руб. или 99,7% к плану.

Подпрограмма «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений городского округа (в т.ч. оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).

В 2021 году осуществлялась реализация национального проекта «Образование»: региональные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Это позволило открыть на базе МКОУ БГО Боганская СОШ и Петровского филиала МБОУ БГО СОШ №6 центры образования цифрового и гуманитарного профилей, школьного технопарка «Кванториум» на базе МБОУ БГО СОШ №3, а так же оснастить современным компьютерным оборудованием  МБОУ БГО СОШ №9,12,13.

В режиме инновационных площадок  на протяжении ряда лет работают гимназия №1, школа №4,6. Данные организации являются участниками проектов: «Учитель нового века», «Модель мотивирующей образовательной среды для обучающихся в условиях общеобразовательной организации через интеграцию учебной и внеурочной деятельности посредством реализации инженерных проектов в  рамках сетевого взаимодействия. Школа электронной инженерии» и т.д.

В ходе реализации подпрограммы по результатам регионального рейтингования лидирующие позиции в 2021 году занимают школы №4,5,10, гимназия №1, которые включены в ТОП-50 лучших школ Воронежской области.

Все выпускники 9-х и 11-х классов 2021 года получили аттестаты об образовании.

Школы, характеризующиеся высокой эффективностью инновационной деятельности (Борисоглебская гимназия, школы №4 и №10), являются участниками федерального проекта 500+ по работе с образовательными учреждениями, имеющими низкие образовательные результаты.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 752 млн. рублей, или 92,3% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 70,81 млн. руб., или 99,1% к плану.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.

В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- команда Борисоглебского городского округа заняла I места в общем зачёте областного туристского слёта на пешеходных и водных дистанциях среди обучающихся и педагогов, в общем зачёте областного лагеря «61 областной туристский слёт обучающихся»;

- команда юных краеведов заняла III место во Всероссийском фестивале краеведческих объединений «КраеФест»;

- победа в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года 2020»;

- Борисоглебский городской округ стал победителем отбора среди муниципальных образований Воронежской области на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области, направленных на развитие и поддержку деятельности объединений юных инспекторов движения;

- по результатам Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди обучающихся 5-7 классов в число победителей данного проекта вошли две борисоглебские школьницы;

- педагоги - организаторы городского округа заняли 1 место во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Воспитать человека» в номинации «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях».

Расходы на реализацию подпрограммы составили 99,74 млн. руб., или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 92,64 млн. руб., или 100% к плану.

В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» результатами реализованных мероприятий стали:

- общий охват отдыхом и оздоровлением, трудовой занятостью составил 100% от общего числа школьников, что сопоставимо с уровнем 2020 года;

- администрация Борисоглебского городского округа стала победителем областного конкурса на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков;

- лагерь «Дружба» занял 1 место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского  оздоровительного лагеря;

- 3 место в номинации «Лучшая программа творческого лагеря, реализованная в 2020 году» VIII-го Всероссийского Открытого конкурса программ и методических материалов, реализованных в 2020 году организациями отдыха детей и их оздоровления.

Расходы на реализацию подпрограммы составили 13,24 млн. руб. (95,9% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 5,19 млн. руб., или 98,6% к плану.

Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 1,34 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1,34 млн.руб. (100% к плану). Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

- союз детских объединений Борисоглебского городского округа стал  абсолютным победителем смотра-конкурса районных детских организаций Воронежской области;

- проект «Понятный интернет» МБУДО БГО Ц «САМ» по обучению пожилых людей цифровой грамотности вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»;

- волонтерским корпусом были поддержаны такие знаковые мероприятия как Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе, рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», перепись населения; осуществлялась техническая поддержка в голосовании, доставка продуктов пожилым людям, находящимся на самоизоляции и в больницах;

- обучающихся 4 курса специальностей Сестринское дело и Лечебное дело Борисоглебского медицинского колледжа работали наравне с медицинским персоналом в отделениях БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», трудились  в детской поликлинике, поликлинике №1, отделении неотложной помощи, колл-центре Борисоглебской районной больницы, доставляли медикаменты гражданам города Борисоглебска, работа проводилась также в Грибановском, Поворинском и Воробьевском районах Воронежской области.

В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 1 333,81 млн. рублей, что составило 94,1% от плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 349,32 млн. рублей, т.е. 98,7% от плана.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства», «Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».

В рамках мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками, которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, в целом около 500 человек.

Обязательства по направлениям основного мероприятия: «Выплата единовременного пособия при увольнении», «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих», «Прочие выплаты студентам»  выполнены в полном объеме.

За адресной социальной помощью в 2021 году обратились 4 человека. Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

За единовременной материальной помощью на ремонт жилого помещения обратилось 9 ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующая выплата была произведена из бюджета Борисоглебского городского округа.

На финансирование мероприятия направлено 11,85 млн. руб. (99,8% к плану).

В результате реализации  мероприятия 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» произведена выплата денежных средств на содержание детей:

- единовременное пособие при всех формах устройства получили 24 чел.;

- выплаты приемным родителям - 9 чел.;

- выплаты на содержание приемных детей - 15 чел.

- выплаты семьям опекунов - 80 чел.

Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей и  выплаты вознаграждения патронатному воспитателю не производилась, так как обращений граждан не поступало.

На эти цели затрачено 11,3 млн. рублей (93,2% от плана).

На реализацию основного мероприятия 3 «Создание условий инвалидам (МНГ) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры» в 2021 году финансирование не предусмотрено.

Всего на выполнение мероприятий Программы  направлено 23,15 млн. рублей, что составило 96,5% от плана, в том числе за счет средств муниципального бюджета 11,85 млн. рублей, т.е. 99,8% от плана.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.

Финансирование осуществлялось в рамках восьми основных мероприятий.

В рамках реализации основного мероприятии «Жилье» предоставлена субсидия из бюджетов разного уровня на приобретение жилья 103 молодым семьям. На эти цели направлено 58,41 млн. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках мероприятия «Ремонт и переселение из аварийного жилья» приобретено 10 жилых помещений для переселения 16 граждан из аварийного жилья, расположенного по адресу: г. Борисоглебск, ул. Назаровой, 11, 16. Оплачены взносы на капитальный ремонт жилых помещений из местного бюджета.  Объем финансирования составил 18,65 млн. рублей (99,1% к плану).

На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры» направлены ассигнования в объеме 15,08 млн. рублей или 43,1% к плановым значениям. В рамках реализации мероприятия: оплачены проектно-изыскательские работы по объекту «Воздушная линия изолированная - 0,4кВ для электроснабжения мкр. «Березки», проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство КНС в г.Борисоглебске»;  проведена газификация 36-квартирного дома по ул. К. Маркса, 137, оплачено приобретение газовых котлов и проектные работы; заключен контракт на очистку ливневой канализации в Северном микрорайоне; заключен муниципальный контракт на приобретение комбинированной дорожной машины КМД-6520С-Е5 на шасси КАМАЗ 6520-53 с навесным оборудованием.

Для выполнения основного мероприятия «Комплексное благоустройство городского округа» привлечены средства в размере 88,68 млн. рублей (99,6% к плану). Реализованы мероприятия: санитарное содержание общественных мест;  озеленение города; вывезены несанкционированные свалки с различных участков территории города и утилизированы отходы в общем объеме 17,3 тыс. куб. м.; заключен и исполнен муниципальный контракт на отлов, транспортировку и стерилизацию безнадзорных животных в количестве 112 шт;  приобретены 10 бункеров;  приобретены хозяйственные товары и строительные материалы;  отремонтированы военно-мемориальные объекты; обустроен лестничный спуск в районе Городского парка культуры и отдыха; в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив обустроена тротуарная дорожка по ул.Советской в г.Борисоглебске, проведен текущий ремонт сетей водоснабжения в с.Чигорак и обустройство сквера в с.Петровское Борисоглебского городского округа Воронежской области; обеспечена работа МКУ «Ресурсный центр».

В рамках мероприятия «Экология» обеспечено обустройство клумб, приобретение посадочного материала и удобрений, оплачены услуги по наблюдению за водными объектами. На цели реализации мероприятия израсходовано 0,76 млн. рублей (100% к плану).

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» произведено благоустройство 10 дворовых территорий, заасфальтировано около 7 000 кв. м. внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, установлено 33 скамьи, 33 урны, установлено 470 п. м. газонного ограждения. Финансирование мероприятия составило 23,88, млн. рублей (98,4% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Жилье» оплачены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г.Борисоглебска». На эти цели израсходовано 5,75 млн.рублей (57% к плану).

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приобретены 4 жилых помещения и переданы гражданам для переселения из аварийного дома по ул.Дубровинская, д.70.

Финансирование мероприятия составило 5,14 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Безопасность городского округа»

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: «Профилактика правонарушений на территории городского округа» и «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан».

- Средства основного мероприятия «Профилактика правонарушений на территории городского округа» в объеме 0,36 млн. рублей (91,2% к плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.

- Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г.Борисоглебску зарегистрировано 176 уличных преступлений, выявлено 100 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также 145 мошенничеств.

- Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».

- В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате стоимость материально-технической базы бюджетного учреждения  в 2021 году увеличилась и составила 24,14 млн. руб., что выше планового значения показателя (рост к уровню 2020г. на 26,7%).

Расходы на финансирование мероприятия составили 21,79 млн. рублей (99,3% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма»

Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» созданы условия для обеспечения деятельности  5 городских,  9 сельских библиотек и 1 библиотечного пункта. Произведена выплата заработной платы работникам учреждения. Приобретено 4 324 экземпляра литературы, осуществлена подписка на 940 экз. газет и журналов. Все 14 муниципальных библиотек имеют доступ к сети Интернет. Открыто 10 точек доступа пользователей к электронным полнотекстовым ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Всего на реализацию мероприятия затрачено 18,5 млн. рублей (104,3% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Развитие музейного дела»  созданы условий для обеспечения деятельности  основного здания музея и картинной галереи им. П.И.Шолохова.

Обеспечена работа 7-ми постоянных и 18-ти временных тематических выставок. Продолжается научно-исследовательская, научно-просветительская, фондовая работа. Завершена работа по построению 2-х новых полнопрофильных экспозиций: «Борисоглебск конца XIX-начала ХХ веков», «Сын земли Борисоглебской А.П. Рябушкин». Проведена работа по частичному ремонту переданной в оперативное управление части здания по адресу: ул. Свободы, 203 (замена 2-х окон, входной двери, установка решеток на окна, пожарной и охранной сигнализации) и перемещению фондов.

Всего на реализацию мероприятия затрачено 10 млн. рублей (100% к плану).

Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства» осуществлялось на обеспечение деятельности драмтеатра. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждения, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлена постановка 6 спектаклей, в том числе 2-х в рамках федерального проекта по поддержке творческой деятельности муниципальных театров «Культура малой родины». Заключены 4 договора на постановку данных спектаклей, приобретены расходные материалы для изготовления декораций, костюмов. Закуплено необходимое оборудование и заключены договора на обслуживание в рамках участия Драмтеатра в федеральном проекте «Пушкинская карта».

Всего на реализацию мероприятия затрачено 25,5 млн. рублей (97,5% к плану).

В ходе реализации основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» созданы условия для деятельности  ДШИ №1им. В.П.Вишневецкого, ДШИ №2, ДХШ им. А.П.Рябушкина. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

В ДХШ им. А.П. Рябушкина произведен капитальный ремонт 3-х учебных классов, замена электрического щита.

В ДШИ №1 им. В.П. Вишневецкого и ДШИ № 2 проведена промывка отопительной системы, текущий ремонт 3-х учебных классов.

Учащиеся школ приняли участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах. 22,5 % обучающихся стали лауреатами.

15 педагогов прошли  повышение квалификации  в 2021 году.

Учреждениями в необходимом количестве закуплены дезинфицирующие средства  для осуществления деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Общий объем финансирования мероприятия составил 40,23 млн. рублей (99,1% к плану).

В результате  реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» созданы условия для деятельности Детского Дома культуры «Радуга», Центрального Дворца культуры «Звездный», Дома ремесел, 13 сельских учреждений культуры. Обеспечена сохранность и эффективное функционирование учреждений, плановое увеличение средней заработной платы, сохранность и развитие кадрового потенциала.

Осуществлялась работа 236 клубных формирований с количеством участников 2238 чел.

Организованы культурно-массовые мероприятия офлайн: народные гуляния «Широкая масленица», церемония награждения талантливой молодежи «Виват, Борисоглебск!», День Победы, День города, День России, новогоднее театрализованное представление. Обеспечено участие округа в губернском фестивале «Воронеж фольклорный». В связи с действием ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий проводилось онлайн. Среди них Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» (свыше 40 тысяч просмотров мероприятий фестиваля в сети интернет).

Произведено озвучивание центральной площади в рамках государственных праздников, новогодних праздничных дней, монтаж/демонтаж новогодней елки на площади им. Ленина.

Осуществлялся текущий ремонт зданий. В необходимом количестве закуплены уголь и дрова для СДК в рамках подготовки к отопительному сезону.

Проведена экспертиза ПСД на капитальный ремонт крыши Боганского СДК, актуализирована ПСД на капитальный ремонт Макашевского СДК. Подготовлены сметные расчеты на ремонт фасада Дома ремесел.

Разработана и изготовлена новая линейка сувенирной продукции.

Всего на реализацию основного мероприятия  затрачено 47,53 млн. рублей, или 98,2% к плану.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» разрабатывались проекты: «Деревня-тур» (туристический экскурсионный маршрут выходного дня), «Музей деревянного зодчества» (сохранение элементов традиционной резьбы).

Произведено оформление общественных пространств города к новогодним праздникам.

В результате реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» приобретено 11 профильных прожекторов для сцены МБУК БГО «Драмтеатр» в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины». Произведены: замена окон, ремонт потолка 1 помещения, замена венцов, ремонт фасада здания Дома ремесел. Приобретены материалы для капитального ремонта Миролюбского СДК. Выполнен ремонт проводки, входной группы №2, демонтаж перегородок ЦГБ им. Кина. Произведена замена автоматической пожарной сигнализации, ремонт фасада ЦГБ им. Кина. Выполнен текущий ремонт нового помещения ГБ № 4, капитальный ремонт актового зала ДШИ №2.

Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 6,76 млн. руб. (83% к плану).

В результате реализации основного мероприятия «Региональный проект «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура» ЦГБ им. В.Кина переоборудована по модельному стандарту. Выполнены работы по ремонту помещений, произведена закупка книг, мультимедийного оборудования, техники, мебели, сотрудники библиотеки прошли обучение.

Финансирование мероприятия составило 10 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Реализация программы осуществляется в рамках четырех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений», «Региональный проект «Спорт-норма жизни».

Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» в сумме 1,81 млн. рублей (100% к плану) направлялось на укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта.

Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 3,09 млн. рублей (117,1% к плану). Средства израсходованы на проведение спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и общероссийских соревнованиях.

Всего проведено 150 мероприятий и 98 выездов на соревнования различного уровня.

Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - свыше 32 тыс. человек, что составляет 52% от общего числа жителей БГО в возрасте от 3 до 79 лет и старше.

В рамках реализации мероприятия 3 «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений Борисоглебского городского округа» завершено строительство лыжероллерной трассы, проводится оформление трассы в муниципальную собственность, введен в эксплуатацию спортивный комплекс для единоборств в парке «Феникс».

Объем финансирования мероприятия составил 14,46 млн. рублей (25,5% к плану).

В рамках реализации мероприятия 4 «Региональный проект «Спорт-норма жизни» начато строительство «Ледовая арена по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Чкалова 55Б».

Объем финансирования мероприятия составил 45,09 млн. рублей (100% к плану).

Базу учреждений физкультуры и спорта городского округа составляют физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность», спортивный комплекс «Борисоглебский» с двумя бассейнами,  34 спортивных зала, 70 спортплощадок, лыжная база, 2 конно-спортивных манежа, спортивный комплекс для единоборств, крытый спортивный объект с искусственным льдом «Серебряные коньки», 16 прочих спортивных сооружений.

В округе  зарегистрированы 2 спортивные федерации.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В 2021 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий.

В рамках мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих инновационную продукцию, проведен мониторинг представления статистической отчетности по форме №4-инновация.

Всего на территории городского округа 4 предприятия, использующие инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции (согласно предварительным данным) в объеме  2646,9 млн. рублей (плановое значение 1250,0 млн. рублей). Рост показателя обеспечен за счет увеличения объема отгруженной продукции АО «Борхиммаш» (в 2,5 раза).

Администрацией городского округа организовано и 03.06.2021 года проведено совещание с участием главы администрации, экспертов Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда  и руководителей 15 хозяйствующих субъектов. По результатам два предприятия городского округа (ООО «ЗНИГО» и ООО «Нефтемаш-инжиниринг») стали участниками регионального проекта Воронежской области «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», ООО «БДРСУ №2» прошло очный отбор, с руководством ООО «БорАвто» проводятся переговоры о вхождении в Проект. При активном участии  предприятий городского округа продолжил реализацию проект «Работа в Борисоглебске». На официальном сайте администрации  городского округа в  специально созданном разделе для населения - «Работа в Борисоглебске» - размещалась общая информация о социально-экономическом развитии городского округа и актуализированные сведения о предприятиях-участниках Проекта. Предложение о Проекте «Работа в Борисоглебске», как  потенциальная лучшая муниципальная практика, реализуемая на территории городского округа, направлено в департамент экономического развития Воронежской области (письмо от 05.02.2021 № 33-11/1019). По итогам  2021 года производительность труда в промышленности составила  4,55 млн. рублей на одного работника (116,7%  к плановому значению).

В рамках соглашения между администрацией городского округа, АО «Борхиммаш» и районной больницей в отчетном году в округе проходила акция по вручению каждому новорожденному комплекта детских принадлежностей. За отчетный период в округе выдано 430 комплектов для новорожденных.

Проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа. Отчет о ходе реализации мероприятий плана за 2020 год направлен в департамент по развитию муниципальных образований и департамент экономического развития Воронежской области (письмо от 26.02.2021 №33-11/1704).

Реализация основного мероприятия 2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по следующим направлениям: формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа; совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие форм муниципальной поддержки инвестиционных проектов и механизмов муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием территории.

Мероприятия по формированию и продвижению  инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Обновлена база данных о незадействованных производственных площадях и свободных земельных участках предприятий городского округа. Информация  включена в инвестиционный паспорт БГО, размещенный на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет», а также направлена в ГБУ ВО «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам» (письма: от 29.01.2021 №33-11/771, от 23.11.2021 №33-11/11469).

Для повышения инвестиционной привлекательности городского округа внедрены элементы Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа на 2021 год.

На территории городского округа сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая поддержку инвестиционной деятельности. Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие развитие муниципально – частного партнерства на территории городского округа.

Администрацией городского округа проведена инвентаризация объектов теплоснабжения, планируется передача объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основании концессионного соглашения.

За 2021 год показатель «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» по предварительным данным составил 41,4 тыс. рублей (в 1,9  раза больше планового значения).

Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления градостроительным развитием территории.

Работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в которую внесено более 5 800 градостроительных документов, прекращена в связи с вводом в 2020 году в эксплуатацию Государственной информационной системы Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности Воронежской области» (ГИС ВО «ОГД ВО»). На отчетную дату в систему внесено 1447 документов.

Подготовлен дизайн-проект арт-объекта «Герои рядом с нами» по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, целью которого является создание привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

На реализацию мероприятия направлено 0,98 млн. рублей, что составляет 99% планового задания.

Целью основного мероприятия 3 «Развитие и поддержка малого и  среднего предпринимательства» является создание благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области. Для ее достижения в 2021г. в округе реализован ряд мероприятий, в результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной  поддержкой. Расширен доступ субъектов предпринимательской деятельности к финансово-кредитным и материальным ресурсам. Организована выставочно-ярмарочная деятельность. Оказана имущественная и финансовая поддержка субъектам предпринимательства.

Скоординированная деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства обеспечила результативную поддержку бизнеса.

АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлено 20 займов  для  предпринимателей на общую сумму 32,8 млн. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведено 4 обучающих мероприятия: семинар «Самозанятость. Шаг к личному успеху», тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения», 2 вебинара по теме «Порядок регистрации самозанятых. Самозанятость в учетной деятельности. Налогообложение для самозанятых». АНО «БЦПП» в отчетный период оказано 3902 услуги субъектам МСП городского округа.

Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В отчетном году состоялось 2 заседания, работа координационного совета освещалась на официальном сайте администрации в сети Интернет.

На официальном сайте администрации в течение года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались нормативно-правовые акты, информация о видах поддержки МСП, проводимых конкурсах, обучающих программах, вебинарах и иная информация, представляющая интерес для предпринимателей. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции осуществлялось оперативное информирование предпринимателей о вводимых ограничениях и требованиях к организации деятельности.

В рамках очередного «Мониторинга развития предпринимательства, выявления проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства Воронежской области»  136 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа приняли участие в опросе и встрече в дистанционном формате, на которой освещен ряд вопрос, касающихся ведения предпринимательской деятельности. Осуществлялось информирование субъектов предпринимательства о проводимых оператором национальной системы маркировки «Честный знак», Корпорацией МСП, Центром «Мой бизнес» обучающих вебинарах.

Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности, 212 представителям  малого и среднего бизнеса.  Предоставлена муниципальная имущественная поддержка 7 субъектам предпринимательства.

По результатам проведенных конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 18 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено право на размещение 38 нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2021г. проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель года». Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства. Организовано участие делегации предпринимателей в областном Форуме предпринимателей и ежегодной Премии имени Вильгельма Столля. 4 субъекта малого предпринимательства городского округа подали заявки на соискание указанной премии в 5 номинациях. Егоров Павел Николаевич - директор ООО «НефтемашИнжинириг» признан номинантом Премии в номинации «Бизнес проверенный временем». 3 индивидуальных предпринимателя приняли участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».  3 субъекта МСП участвовали в областном  конкурсе в сфере торговли в 4 номинациях, магазин «МИР» ООО «КонтинентСтрой» признан победителем в номинации «Лучший несетевой магазин».

При активном участии малого предпринимательства продолжал реализацию  проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». Согласно проекту держатели Карты (льготные категории граждан) получают право на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно представляемых субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории округа. В реализации проекта участвовало 32 субъекта малого бизнеса  (74 объекта - магазины, аптеки,  парикмахерская). Реализация данного проекта позволила повысить имидж предпринимательства, социальную ответственность бизнеса, при этом создать условия для добросовестной конкуренции, когда при снижении цен для потребителей, предприниматели получили увеличение объемов продаж, популяризацию своего бизнеса.

На финансирование мероприятия направлено 32,8 млн. рублей, что составило 100% к плану.

Реализация основного мероприятия 4 «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и консультационной помощи, просветительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.

В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 530 граждан по вопросам защиты прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны конкретные рекомендации.

Осуществлялась информационная поддержка потребителей на  информационном стенде в администрации городского округа и на странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений, претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой  прав потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского  рынка, на официальном сайте в сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности  и информированности по вопросам защиты прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

В рамках работы межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей, организовано взаимодействие между администрацией городского округа, контролирующими и надзорными службами по обмену информацией о выявленных фактах реализации в торговой сети фальсифицированной, некачественной продукции для принятия необходимых мер.

Налажено взаимодействие по вопросам  защиты прав потребителей между администрацией городского округа,  общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», территориальным отделом Роспотребнадзора. На официальном сайте администрации городского округа размещается информация для населения о проводимых Роспотребнадзором «горячих линиях» по вопросам защиты прав потребителей. Работа по защите прав потребителей осуществлялась также Борисоглебской городской  общественной организацией «Общество по защите прав потребителей», в которую обратилось за помощью 654 чел.

Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего  количества поступивших обращений  составила 97,7%.

Все запланированные на год мероприятия реализованы, что позволило достигнуть запланированных результатов. О повышении уровня правовой грамотности и информированности населения, руководителей и сотрудников организаций сферы потребительского рынка в вопросах защиты прав потребителей свидетельствует увеличение доли потребительских споров, решенных в досудебном порядке.

Основное мероприятие 5 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» не реализуется в связи с ликвидацией МКУ БГО ВО «Центр развития» (постановление администрации БГО от 28.09.2016 №2564).

В рамках основного мероприятия 6 «Разработка документов стратегического планирования» на территории городского округа разработаны и утверждены нормативные правовые акты, формирующие систему стратегического планирования.

Разработан и утвержден постановлением администрации городского округа от 09.09.2021 №2417 Прогноз социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (письмо в департамент экономического развития Воронежской области 12.08.2021 №33-11/7895).

Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития БГО ВО на 2019-2035 (постановление администрации городского округа от 17.12.2021 № 3273).

В 2021 году сформирован и представлен в БГД БГО ВО отчет о  ходе реализации и об оценке эффективности в 2020 году муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области (письмо от 23.03.2021 №33-11/2442).

Организовано взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа по вопросам актуализации муниципальных программ в соответствии с решениями Борисоглебской городской Думы от 04.03.2021 №408, от  29.04.2021 №417, от 24.06.2021 №434, от 09.09.2021 №440, от 27.12.2021 №№26, 27.

В целях реализации ключевого проекта социально-экономического развития городского округа «Индустриальный парк «Перспектива-Борисоглебск» произведена закупка материалов каркаса для размещения демонстрационной информации (баннеры).

На финансирование мероприятия направлено 5 тыс. рублей, что составило 100% к плану.

В рамках основного мероприятия 7 «Содействие деятельности курируемых муниципальных унитарных предприятий» оказана финансовая поддержка курируемому отделом социально-экономического развития территории администрации муниципальному унитарному предприятию «Борисоглебский гостинично-рыночный комплекс» (распоряжения администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 12.05.2021 №120-р, от 13.05.2021 №121-р, от 09.12.2021 №349-р). Финансирование составило 1,3 млн. рублей (100% к плану).

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году нацелена на повышение инвестиционной привлекательности городского округа, дальнейшую поддержку  инновационно-активных предприятий и создание благоприятных условий для устойчивой деятельности  и развития малого и среднего предпринимательства городского округа.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

Данная муниципальная программа направлена на развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры округа, повышение уровня безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.

Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».

Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 146 новых дорожных знаков и замену 275 щитков дорожных знаков, установку 56 новых и замену 30 искусственных дорожных неровностей, нанесение 6 109,5 кв.м. дорожной разметки, замену неисправных и установку новых светофоров, замену 100 лампочек в светофорах.

Расходы составили 8,25 млн. рублей или 100% к плановым значениям.

В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию дорожного полотна, зимнему и летнему содержанию дорог. Отремонтировано 15,44 км дорог общего пользования местного значения и тротуаров. Проведен ямочный ремонт 1951 кв.м. дорог.

На реализацию мероприятия направлено 165,2 млн. рублей за счет различных источников (91,2% к плану).

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.

В рамках основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» обустроено 7 остановочных площадок, установлено 7 новых и отремонтировано 6 остановочных павильонов.

Расходы на реализацию мероприятия составили 0,85 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.

Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых проводилось зимнее и летнее содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах выполнялись работы по содержанию, ремонту и благоустройству мест захоронений и памятников. Был реализован проект по поддержке гражданских инициатив в с. Чигорак – произведен ремонт наружных сетей водоснабжения; разработаны проекты зон санитарной охраны в селах Третьяки, Губари; осуществлен ремонт зданий  администраций в селах Чигорак и Макашевка; уложена тротуарная плитка в поселке Миролюбие.

Расходы на реализацию мероприятия составили 32,41 млн. рублей (96,9% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа.

Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить субсидии из федерального и областного бюджетов на государственную поддержку отрасли растениеводства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования.

Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 2730 тонн действующего вещества минеральных удобрений.

Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее время площадь неиспользуемых площадей пашни составляет 1029 га.

Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 137,63 млн. рублей (87,1% к плану).

Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»  позволила достичь значения показателя «индекс производства продукции животноводства» 100% (при плане 85,4%), плановых значений объемов производства яиц и молока.

Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 1,78 млн. рублей (100,1% к плану).

Исполнение основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» основывалось на развитии личных подсобных хозяйств, в которых в настоящее время производится значимая доля животноводческой продукции, почти весь объем картофеля и овощей.

Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и производству молока фермеров  Савельева А.В., Горбункова В.Г., Дущенко Д.С., Пущиной А.С., Башкатова А.Н., Мартынова Е.В.

В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными предприятиями округа приобретена новая техника: 34 единицы тракторов разных марок, 8 зерноуборочных комбайнов, другая сельскохозяйственная техника, что позволит как повысить уровень технической оснащенности, так и снизить процент изношенной техники, находящейся в работе.

Объем финансирования мероприятия составил 5,84 млн. рублей (100,1% к плану).

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в системах коммунальной сферы» направлено на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и  сокращение технологических потерь.

В ходе реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» проведена замена 1298 светильников, в том числе:

- в рамках исполнения муниципального контракта на техническое обслуживание и ремонт электрических сетей наружного освещения г.Борисоглебска - 398 светильников;

- в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по замене светильников с газоразрядными лампами на светодиодные на территории г.Борисоглебска - 900 светильников.

Оплачены 1 369 379 кВт*ч, израсходованные для нужд уличного освещения города. Приобретались электротовары.

В целях осуществления модернизации уличного освещения на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области заключены контракты на приобретение 213 светильников,   28,16 км провода СИП.

Расходы на реализацию мероприятия составили 18,12 млн. рублей, или 100% к плану.

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами»

Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности.

Средства программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.

Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями  бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга, формирование программно-ориентированного бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» не предусмотрены.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда, закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по  финансам и обслуживание информационных систем в объеме 12,58 млн. рублей (100% к плану).

Муниципальная программа

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа. Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.

Финансирование основного мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось на материально-техническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, услуг связи и почтовые расходы, расходы по содержанию имущества, а также расходы на приобретение материальных и нематериальных запасов).

В рамках мероприятия 24 работника (23% от общего числа) прошли дополнительное обучение в виде повышения квалификации, участия в семинарах за счет средств местного бюджета. В связи с ограничительными мероприятиями в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции диспансеризация муниципальных служащих  в 2021 году не проводилась.

В полном объеме произведена выплата заработной платы, оплачены коммунальные услуги (теплоснабжение, энергоснабжение, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение, поставка природного газа), услуги связи и почтовые расходы, оплачено проведение Всероссийской переписи населения – 2020, оплачены расходы по содержанию имущества. Произведены расходы на приобретение материальных и нематериальных запасов, в т.ч. расходы на приобретение оргтехники и расходных материалов к ней, расходы на приобретение котельно-печного топлива, расходы на приобретение канцтоваров, расходы на приобретение стройматериалов, расходы на приобретение прочих расходных материалов, прочие основные средства.

Расходы на финансирование мероприятия составили 86,39 млн. рублей, или 98,9% от плана.

Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:

- мероприятия в области СМИ: публикация муниципальных правовых актов и других  сведений о деятельности ОМСУ в печатных СМИ в количестве 95 полос; в сети Интернет размещено 35 сюжетов о деятельности ОМСУ, организована подписка администрацией БГО на 3 периодических печатных издания. Подготовлен фильм о развитии БГО «Итоги года – 2021»;

- мероприятия в области информационных технологий: обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ «Контур-Фокус», Смета.ру  и т.д.; обеспечивался доступ в сеть Интернет; оплачен доступ к системам КонсультантПлюс и Гарант.

Объем финансирования мероприятия составил 2,23 млн. рублей (96,6% к плану).

В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- выполнены  кадастровые работы в отношении 106 земельных участков, в т.ч. земельного участка для создания и эксплуатации объекта спорта «Ледовая арена», земельного участка для благоустройства сквера по ул.Аэродромной, уточнение границ земельного участка по ул.Аэродромной, 15А, земельного участка под скважиной в с. Богана, земельного участка под ФАП в с.Ульяновка, земельного участка под КНС в г.Борисоглебске, земель населенных пунктов, с/х назначения и земель, находящихся в СНТ «Природа», СНТ «Кристалл», СНП «Ветеран», НСОТ «Надежда-3», СТ «Здоровье»;

- определена рыночная стоимость, стоимость годовой арендной платы 133 земельных участков населенных пунктов и с/х назначения и 75 объектов муниципальной собственности, рыночная стоимость месячного размера платы за размещение оборудования сотовой связи на дымовых трубах котельных (8 объектов);

- оплачены услуги по охране нежилых зданий. Осуществлено тех.обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание нежилого помещения, расположенного по ул.Пешкова, д.122, кв.5;

- оплачены услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД;

- оплачены услуги по разработке рабочей документации, проведена экспертиза достоверности сметной стоимости, сметной документации по капитальному ремонту нежилого помещения и благоустройства прилегающей территории по адресу: г.Борисоглебск, Северный м-н, д.42, а также  услуги по выполнению проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада здания администрации;

- оплачены услуги по технической инвентаризации с изготовлением технических планов на 100 объектов недвижимости (12 автомобильных дорог, 19 зданий и помещений, 68 водопроводных сетей и 1 тепловой сети);

- проведена экспертиза достоверности сметной стоимости, сметной документации по ремонтным работам в здании по ул.Советская, 60;

- разработан дизайн-проект объекта «Парк патриотов»;

- оплачены услуги по страхованию имущества.

Расходы на реализацию мероприятия составили 5,38 млн. рублей (63,2% к плану).

В рамках основного мероприятия «Гражданское общество» осуществлялась поддержка инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций: охвачено мероприятиями 500 человек. Финансовая поддержка оказана 5 СОНКО. Обеспечено проведение местных выборов депутатов Борисоглебской городской Думы восьмого созыва.

Проведены общегородские культурно-массовые мероприятия: организована работа по поздравлению ветеранов и почетных граждан округа, еженедельные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами; произведена закупка цветов, венков, сувенирной и подарочной продукции.

В рамках данного мероприятия в течение отчетного периода реализован 21 проект социально значимых инициатив органов ТОС Борисоглебского городского округа. Исполнение данного мероприятия осуществлено за счет субсидий от некоммерческой организации Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», а также за счет собственных средств, собранных членами ТОС на реализацию проектов. Запланированные средства в рамках данного мероприятия не реализованы в полном объеме. Сумма не реализованных  средств будет освоена в 2022 году.

Общий объем финансирования мероприятия составили 17,33 млн. рублей (67,1% к плану).

Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них средств.

В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов)(%) | Уровень освоения финансовых средств (%) | Рейтинг программы | Уровень эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 100,0 | 100 | 1 | высокий |
| 2 | Энергоэффективность и развитие энергетики | 104,2 | 100 | 2 | высокий |
| 3 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 118,0 | 99,97 | 3 | высокий |
| 4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 113,4 | 96,46 | 4 | высокий |
| 5 | Развитие культуры и туризма | 98,3 | 98,43 | 5 | высокий |
| 6 | Развитие образования | 127,1 | 94,14 | 6 | средний |
| 7 | Развитие транспортной системы | 115,1 | 91,62 | 7 | средний |
| 8 | Муниципальное управление и гражданское общество | 100,0 | 89,78 | 8 | средний |
| 9 | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | 98,4 | 89,25 | 9 | средний |
| 10 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения | 97,6 | 89,59 | 10 | средний |
| 11 | Безопасность городского округа | 166,4 | 99,12 | 11 | средний |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта | 101,6 | 60,65 | 12 | удовл. |

Кроме 12 муниципальных программ в 2021 году реализовывался План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.12.2018 № 3438 (в редакции от 10.12.2020 №3094, 17.12.2021 № 3273).

Основная цель Плана - повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

На развитие экономики и социальной сферы в 2021 году было направлено 2,8 млрд. рублей капитальных вложений (73,7% к соответствующему уровню предшествующего года в сопоставимых ценах). 42,6%  от общего объема (1,2 млрд. руб.) приходится на инвестиции крупных и средних организаций (98,8% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах).

Реализация мероприятий Плана осуществлялась в рамках трех стратегических направлений: «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе», «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства», «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области».

Проведена оценка степени исполнения мероприятий, ключевых событий и показателей по каждой из трех стратегических целей, а также общая оценка степени исполнения Плана.

По стратегической цели 1 «Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе» предусмотрено 15 показателей, плановое значение выполнено по  9 показателям: «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - 106,3% к плану; «Удельный вес улиц с твердым покрытием» - 100,0%; «Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов)» -  123,5%; «Доля населения, принявшего участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив от общей численности населения муниципального образования» - в 2,3 раза выше планового значения; «Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом в общей площади жилищного фонда городского округа» - 112,3%; «Количество сельских населенных пунктов, не имеющих на всей территории  доступа к  сети Интернет (не менее 100 Мбит/с)» - 100,0%; «Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников» - 100,0%; Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных  организациях  (количество мест на 100 детей) – 145,0%; «Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя» - в 2,7 раза больше планового значения.

По стратегической цели 2 «Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий  рост промышленного производства» предусмотрено 9 показателей, плановое значение выполнено по 8 показателям: «Объем инвестиций в основной капитал», «Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения» - в 2,3 раза больше планового значения; «Рост объема промышленного производства, в % к 2016 году» - 112,5%;  «Производительность труда в промышленности» - 115,4% к плану;  «Производительность  труда в сельском хозяйстве» - 100,8%; «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе» - 105,3%; «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий)» - 100,0%; «Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства,  % к 2016 году» - 100,2%.

По стратегической цели 3 «Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока  Воронежской области» запланированы и достигнуты 5 показателей:  «Число реализованных межмуниципальных проектов» - 100,0% к плану; «Уровень трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений» - 100,0%; «Количество участвующих в мероприятиях сферы культуры» - 106,4%; «Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру  в расчете  на одного жителя» - 113,1%; «Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием» - 100,0%.

Таким образом, по итогам 2021 года удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 75,9%, запланированных мероприятий и ключевых событий – 100,0%.

Несмотря на  последствия карантинных ограничений 2021 года, результаты исполнения Плана позволяют сделать вывод об эффективности и результативности деятельности органов власти и всех заинтересованных организаций городского округа, направленной на достижение генеральной стратегической цели – повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2021 год прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ 
о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2021 год

| Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2021г, % | Основные результаты, реализованные проекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развития Борисоглебского городского округа |  |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе |  |  |  |
| СЦ 1.1 Стабилизация численности населения городского округа | 20,0 | 100,0 | В отчетном году продолжено укрепление материально-технической базы БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница». Получено лечебно-диагностического оборудования для обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами на сумму 62,8 млн. рублей. Пополнен парк девятью автомобилями на сумму 11,2 млн. рублей, в т.ч. двумя новыми автомобилями скорой медицинской помощи общей стоимостью 6,5 млн. рублей. Закончено строительство новых зданий Третьяковской врачебной амбулатории и Ульяновского ФАПа (модульного). Начато строительства пристройки к зданию БУЗ ВО «БРБ» для размещения ангиографа. В 2021 году введены в эксплуатацию: крытый каток с искусственным покрытием, спортивный комплекс для единоборств. Начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и Ледовой арены в микрорайоне Восточный. С целью рационального использования мобильной рабочей силы, а также популяризации предприятий администрацией городского округа реализуется проект «Работа в Борисоглебске». Соглашение о сотрудничестве подписано с двадцатью хозяйствующими субъектами, информация о проекте размещена на официальном сайте администрации городского округа. |
| СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания | 85,7 | 100,0 | Для улучшения качества и надежности работы системы уличного освещения проведены работы по замене 1298 светильников на светодиодные. Построено, модернизировано и реконструировано 10,15 км линий наружного освещения на сумму более 4,7 млн. рублей. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроен сквер по ул. Аэродромной на общую сумму 14,6 млн. рублей. В селе Петровское завершены работы по благоустройству сквера в рамках реализации практик гражданских инициатив. На развитие дорожной сети направлено свыше 172,6 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета 32,6 млн. рублей. Сплошным покрытием отремонтировано 15,44 км дорог в городе и селах округа. Установлены 7 остановочных павильонов с обустройством остановочных площадок. В 2021 году продолжились работы по строительству автомобильной дороги протяженностью более двух километров по ул. Куйбышева. Стоимость проекта составила 75,8 млн. рублей. Проведена укладка асфальтового покрытия, установка новых остановочных павильонов. |
| СЦ 1.3 Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа | 50,0 | 100,0 | В 2021 году во всех муниципальных образовательных учреждениях были проведены ремонтные работы на общую сумму более 108 млн. рублей, в том числе средства местного бюджета – более 27 млн. рублей, депутатские средства – более одного млн. рублей, средства областного бюджета – более 80 млн. рублей. Продолжалось строительство новой школы на 1224 места в Восточном районе, проводились подготовительные работы по строительству детского сада на 150 мест по ул Дубровинской. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» с целью внедрения новых методов обучения и воспитания с 1 сентября 2021 года начали работу образовательные центры «Точка роста» на базе Боганской школы и Петровского филиала школы №6. На базе школы №3 начал свою деятельность детский технопарк «Кванториум». На базе нескольких школ реализовывался региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». |
| СЦ 1.4 Улучшение жилищных условий населения городского округа | 100,0 | 100,0 | Введены в эксплуатацию: индивидуальные жилые дома общей площадью 22 071,0 кв.м, многоквартирные жилые дома общей площадью 11 727,0 кв.м расположенные по адресу: ул. Дорожная, 52(1, 2 очередь), ул. Уютная, 5А. В целях обеспечения жителей округа доступным и комфортным жильем началась комплексная застройка Восточного микрорайона. |
| СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства |  |  |  |
| СЦ 2.1 Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год | 100,0 | 100,0 | На развитие экономики и социальной сферы в 2021 году было направлено 2,8 млрд. рублей капитальных вложений (73,7% к соответствующему уровню предшествующего года в сопоставимых ценах). 42,6% от общего объема (1,2 млрд. руб.) приходится на инвестиции крупных и средних организаций (98,8% к уровню 2020 года в сопоставимых ценах).Инвестиционные вложения осуществлены в следующие объекты: модернизация технологического процесса и оборудования, приобретение сельскохозяйственной техники, строительство, реконструкция и оснащение оборудованием объектов торговли, оснащение медицинским оборудованием Борисоглебской районной больницы, строительство многоквартирных жилых домов. На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (школа в восточном районе г. Борисоглебск, Ледовая арена, воздушная линия для электроснабжения микрорайона «Березки», детский сад по ул. Дубровинской и др.) в отчетном периоде выделено 314,5 млн. рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Обеспечивалось поддержание в актуальном состоянии страницы «Инвестиции» на официальном Интернет-сайте. |
| СЦ 2.2 Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства | 100,0 | 100,0 | В отчетном году проводилась модернизация промышленного производства (ООО «Маслозавод «Третьяковский», ООО «ГлавМясПром», АО «Борисоглебский трикотаж», ООО «Борисоглебская швейная фабрика», АО «Теплохим», ООО «ЗНИГО»). Индекс промышленного производства крупных и средних предприятий за 2021 год составил 146,8% к уровню предшествующего года. |
| СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | 66,7 | 100,0 | Девятнадцати сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в виде субсидий из федерального и областного бюджетов в размере 145,2 млн. рублей, что в 3,7 раза больше показателя предыдущего года. Денежные средства государственной поддержки были направлены на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, производства молока, обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции в области растениеводства, приобретение высокотехнологичной техники и оборудования, на поддержку элитного семеноводства, производство и реализацию бутилированного растительного масла. |
| СЦ 2.4 Развитие сферы малого предпринимательства | 100,0 | 100,0 | Представителям малого и среднего бизнеса администрацией городского округа оказывается консультативная, методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере предпринимательской деятельности. В отчетном периоде консультации получили 212 представителей МСБ. Администрацией городского округа оказана муниципальная имущественная поддержка в виде предоставления помещений для ведения бизнеса в аренду на долгосрочной основе 7 субъектам малого предпринимательства. АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за год оформлено двадцать займов для предпринимателей на общую сумму 32,8 млн. руб. Третий год подряд при активном участии малого предпринимательства реализуется проект «Карта жителя Борисоглебского городского округа». В проекте участвовало 81 объект потребительского рынка (38 субъекта малого предпринимательства). |
| СЦ 3. Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области |  |  |  |
| СЦ 3.1 Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа | 100,0 | 100,0 | Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.Чернышевского в очередной раз стал участником федерального проекта «Культура малой Родины». На реализацию проекта в 2021 году было направлено более 2,0 млн. рублей. Осуществлена постановка двух спектаклей «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского и «Алые паруса» А.Грина и приобретено световое оборудование. В сентябре 2021 года учреждение присоединилось к проекту Минкультуры РФ «Пушкинская карта». В 2021 году Центральная городская библиотека им. В.Кина в рамках реализации национального проекта «Культура» была переоборудована по модельному стандарту. Библиотека приобрела новый образ: мультимедийное оборудование, современная мебель, удобные рабочие места для читателей, уютные зоны для досуга и общения, новые издания, среди которых универсальные энциклопедические словари, классическая и популярная художественная литература. В рамках реализации программы «Доступная среда» оборудован складной модульный пандус для инвалидных колясок, рабочее место со специальным оборудованием, санузел. Всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» состоялся в дистанционном формате. Несмотря на это, участие в конкурсе на соискание литературной премии приняло около 140 авторов, а количество просмотров мероприятий фестиваля в сети Интернет составило 40 тысяч. В целях развития туристской инфраструктуры в 2021 году реализовывались проекты: «Деревня-тур» - проект по установке информационных стендов и арт-объектов в селах округа, входящих в туристический экскурсионный маршрут, «Музей деревянного зодчества» - устройство народного музея с целью сохранения элементов и традиций местной резьбы по дереву. На территории городского округа продолжает реализовываться проект межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа-техникум (вуз)-предприятие». В рамках профориентационных мероприятий приняло участие более 11400 человек, обучающихся на всех ступенях образования. В 2020 году состоялась презентация модели профориентационной деятельности «Маршрут профессионального самоопределения». В профессиональных пробах в 2021 году приняло участие 1150 чел., что на 309 чел. больше, чем 2020 г. |
| СЦ 3.2 Повышение транспортной доступности городского округа | 100,0 | - | Реализация мероприятий запланирована с 2025 года. |