УТВЕРЖДЕНА

постановлением правительства

Воронежской области

от 18 марта 2019 г. № 263

Региональная адресная программа

Воронежской области

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  в  2019 - 2025 годах»

Воронеж

2019

Паспорт

региональной адресной  программы Воронежской области

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда  в  2019 - 2025 годах»

| Наименование программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2025 годах (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон) |
| Государственный заказчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
| Разработчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
| Цель программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Воронежской области |
| Задачи программы | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Срок реализации программы | 2019 год – 01.09.2025 |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на 2019 – 2025 годы на условиях Федерального закона – 1 350 216 758,80 рубля, из них: - 1 323 212 423,62 рубля – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда); - 22 953 684,89 рубля – средства областного бюджета; - 4 050 650,29 рубля – средства местных бюджетов. I этап программы – 2019 – 2020 годы: Объем финансирования I этапа программы на условиях Федерального закона – 196 853 932,45 рубля, из них: - 192 916 853,80 рубля – средства Фонда (98,0 %); - средства консолидированного бюджета – 3 937 078,65 рубля (2,0 %), в том числе: - 3 346 516,85 рубля – средства областного бюджета; - 590 561,80 рубля – средства местных бюджетов. II этап программы – 2020 – 2021 годы: Объем финансирования II этапа программы на условиях Федерального закона – 91 487 039,00 рубля, из них: - 89 657 298,22 рубля – средства Фонда (98,0 %); - средства консолидированного бюджета – 1 829 740,78 рубля (2,0 %), в том числе: - 1 555 279 ,67 рубля – средства областного бюджета; - 274 461,11 рубля – средства местных бюджетов. III этап программы – 2021 – 2022 годы: Объем финансирования III этапа программы на условиях Федерального закона – 91 571 088,70 рубля, из них: - 89 739 666,93 рубля – средства Фонда (98,0 %); - средства консолидированного бюджета – 1 831 421,77 рубля (2,0 %), в том числе: - 1 556 708,51 рубля – средства областного бюджета; - 274 713,26 рубля – средства местных бюджетов. IV этап программы – 2022 – 2023 годы: Объем финансирования III этапа программы на условиях Федерального закона – 323 366 035,30 рубля, из них: - 316 898 714,60 рубля – средства Фонда (98,0 %); - средства консолидированного бюджета – 6 467 320,70 рубля (2,0 %), в том числе: - 5 497 222,60 рубля – средства областного бюджета; - 970 098,10 рубля – средства местных бюджетов. V этап программы – 2023 – 2024 годы: Объем финансирования III этапа программы на условиях Федерального закона – 323 388 283,75 рубля, из них: - 316 920 518,08 рубля – средства Фонда (98,0 %); - средства консолидированного бюджета – 6 467 765,67 рубля (2,0 %), в том числе: - 5 497 600,83 рубля – средства областного бюджета; - 970 164,84 рубля – средства местных бюджетов. VI этап программы – 2024 год – 01.09.2025: Объем финансирования III этапа программы на условиях Федерального закона – 323 550 379,60 рубля, из них: - 317 079 371,99 рубля – средства Фонда (98,0 %); - средства консолидированного бюджета – 6 471 007,61 рубля (2,0 %), в том числе: - 5 500 356,43 рубля – средства областного бюджета; - 970 651,18 рубля – средства местных бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Переселение 2 408 граждан из 82 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 38 233,52 кв. м за счет средств Фонда. Переселение 984 граждан из 28 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 15 003,23 кв. м по иным программам Воронежской области |
| Исполнитель программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
| Участники программы | Муниципальные образования Воронежской области. На I этапе (2019-2020) реализации программы участвуют 3 муниципальных образования: - городское поселение - город Бобров Бобровского муниципального района, - городской округ город Воронеж, - Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района. Во II этапе (2020-2021) реализации программы участвуют 5 муниципальных образований: - городской округ город Воронеж, - Каменское городское поселение Каменского муниципального района, - Стрелицкое городское поселение Семилукского муниципального района, - Таловское городское поселение Таловского муниципального района, - городское поселение - город Эртиль Эртильского муниципального района. В III этапе (2021-2022) реализации программы участвуют 4 муниципальных образования: - городской округ город Воронеж, - Грибановское городское поселение Грибановского муниципального района, - Кантемировское городское поселение Кантемировского муниципального района, - Таловское городское поселение Таловского муниципального района. В IV этапе (2022-2023) реализации программы участвуют 4 муниципальных образования: - городской округ город Воронеж, - Борисоглебский городской округ, - городское поселение - город Поворино Поворинского муниципального района, - городское поселение - город Россошь Россошанского муниципального района. В V этапе (2023-2024) реализации программы участвуют 4 муниципальных образования: - городской округ – город Воронеж, - городское поселение – город Острогожск Острогожского муниципального района, - городское поселение - город Поворино Поворинского муниципального района, - Стрелицкое городское поселение Семилукского муниципального района. В VI этапе (2024-01.09.2025) реализации программы участвуют 9 муниципальных образований: - Березовское сельское поселение Бутурлиновского муниципального района, - городской округ город Воронеж, - городское поселение – город Новохоперск Новохоперского муниципального района, - городское поселение - город Поворино Поворинского муниципального района, - городское поселение - город Павловск Павловского муниципального района, - Комсомольское сельское поселение Рамонского муниципального района, - Новоживотинновское сельское поселение Рамонского муниципального района, - городское поселение – город Семилуки Семилукского муниципального района, - Стрелицкое городское поселение Семилукского муниципального района |

1. Цели и задачи программы

- Целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Воронежской области.

- Для достижения цели программы необходимо решить задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

###### 2. Срок реализации программы

Программа будет реализована в 2019 - 2025 годах:

I  этап программы – 2019 – 2020 годы,

II этап программы – 2020 – 2021 годы,

III этап программы – 2021 – 2022 годы,

IV этап программы – 2022 – 2023 годы,

V этап программы – 2023 – 2024 годы,

VI этап программы – 2024 год – 01.09.2025.

3. Механизм реализации программы

- Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- В реализации программы участвуют муниципальные образования, на территории которых имеются аварийные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными до 01.01.2017 и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- На территории Воронежской области насчитывается более 256 аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном законодательстве порядке аварийными после 01.01.2012,  с количеством жилых помещений 2 617 единиц, площадью жилых помещений  более 85 760,0 кв. м, в которых проживает 5 370 человек.

- Перечень аварийных многоквартирных домов сформирован  на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представленных органами местного самоуправления в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

- Достоверность предоставленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде определена путем выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

- Государственному заказчику программы муниципальными образованиями, участвующими в первом этапе реализации программы, представлены предложения о выбранных способах реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С учетом предоставленных предложений муниципальных образований о выбранных гражданами способах реализации программы сформирована настоящая программа.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на расселение которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона программа переселения распределена по  этапам.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, переселение из которого предусмотрено этапом настоящей программы (далее – размер этапа) текущего года, определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъекта Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 года № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Воронежской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года от 19.12.2018 № 822/пр.

- Расходование средств, предусмотренных на реализацию программы, осуществляется на:

- а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

- б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- в) строительство многоквартирных домов;

- г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

- Муниципальным образованиям Воронежской области при подготовке документации на проведение закупок  в целях  реализации мероприятий программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников, соблюдать следующие требования:

| № п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: – постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; – Федерального закона № 123–ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Федерального закона № 384–ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; – СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»; – СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; – СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; – СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; – СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения». Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дама, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие: – несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций; – подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; – санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; – внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); – локальных систем энергоснабжения в случае экономической целесообразности; – принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией), которые необходимо оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении: – внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); – оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; – освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; – при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; – во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; – отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; – организованного водостока; – благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). Запрещено строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич- панелей |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и: – оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); – имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: – звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); – мойку со смесителем и сифоном; – умывальник со смесителем и сифоном; – унитаз с сиденьем и сливным бачком; – ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; – одно-, двухклавишные электровыключатели; – электророзетки; – выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; – газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); – радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 года № 399/пр. Предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: – предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; – производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; – проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; – выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); – проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; – выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); – проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; – устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборов учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективных) и индивидуальных) и узлов управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику |

Участники программы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключают муниципальные контракты с учетом вышеперечисленных требований.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В первоочередном порядке в расселении многоквартирных домов участвуют те муниципальные образования, которые проработали вопросы и оценили состояние рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений либо о приобретении жилых помещений у застройщика или на вторичном рынке жилья; оценили степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с письменного согласия граждан в границах другого населенного пункта Воронежской области. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы, граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение,  или в границах другого населенного пункта субъекта Воронежской области.

- Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86-89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в границах населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Воронежской области с письменного согласия граждан.

- План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в приложении № 3 к настоящей программе.

- Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы не допускаются.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, определен в приложении № 1 к настоящей программе.

- Главы администраций муниципальных образований после получения от государственного заказчика программы уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств Фонда заключают с государственным заказчиком программы соглашение о реализации программы на территории муниципального образования (далее - Соглашение) по форме, установленной государственным заказчиком программы.

- Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в областной бюджет, и средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы, является государственный заказчик программы.

- Государственный заказчик программы после получения в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда информирует об этом глав администраций муниципальных образований – участников I этапа программы, включенных в заявку Воронежской области 2019 года на предоставление средств Фонда.

- Поступившие в местные бюджеты средства Фонда и средства областного бюджета используются в порядке, предусмотренном Федеральным законом, законодательством Воронежской области  и Соглашением.

- План-график реализации настоящей программы, содержащий информацию о механизмах реализации программы, а также промежуточные результаты реализации программы, в разбивке по способам переселения и по муниципальным образованиям, планируемые сроки достижения этих промежуточных результатов приведены в приложении № 5 к настоящей программе.

- 4. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию

- программы и объемы ее финансирования

- Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы являются:

- - Фонд содействия реформированию ЖКХ;

- - областной бюджет;

- - местные бюджеты.

Объем финансирования программы  на 2019 год – 01.09.2025 на условиях  Федерального закона – 1 350 216 758,80 рубля, из них:

- 1 323 212 423,62 рубля – средства Фонда;

- 22 953 684,89 рубля – средства областного бюджета;

-   4 050 650,29 рубля – средства местных бюджетов.

Программные мероприятия планируется реализовывать в шесть этапов:

I этап программы – 2019 – 2020 годы

Объем финансирования  I этапа программы  на условиях  Федерального закона – 196 853 932,45 рубля, из них:

- 192 916 853,80 рубля – средства Фонда;

-     3 346 516,85 рубля – средства областного бюджета;

-        590 561,80 рубля – средства местных бюджетов.

II этап программы – 2020 – 2021 годы

Объем финансирования  II этапа программы  на условиях  Федерального закона – 91 487 039,00 рубля, из них:

- 89 657 298,22 рубля – средства Фонда;

-   1 555 279,67 рубля – средства областного бюджета;

-     274 461,11 рубля – средства местных бюджетов.

III этап программы – 2021 – 2022 годы

Объем финансирования  III этапа программы  на условиях  Федерального закона – 91 571 088,70 рубля, из них:

- 89 739 666,93 рубля – средства Фонда;

-   1 556 708,51 рубля – средства областного бюджета;

-     274 713,26 рублей – средства местных бюджетов.

IV этап программы – 2022 – 2023 годы

Объем финансирования  IV этапа программы  на условиях  Федерального закона – 323 366 035,30 рубля, из них:

- 316 898 714,60 рубля – средства Фонда;

-     5 497 222,60 рубля – средства областного бюджета;

-       970 098,10 рубля – средства местных бюджетов.

V этап программы – 2023 – 2024 годы

Объем финансирования  V этапа программы  на условиях  Федерального закона – 323 388 283,75 рубля, из них:

- 316 920 518,08 рубля – средства Фонда;

-     5 497 600,83 рубля – средства областного бюджета;

-       970 164,84 рубля – средства местных бюджетов.

VI этап программы – 2024 год – 01.09.2025

Объем финансирования  VI этапа программы  на условиях  Федерального закона – 323 550 379,60 рубля, из них:

- 317 079 371,99 рубля – средства Фонда;

-     5 500 356,43 рубля – средства областного бюджета;

-       970 651,18 рубля – средства местных бюджетов.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей программой, установлена для Воронежской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 19 декабря 2018 года №  822/пр в размере 35 315,00 рубля.

Объем финансирования на реализацию программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу, и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

- Мероприятия программы осуществляются посредством предоставления  местным бюджетам субсидий из областного бюджета в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Государственный заказчик программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Воронежской области.

- План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, с объемом средств на реализацию программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

- 5. Контроль за ходом реализации программы

Государственный заказчик программы осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программы.

- Ответственные лица в муниципальных образованиях представляют государственному заказчику программы информацию (отчеты) о ходе ее выполнения в рамках заключенного Соглашения по форме и в сроки, установленные государственным заказчиком программы, за подписью главы администрации муниципального образования.

- Ответственность за достоверность и полноту представляемой государственному заказчику программы информации (отчетов) возлагается на глав администраций муниципальных образований.

- 6. Результаты реализации программы

В результате реализации программы планируется переселение 2 408 граждан из 82 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными, общей площадью расселяемых жилых помещений 38 233,52 кв. м за счет средств Фонда.

- Переселение 984 граждан из 28 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными,  общей площадью расселяемых жилых помещений 15 003,23 кв. м по иным программам Воронежской области.

- Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении № 4 к программе.