Администрация Борисоглебского

городского округа

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.12.2018  № 3438

г. Борисоглебск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2019-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области  от 25.12.2015 № 368 «О стратегическом планировании в Борисоглебском городском округе Воронежской области» и во исполнение  постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области  от 29.12.2015 № 3743  «О порядке  разработки,  корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области» администрация Борисоглебского округа Воронежской области              п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить предлагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2019-2035 годы.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:

2.1. Принять меры по реализации Плана мероприятий.

2.2.Обеспечить представление в отдел социально-экономического развития территории не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, информации о выполнении целевых значений стратегических показателей и мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2019-2035 годы.

3. Отделу социально-экономического развития территории (Ситникова) до 30 мая года, следующего за отчетным годом, подготовить  и направить главе администрации Борисоглебского городского округа сводную информацию о выполнении Плана мероприятий.

4. Признать  утратившим  силу постановление   администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 14.11.2016 № 3003 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2020 года».

5. Признать  утратившим  силу постановление   администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области	от 26.10.2017 № 2653   «О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 14.11.2016 № 3003»

6. Контроль над исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава  администрации        						            А.В. Пищугин

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.12.2018 № 3438 (в редакции постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.12.2021 № 3273)

П Л А Н

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 – 2035 ГОДЫ

| Содержание |  |
| --- | --- |
| - Стратегически цели и задачи социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года. |  |
| - Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года и целевые значения стратегических показателей. |  |
| - Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года. |  |
| - Перечень муниципальных программ Борисоглебского городского округа Воронежской области. |  |

1.  Стратегические цели и задачи социально-экономического развития

Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года

Генеральная цель социально–экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2035 года – повышение уровня и улучшение качества жизни населения за счет гармоничного развития экономики и социальной сферы.

Стратегические цели социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2035 года:

- Развитие человеческого потенциала  и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе.

- Обеспечение устойчивого экономического развития Борисоглебского городского округа с ориентацией на опережающий  рост промышленного производства.

- Создание на базе Борисоглебского городского округа  культурно-образовательного центра  развития северо-востока  Воронежской области.

Таблица 1

Система стратегических целей и задач социально-экономического развития

Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года

| Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача |
| --- | --- | --- | --- |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе |  |  |  |
| СЦ 1.1 | Стабилизация численности населения городского округа | СЗ. 1.1.1 | Создание условий для повышения уровня рождаемости. |
|  |  | СЗ. 1.1.2 | Создание условий для уменьшения оттока молодежи и привлечения трудовых мигрантов с высокими профессиональными характеристиками. |
|  |  | СЗ. 1.1.3 | Сохранение и укрепление здоровья населения. |
| СЦ 1.2 | Создание комфортной среды проживания | СЗ. 1.2.1 | Приведение сети автомобильных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям. |
|  |  | СЗ. 1.2.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения с учетом культурной идентичности. |
|  |  | СЗ. 1.2.3 | Обеспечение населения качественными и надежными услугами жилищно-коммунального хозяйства. |
|  |  | СЗ. 1.2.4 | Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету на территории городского округа. |
|  |  | СЗ. 1.2.5 | Активизация гражданской инициативы в решении вопросов местного значения. |
|  |  | СЗ. 1.2.6 | Обеспечение высоких стандартов экологического благополучия. |
|  |  | СЗ. 1.2.7 | Обеспечение безопасности проживания на территории городского округа. |
| СЦ 1.3 | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа | СЗ. 1.3.1 | Обеспечение подготовки кадров с учетом потребностей экономики городского округа. |
|  |  | СЗ. 1.3.2 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в дополнительном образовании, в том числе с использованием цифровых технологий. |
|  |  | СЗ. 1.3.3 | Развитие системы дошкольного образования. |
|  |  | СЗ. 1.3.4 | Формирование современной образовательной среды для школьников. |
| СЦ 1.4 | Улучшение жилищных условий населения городского округа | СЗ. 1.4.1 | Строительство доступного многоквартирного жилья с современными стандартами благоустройства. |
|  |  | СЗ. 1.4.2 | Организация комплексной жилой застройки. |
|  |  | СЗ. 1.4.3 | Строительство коттеджных поселков нового типа. |
| СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства |  |  |  |
| СЦ 2.1 | Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год | СЗ.2.1.1 | Повышение инвестиционной активности городского округа. |
|  |  | СЗ. 2.1.2 | Создание условий для реализации крупных инвестиционных проектов. |
| СЦ 2.2 | Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства | СЗ. 2.2.1 | Модернизация действующего промышленного производства. |
|  |  | СЗ. 2.2.2 | Создание новых конкурентоспособных промышленных предприятий. |
| СЦ 2.3 | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства | СЗ. 2.3.1 | Создание условий для роста производительности труда в аграрном секторе. |
|  |  | СЗ. 2.3.2 | Развитие инфраструктуры аграрного сектора. |
| СЦ 2.4 | Развитие сферы малого предпринимательства | СЗ. 2.4.1 | Создание благоприятного предпринимательского климата. |
|  |  | СЗ. 2.4.2 | Создание условий для роста инновационного предпринимательства. |
|  |  | СЗ. 2.4.3 | Совершенствование деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого бизнеса. |
| СЦ 3. Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области |  |  |  |
| СЦ 3.1 | Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа | СЗ. 3.1.1 | Создание межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа-техникум-ВУЗ-предприятие». |
|  |  | СЗ. 3.1.2 | Сохранение культурного наследия. |
|  |  | СЗ. 3.1.3 | Популяризация культурных традиций. |
|  |  | СЗ. 3.1.4 | Создание на территории городского округа новых конкурентоспособных туристических и культурных объектов. |
|  |  | СЗ. 3.1.5 | Формирование системы межмуниципального культурного взаимодействия районов северо-востока Воронежской области, районов Тамбовской и Саратовской областей. |
| СЦ 3.2 | Повышение транспортной доступности городского округа | СЗ. 3.2.1 | Развитие сети дорог с твердым покрытием, связывающих населенные пункты северо-востока Воронежской области с г. Борисоглебск. |
|  |  | СЗ. 3.2.2 | Организация вертолетного транспорта. |

2.  Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития

Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года

и целевые значения стратегических показателей

Стратегия социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап - 20192024 гг.,

II этап - 20252030 гг.,

III этап – 20312035 гг.

Таблица 2

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области

| № | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель администрации БГО ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2030 | 2035 |  |
|  | СЦ 1. Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения в Борисоглебском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦ 1.1 Стабилизация численности населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность населения, человек | 72715 | 71990 | 71330 | 70727 | 69950 | 72892 | 75177 | Глава администрации (Пищугин А.В.) |
| 2 | Реальные располагаемые денежные доходы населения , % | 101,9 | 102,1 | 102,6 | 103,4 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
| 3 | Обеспеченность бюджета МО налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 руб. доходов МБ (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), тыс. руб. | 7,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 11,0 | 15,5 | 22,4 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел по финансам администрации (Камынина В.И.) |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 40,5 | 41,8 | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Сектор спорта администрации (Попов В.И.) |
| 5 | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | 620 | 610 | 700 | 680 | 650 | 620 | 600 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) |
|  | СЦ 1.2 Создание комфортной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 73,6 | 67,8 | 64,5 | 63,0 | 58,0 | 15,0 | 5,0 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |
| 7 | Удельный вес улиц с твердым покрытием, % | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 65,0 | 78,0 | 90,0 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |
| 8 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов), шт. | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |
| 9 | Доля населения, принявшего участие в реализации проектов по поддержке местных инициатив от общей численности населения муниципального образования, % | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,5 | 17,0 | 50,0 | 65,0 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Руководитель аппарата (Фуртак О.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
| 10 | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом в общей площади жилищного фонда городского округа, % | 61,5 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 73,0 | 82,0 | 90,0 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |
| 11 | Количество сельских населенных пунктов, не имеющих на всей территории доступа к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), единиц | 15 | 14 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | Заместитель главы администрации – начальник отдела развития сельской территории (Наумова В.Н.) Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |
| 12 | Объем выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн | 1,02 | 1,01 | 1,0 | 0,99 | 0,96 | 0,9 | 0,75 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |
|  | СЦ 1.3 Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 100 детей) | 66,7 | 66,8 | 67,5 | 67,6 | 67,9 | 68,5 | 68,5 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Отдел образования и молодежной политики администрации (Купцова О.В.) |
| 14 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %; | 91,5 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Отдел образования и молодежной политики администрации (Купцова О.В.) |
|  | СЦ 1.4 Улучшение жилищных условий населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Общая площадь жилых помещений, введенных в действие за год в среднем на одного жителя, кв. м | 0,203 | 0,27 | 0,16 | 0,184 | 0,25 | 0,35 | 0,41 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел архитектуры администрации (Козлов К.А.) |
|  | СЦ 2. Обеспечение устойчивого экономического развития городского округа с ориентацией на опережающий рост промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦ 2.1 Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 1930,8 | 1325,6 | 1880,0 | 1254,6 | 1610,1 | 2371,1 | 3082,1 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
| 17 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. | 26,6 | 18,4 | 26,4 | 17,7 | 23,0 | 32,5 | 41,0 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
|  | СЦ 2.2 Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Рост объема промышленного производства, в % к 2016 году | 86,9 | 94,9 | 103,7 | 114,3 | 156,1 | 269,7 | 399,0 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
| 19 | Производительность труда в промышленности, млн. руб./чел. в год | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 5,2 | 8,1 | 11,9 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
|  | СЦ 2.3 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производительность труда в сельском хозяйстве, млн. руб./чел. в год | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 7,9 | 13,0 | 20,0 | Заместитель главы администрации – начальник отдела развития сельской территории (Наумова В.Н.) |
| 21 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 2016г. | 118,6 | 124,5 | 134,5 | 141,2 | 176,2 | 207,6 | 270,6 | Заместитель главы администрации – начальник отдела развития сельской территории (Наумова В.Н.) |
| 22 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации – начальник отдела развития сельской территории (Наумова В.Н.) |
|  | СЦ 2.4 Развитие сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек (с учетом микропредприятий), единиц | 342,2 | 342,6 | 343,1 | 343,6 | 345,0 | 348,0 | 353,0 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
| 24 | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства, % к 2016 году | 107,6 | 114,1 | 122,2 | 132,2 | 170,0 | 210,0 | 270,0 | Глава администрации (Пищугин А.В.) Отдел социально-экономического развития территории администрации (Ситникова Н.В.) |
|  | СЦ 3. Создание на базе Борисоглебского городского округа культурно-образовательного центра развития северо-востока Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЦ 3.1 Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Число реализованных межмуниципальных проектов, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | Глава администрации (Пищугин А.В.) |
| 26 | Уровень трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений, % | 86,5 | 86,7 | 86,8 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 95,0 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Отдел образования и молодежной политики администрации (Купцова О.В.) |
| 27 | Количество участвующих в мероприятиях сферы культуры, тыс. человек | 358,5 | 359,2 | 359,5 | 360,7 | 379,8 | 414,8 | 460,1 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Отдел культуры администрации (Загребина О.В.) |
| 28 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. | 1424,3 | 1430 | 1437 | 1440 | 1673 | 1895 | 2450 | Заместитель главы администрации (Ильина Г.В.) Отдел культуры администрации (Загребина О.В.) |
|  | СЦ 3.2 Повышение транспортной доступности городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км путей на 1000 кв. км территории | 143,3 | 144,0 | 144,7 | 145,5 | 147,6 | 151,2 | 154,7 | Заместитель главы администрации (Морозов А.В.) Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации (Гребенников А.М.) |

Таблица 3

3. Комплекс мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Борисоглебского городского округа Воронежской области на период до 2035 года

| Код стратегической цели и задачи |  | Мероприятие и ключевые события |  | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный) | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники, программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация, инвестор и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЦ 1.1. |  | Стабилизация численности населения городского округа |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | - 1.1.1. Проект - «Создание отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» |  | 2020 - 2022 гг. |  | Своевременное проведение коронарографии пациентам с острым коронарным синдромом, при необходимости, чрезкожной транслюминальной коронарной ангиопластики (стентирование). Снижение смертности от болезней системы кровообращения, в т.ч. острого коронарного синдрома. Создание 24 новых рабочих мест. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» | Департамент строительной политики Воронежской области (далее - ДСП ВО) Департамент здравоохранения Воронежской области (далее - ДЗ ВО) БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» (далее – БУЗ ВО «БРБ») Заместители главы администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее – администрация БГО ВО) |
|  | - 1.1.1.1. Разработка ПСД на пристройку к зданию БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» для размещения ангиографа |  | 2-3 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1.1.2. Строительство пристройки для размещения ангиографа |  | 4 кв. 2021 – 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1.1.3.Подготовка медицинских кадров для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения |  | 3 кв. 2020 – 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1.1.4. Оснащение отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения медицинским оборудованием |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5. Ввод пристройки для размещения ангиографа в эксплуатацию и начало работы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.6 Развитие деятельности отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения |  | 2023 - 2035 гг. |  | Оказание населению не менее 700 услуг в год. |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | - 1.1.2. Проект - «Строительство корпуса психоневрологического диспансера со стационаром на 200 коек (150 коек психиатрического профиля и 50 коек наркологического профиля) в г. Борисоглебск» |  | 2025 - 2027 гг. |  | Строительство психоневрологического диспансера позволит ликвидировать дефицит коек, обеспечить выполнение стандартов и порядков оказания психиатрической и наркологической помощи. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области» | ДСП ВО ДЗ ВО Заместители главы администрации БГО ВО КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер» (далее – КУЗ ВО «БПНД») |
| СЗ. 1.1.3 СЗ. 3.2.2 | 1.1.3. Проект «Межрайонный пункт медицинской авиационной эвакуации» |  | 2019 г. |  | Сокращение времени эвакуации пациента при необходимости его перевода в областные учреждения г. Воронеж и своевременного получения специализированной и высокотехнологичной помощи. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ДСП ВО ДЗ ВО Заместители главы администрации БГО ВО |
|  | 1.1.3.1. Разработка ПСД на взлетно-посадочную вертолетную площадку |  | 2 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3.2. Строительство взлетно-посадочной вертолетной площадки |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3.3. Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной вертолетной площадки |  | 4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.4. Проект «Строительство врачебной амбулатории в с. Третьяки» |  | 2020 -2022 гг. |  | Улучшение качества оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ДСП ВО ДЗ ВО Заместители главы администрации БГО ВО |
|  | 1.1.4.1. Разработка ПСД |  | 1-2 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4.2. Строительство здания врачебной амбулатории в с.Третьяки |  | 3 кв. 2020 – 2 кв. 2021гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4.3. Оснащение медицинским оборудованием врачебной амбулатории в с.Третьяки |  | 1 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4.4. Введение в эксплуатацию врачебной амбулатории в с. Третьяки |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.5. Проект «Строительство ФАПа в с. Ульяновка» |  | 2021 г. |  | Улучшение качества оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ДСП ВО ДЗ ВО Заместители главы администрации БГО ВО |
|  | 1.1.5.1. Разработка ПСД |  | 1-2 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.2. Строительство модульного здания ФАПа в с.Ульяновка |  | 3 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.3. Оснащение медицинским оборудованием модульного ФАПа в с.Ульяновка |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.4. Введение в эксплуатацию модульного здания ФАПа в с.Ульяновка |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.6. Проект «Строительство ФАПа в с. Горелка» |  | 2023 г. |  | Улучшение качества оказания медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» | ДСП ВО ДЗ ВО Заместители главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.7. Проект «Переоснащение первичного сосудистого отделения БУЗ ВО «БРБ» |  | 2019-2024 гг. |  | Снижение смертности от болезней системы кровообращения, в т.ч. острого нарушения мозгового кровообращения |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместители главы администрации БГО ВО |
|  | 1.1.7.1. Поставка и введение в эксплуатацию медицинского оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7.1.1. Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7.1.2. Компьютерный томограф |  | 4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.8. Проект «Открытие на базе БУЗ ВО «БРБ» центра амбулаторной онкологической помощи» |  | 2020 г. |  | Снижение смертности от новообразований, рост выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместители главы администрации БГО ВО |
|  | 1.1.8.1. Приобретение оборудования |  | 1 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8.2. Лицензирование вида деятельности |  | 2 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8.3. Прием пациентов |  | 3 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.9. Проект «Спортивный комплекс для единоборств» в парке «Феникс» |  | 2019 – 2021 гг. |  | Увеличение количества занимающихся различными единоборствами. |  | ООО «ТрансИнвест» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО Отдел капитального строительства администрации БГО ВО (далее – ОКС администрации БГО ВО) |
|  | 1.1.9.1. Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9.2. Начало строительства нулевого цикла |  | 2 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9.3.Установка металлоконструкций и стеновых панелей комплекса |  | 3- 4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9.4. Отделка помещений и благоустройство территории |  | 4 кв. 2020 г.- 1 кв. 2021 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9.5. Установка оборудования, спортивного инвентаря |  | 2 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9.6. Ввод в эксплуатацию |  | 3 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.10. Проект «Ледовая арена по адресу: Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Чкалова, 55б» |  | 2021 - 2022 гг. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. Создание более 30 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» Региональный проект «Спорт – норма жизни» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.1.10.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 2 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10.3. Строительство объекта. |  | 4 кв.2021 - 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| С3. 1.1.3 | 1.1.11. Проект «ФОК открытого типа на территории МКОУ БГО Боганская СОШ» |  | 2023 г. |  | Популяризация здорового образа жизни в сельской местности. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. |  |  | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
| С3. 1.1.3 | 1.1.12. Проект «Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г.Борисоглебск Воронежской области» |  | 2020-2023 гг. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. Создание новых рабочих мест. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.1.12.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 3 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.12.2. Начало строительства спортивного объекта |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.12.3. Строительство объекта, ввод объекта в эксплуатацию. |  | 4 кв. 2020 – 4 кв. 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| С3. 1.1.3 | 1.1.13. «Устройство спортивной площадки по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ Воронежской области, с. Ульяновка, ул. Ворошилова, 25» |  | 2020 г. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. |  | - Бюджетные средства Борисоглебского городского округа; - Ассоциация советов муниципальных образований Воронежской области; - ГРАНТ Всероссийского конкурса «Гражданских инициатив»; - Внебюджетные средства. | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.1.13.1. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупок на строительство |  | 1-2 кв.2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.13.2. Строительство объекта и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| С3. 1.1.3 | 1.1.14. Проект «ФОК открытого типа на территории МКОУ БГО Танцырейская СОШ» |  | 2023 г. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
| С3. 1.1.3 | 1.1.15. Проект «ФОК открытого типа на территории МКОУ БГО Макашевская СОШ» |  | 2023 г. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
| С3. 1.1.3 | 1.1.16. Проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Юго-Восточном микрорайоне г.Борисоглебска Воронежской области» |  | 2020-2022 гг. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.1.16.1 Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 4 кв.2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.16.2. Строительство объекта |  | 1 кв. 2022- 4 кв. 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.16.3. Установка оборудования |  | 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.16.4. Ввод в эксплуатацию |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| С3. 1.1.3 | 1.1.17. Проект «Реконструкция футбольного поля по ул. Чкалова, 55А» |  | 2023 г. |  | Популяризация здорового образа жизни. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городском округе к 2035 году до 48%. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» | Заместители главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.18. Организация профильных спортивных лагерей |  | 2019-2035 гг. |  | Привлечение детей и молодежи к занятиям спортом. |  | МП «Развитие физической культуры и спорта» МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО МБОУ ДО «Борисоглебская детско-юношеская спортивная школа» (далее – МБОУ ДО «БДЮСШ») |
|  | 1.1.18.1. Организация работа 3 профильных спортивных лагерей |  | 2-3 кв. 2019 г. |  | Организация отдыха в спортивных лагерях 155 детей. |  |  |  |
|  | 1.1.18.2. Организация работы 4 профильных спортивных лагерей |  | 2-3 кв. с 2020 г. ежегодно |  | Организация отдыха в спортивных лагерях 130 детей. |  |  |  |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.19. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы |  | 2019 - 2035 гг. |  | Вовлечение более 80 % учащихся занятиями спортом. |  |  | Заместитель главы администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО МБОУ ДО «БДЮСШ» |
| СЗ. 1.1.1 | 1.1.20. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по повышению рождаемости на территории городского округа |  | 2019 - 2035 гг. |  | Улучшение демографической ситуации на территории городского округа , в т.ч. за счет применения репродуктивных технологий, профилактики и снижения числа абортов. |  | ГП «Развитие здравоохранения» МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.1 | 1.1.21. Выполнение плана мероприятий по снижению материнской и младенческой смертности на территории городского округа |  | 2019 - 2035 гг. |  | Улучшение демографической ситуации на территории городского округа. |  | ГП «Развитие здравоохранения» МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.22. Совершенствование оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |  | 2019 - 2035 гг. |  | Снижению смертности при дорожно-транспортных происшествиях. |  | ГП «Развитие здравоохранения» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел МВД России по г. Борисоглебск |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.23. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |  | 2019 - 2035 гг. |  | Снижение смертности от болезней органов пищеварения, от болезней органов дыхания, туберкулеза. |  | ГП «Развитие здравоохранения» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.1 СЗ. 1.1.3 | 1.1.24. Внедрение информационных технологий |  | 2019 - 2024 гг. |  | Обеспечение медицинского персонала автоматизированными рабочими местами. Обеспечение межведомственного взаимодействия в электронной форме. Подключение АРМ к централизованным подсистемам ГИС в сфере здравоохранения. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Воронежской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.25. Подбор абитуриентов для направлениия в рамках целевого набора для обучения (проработка ученического договора) |  | 2021 - 2024 гг. |  | Увеличение количества специалистов, соответствующих современным требованиям, что будет способствовать улучшению медицинской помощи. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.26. Инициирование вопроса включение города Борисоглебск (и других городов с численностью до 70 тыс. человек) в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» |  | 2021 - 2024 гг. |  | Увеличение количества специалистов, соответствующих современным требованиям, что будет способствовать улучшению медицинской помощи. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.3 | 1.1.27. Инициирование вопроса переноса стационара КУЗ ВО «Борисоглебский противотуберкулезный диспансер» за черту города Борисоглебск |  | 2021 - 2024 гг. |  | Оказание медицинской помощи в зданиях, соответствующих современным требованиям. |  | ГП «Развитие здравоохранения» Региональный проект Воронежской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ДЗ ВО БУЗ ВО «БРБ» Заместитель главы администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.1.2 | 1.1.28. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для безработных граждан |  | 2019 - 2035 гг. |  | Ускорение поиска вариантов занятости. |  | ГП «Содействие занятости населения Воронежской области» | Заместитель главы администрации БГО ВО ГКУ ВО Центр занятости населения г. Борисоглебска (далее - ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска) |
| СЗ. 1.1.2 | 1.1.29. Организация и проведение «Фестиваля профессий» с участием учреждений профессионального образования и хозяйствующих субъектов |  | ежегодно |  | Определение профессиональной ориентации выпускников учреждений общего образования с целью выбора профессии. |  | ГП «Содействие занятости населения Воронежской области» | Заместитель главы администрации БГО ВО МБУДО БГО ВО Центр «САМ» Предприятия Учреждения |
| СЗ. 1.1.2 | 1.1.30. Формирование и поддержание в актуальном состоянии информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» |  | 2019 - 2035 гг. |  | Использование новых технологий работы в содействии занятости, снижение безработицы. |  | ГП «Содействие занятости населения Воронежской области» | Заместитель главы администрации БГО ВО ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска Предприятия Учреждения |
| СЗ. 1.1.2 | 1.1.31. Формирование молодежного резерва управленческих кадров. Помощь в трудоустройстве выпускников учреждений профессионального образования. |  | 2019 - 2030 гг. |  | Уменьшение оттока молодежи с высокими профессиональными характеристиками. |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел образования и молодежной политики администрации БГО ВО (далее - ООиМП администрации БГО ВО) Предприятия Учреждения МБУДО БГО Центр «САМ» |
| СЦ 1.2 | Создание комфортной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.1 | 1.2.1. Проект «Развитие транспортной системы Борисоглебского городского округа» |  | 2019 - 2035 гг. |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. |  | МП «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО Подрядчик- по итогам электронного аукциона |
|  | 1.2.1.1. Формирование плана-графика ремонта дорог |  | 1 кв. ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, выбор подрядчика и заключение контрактов |  | 2 кв. ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.3. Выполнение работ согласно контрактам, приемка работ и ввод в эксплуатацию |  | 2-4 кв. ежегодно |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.1 | 1.2.2. Проект «Строительство автомобильной дороги по ул. Куйбышева в г. Борисоглебске Воронежской области» |  | 2020 - 2021 г.г. |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения (2,3 км) |  | МП «Развитие транспортной системы» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО, Подрядчик- по итогам электронного аукциона |
|  | 1.2.2.1 Разработка рабочей документации, подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, выбор подрядчика и заключение контракта |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.2 Подготовка территории строительства |  | 1-2 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.3 Строительство автомобильной дороги (устройство асфальтового покрытия, остановочных площадок, нанесение дорожной разметки) |  | 2-3 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.4.Приемка объекта и ввод в эксплуатацию |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.2 | 1.2.3. Проект «Обустройство парка «Феникс»» |  | 2019 - 2020 гг. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа, улучшение экологической обстановки. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2» (далее – ООО «БДРСУ №2») |
|  | 1.2.3.1. Оформление земельного участка, подготовка дизайн-проекта и разработка ПСД |  | 1-3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.2. Получение технических условий на подключение к сетям |  | 1-3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.3. Благоустройство территории парка |  | 4 кв. 2019 - 2 кв. 2020 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.4. Закупка и монтаж оборудования |  | 3 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3.5. Приемка объекта |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.2 | 1.2.4. Проект «Обустройство парка «Южный»» |  | 2019 г. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа, улучшение экологической обстановки. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО Подрядчик - ООО «БДРСУ №2» |
|  | 1.2.4.1. Оформление земельного участка и подготовка дизайн-проекта и разработка ПСД |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.2. Получение технических условий на подключение к сетям |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.3. Благоустройство территории парка |  | 2-3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.4. Закупка и монтаж оборудования |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4.5. Приемка объекта |  | 3-4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.5. Проект «Строительство газораспределительной сети с установкой ГРПМ к району «Березки» в г. Борисоглебск» |  | 2022 г. |  | Обеспечение снабжения природным газом 240 участков нового района. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения», ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации БГО ВО (далее - ОЖКХ, Т администрации БГО ВО) |
|  | 1.2.5.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.6. Проект «Перебуривание 2-х скважин в поселке Водострой» |  | 2022 г. |  | Обеспечение граждан качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО |
|  | 1.2.6.1 Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6.2 Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6.3 Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6.4 Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 СЗ. 1.2.6 | 1.2.7. Проект «Строительство котельной по ул. Чкалова, д. 1Е г. Борисоглебск» |  | 2019 - 2020 гг. |  | Улучшение качества тепло - и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Терешковой, Элеваторный проезд, ул. Чкалова, детского сада № 12, Россельхозбанка и др. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО БФ ООО «ГПТЭ Воронеж» |
|  | 1.2.7.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2019 - 1 кв. 2020 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 2 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.8. Проект «Строительство газовой блочной котельной КБТа 0,5/0,1 для МОУ Ульяновская СОШ № 2 по ул. Ворошилова, 23 в с. Ульяновка» |  | 2022 г. |  | Улучшение качества тепло - и горячего водоснабжения школы и клуба в с. Ульяновка. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО БФ ООО «ГПТЭ Воронеж» |
|  | 1.2.8.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.8.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.8.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.8.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.9. Проект «Строительство газовой блочной котельной КБТа 0,5/0,1 для МОУ Петровская СОШ по ул. Садовая, 31А в с. Петровское» |  | 2022 г. |  | Котельная производительностью 0,43 Гкал/час предназначена для тепло- и горячего водоснабжения школы и ФАПа. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО БФ ООО «ГПТЭ Воронеж» |
|  | 1.2.9.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.9.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.9.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.9.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 СЗ. 1.2.6 | 1.2.10. Проект «Строительство централизованной сети водоотведения от многоквартирных домов по ул. Пушкинской, Трусова, г. Борисоглебск, 0,8 км» |  | 2022 г. |  | Улучшение экологической обстановки в городском округе. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО Подрядчик- по итогам электронного аукциона |
|  | 1.2.10.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.10.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.10.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.10.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 СЗ. 1.2.6 | 1.2.11. Проект «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Свободы в г. Борисоглебск» |  | 2022 г. |  | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Свободы протяженностью 463 м, мощностью 143,2 куб. дм/с. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» |
|  | 1.2.11.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.11.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.11.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.11.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.12. Проект «Строительство водопровода диаметром 150 мм по ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) протяженностью 274 м в г. Борисоглебск» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.12.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.12.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.12.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.12.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.13. Проект «Реконструкция водопровода по ул. Народная (от ул. Бланская до ул. Чкалова) г. Борисоглебск, d=150мм» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.13.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.13.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.13.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.13.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.14. Проект «Реконструкция водопровода по ул. Гагарина (от ул. Ленинская до ул. К. Маркса; от ул. Свободы до жилого дома № 42; от ул. Юбилейная до ул. Пешкова; от детской больницы до ул. Победы) г. Борисоглебск, d=150мм» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.14.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.14.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.14.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.14.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.15. Проект «Реконструкция водопровода по ул. Свободы (от жилого дома № 1 до ул. Школьная) г. Борисоглебск, d=200мм» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.15.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.15.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.15.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.15.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.16. Проект «Строительство централизованного водоотведения в поселке Водострой» |  | 2022 г. |  | Строительство централизованной сети водоотведения от многоквартирных домов и здания психоневрологического интерната (6,5 км). |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО БУ ВО «БПНИ» Жители округа |
|  | 1.2.16.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.16.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.16.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.16.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.17. Проект «Реконструкция водопроводных сетей в с. Танцырей» |  | 2022 г. |  | Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 19,73 км, повысит качество водоснабжения населения, объектов соцкультбыта и здравоохранения. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО |
|  | 1.2.17.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.17.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.17.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.17.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.18. Проект «Строительство станции очистки воды на водозаборе на участке «Ростань» в г. Борисоглебск» |  | 2019 г. |  | Обеспечение жителей питьевой водой, соответствующей СанПин 2.1.4.1074-01. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО АО «Борхиммаш» |
|  | 1.2.18.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.18.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.18.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.18.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.19. Проект «Строительство сетей водоснабжения диаметром 100, 150, 200 мм к району «Березки» в г. Борисоглебск» |  | 2022 г. |  | Обеспечение холодным водоснабжением района на 240 земельных участков. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.19.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.19.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.19.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.19.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.20. Проект «Реконструкция водопровода по ул. Первомайская (от ул. К. Маркса до ул. Сенная; от проезда Элеваторного до ул. Дорожная) г. Борисоглебск, d=200мм» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.20.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.20.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.20.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.20.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.21. Проект «Реконструкция водопровода по ул. Третьяковской от ул. Бланская до ул. Чкалова в г. Борисоглебск, d=150 мм» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.21.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.21.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.21.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.21.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.22. Проект «Реконструкция водопровода по ул. Матросовская (от ул. Чкалова до ул. Набережная) г. Борисоглебск, d=200 мм» |  | 2022 г. |  | Улучшение снабжения населения города качественной питьевой водой. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «Очистные сооружения» МУП «Вода» |
|  | 1.2.22.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.22.2. Подготовка аукционной документации, проведение электронного аукциона, определение подрядчика, заключение контракта |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.22.3. Строительно-монтажные работы согласно контракту |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.22.4. Приемка выполненных работ и ввод объекта в эксплуатацию |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 СЗ. 1.2.6 | 1.2.23. Проект «Создание мусоросортировочного комплекса Борисоглебского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера» |  | 2019 г. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО |
|  | 1.2.23.1. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.23.2. Приемка выполненных работ и ввод в эксплуатацию объекта |  | 2 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.24 Проект «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г.Борисоглебска Воронежской области» |  | 2021 – 2023 гг. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа, улучшение экологической обстановки. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» Региональный проект «Жилье» | Заместители главы администрации БГО ВО Отдел капитального строительства администрации БГО ВО (далее – ОКС администрации БГО ВО) |
|  | 1.2.24.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы |  | 3 кв. 2021г |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.24.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 3 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.24.3. Корректировка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.24.4. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 3 кв.2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.24.5. Строительство объекта |  | 3 кв. 2022 – 3 кв. 2023 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.24.6. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.25. Проект «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г.Борисоглебска Воронежской области» |  | 2021 – 2022 гг. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа, обеспечение граждан качественной питьевой водой |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» Региональный проект «Жилье» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.2.25.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 2 кв. 2021г |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.25.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 3 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.25.3. Строительство объекта |  | 3 кв. 2021 – 2 кв. 2022гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.25.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | - Проект «Электроснабжение жилого микрорайона «Новые Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области» |  | 2022 – 2023 гг. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.2.26.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы |  | 4 кв.2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.26.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 2 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.26.3. Строительство объекта |  | 2 кв. 2023 – 3 кв. 2023 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.26.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.3 | - Проект «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г.Борисоглебске Воронежской области» |  | 2022 – 2023 гг. |  | Улучшение качества жизни жителей городского округа, обеспечение граждан качественной питьевой водой |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО |
|  | 1.2.27.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 4 кв.2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.27.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 2 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.27.3. Строительство объекта. |  | 2 кв. 2023 – 3 кв. 2023 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.27.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.2.6 | 1.2.28. Проект «Общественно-государственный экологический контроль» |  | 2023 г. |  | Повышение уровня вовлеченности граждан в процесс решения экологических задач местного значения, ликвидация несанкционированных свалок, увеличение туристического потока (экологический туризм) |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (далее – ДПРиЭ ВО) Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т, Отдел культуры администрации БГО ВО (далее - ОК администрации БГО ВО) |
| СЗ. 1.2.6 | 1.2.29. Проект «Внедрение платформы «Умный город» |  | 2024 г. |  | Уменьшение уровня аварийности на «пилотных» участках дорог, уменьшение уровня аварийности инженерных сетей, сокращение количества несанкционированных свалок, увеличение пассажиропотока на общественном транспорте, уменьшение количества правонарушений |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | ДПРиЭ ВО Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО Правоохранительные органы ГИБДД |
| СЗ. 1.2.3 | 1.2.30. Замена светильников уличного освещения на светодиодные |  | 2019 - 2035 гг. |  | Улучшение качества жизни населения городского округа. Снижение расхода электрической энергии на уличное освещение за счет замены ежегодно 200 светильников на светодиодные. |  | МП «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО МУП «БГЭС» |
| СЗ. 1.2.4 | 1.2.31. Оказание содействия ПАО «Ростелеком» в проведении работ по обустройству оптоволоконных линий высокоскоростного Интернета (более 100 Мбит/с) на территории городского округа |  | 2019 - 2030 гг. |  | Улучшение качества жизни населения городского округа, обеспечение доступа к сети Интернет со скоростью более 100 Мбит/с. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОЖКХ, Т администрации БГО ВО ПАО «Ростелеком» |
| СЗ. 1.2.5 | 1.2.32. Выделение грантов в форме субсидий на реализацию программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета городского округа на конкурсной основе |  | 2019 - 2035 гг. |  | Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы) для жителей городского округа |  | МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Помощник главы администрации БГО ВО |
| СЗ.1.2.5 | 1.2.33. Проведение учебных семинаров руководителей и актива органов ТОС для повышения образовательного и профессионального уровня в области территориально общественного самоуправления |  | 2019 - 2035 гг. |  | Развитие ТОС и поддержка общественно полезных проектов социально значимых инициатив населения городского округа |  | МП «Муниципальное управление и гражданское общество» | Руководитель аппарата администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.2.7 | 1.2.34. Содействие в поддержании правопорядка на улицах города и в общественных местах |  | 2019 - 2035 гг. |  | Профилактика правонарушений и преступлений, снижение уровня преступности на территории городского округа |  | МП «Безопасность городского округа» | Отдел МВД России по г. Борисоглебск Помощник главы администрации БГО ВО |
| СЦ 1.3 | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям населения и экономики городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.3.3 | 1.3.1. Проект «Детский сад на 150 мест по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Дубровинская, 127» |  | 2019 - 2022 гг. |  | Увеличение мест в детских дошкольных учреждениях, создание 38 новых рабочих мест |  | МП «Развитие образования» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО |
|  | 1.3.1.1. Подготовка ПСД |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.2. Получение положительного заключения гос. экспертизы |  | 2 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.3. Оформление подачи бюджетной заявки на включение в областную адресную инвестиционную программу |  | 2 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.4. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.5. Строительство объекта |  | 4 кв. 2021- 4 кв. 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.6. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.3.3 | 1.3.2. Проект «Детский сад в г. Борисоглебске Воронежской обл.» |  | 2019 - 2020 гг. |  | Увеличение на 220 мест в детских дошкольных учреждениях. Создание 57 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие образования» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО ОО и МП администрации БГО ВО |
|  | 1.3.2.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.3. Строительство объекта |  | 4 кв. 2019 - 3 кв. 2020 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.3.4 | 1.3.3. Проект «Школа в г. Борисоглебск Воронежской обл.» (1224 места). |  | 2019 - 2022 гг. |  | Улучшение объема и качества услуг, предоставляемых учреждениями общедоступного образования, увеличение числа рабочих мест, устранение двухсменного режима работы образовательных учреждений. |  | МП «Развитие образования» Региональный проект «Жилье» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО ОО и МП администрации БГО ВО |
|  | 1.3.3.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 2 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 1 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.3. Строительство объекта. |  | 1 кв. 2020 - 3 кв. 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.3.3 | 1.3.4. Проект «Строительство пристройки к детскому саду № 19 г. Борисоглебск, Борисоглебский городской округ» |  | 2019 - 2020 гг. |  | Увеличение мест для дошкольников в возрасте от 1,5 до 3 лет. Создание 9 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие образования» МП «Управление муниципальными финансами» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО ОО и МП администрации БГО ВО |
|  | 1.3.4.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 3 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4.3. Строительство объекта. |  | 3 кв. 2019 – 4 кв.2020 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.3.3 | 1.3.5. Проект «Пристройка дошкольных групп к МКОУ БГО Боганская СОШ в с. Богана, Борисоглебского городского округа, Воронежской области» |  | 2020 – 2024 гг. |  | Увеличение мест для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Создание 12 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие образования» МП «Управление муниципальными финансами» | Заместители главы администрации БГО ВО ОКС администрации БГО ВО ОО и МП администрации БГО ВО |
|  | 1.3.5.1. Разработка ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы. |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5.2. Подготовка и публикация документации об осуществлении закупки на строительство |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5.3. Строительство объекта. |  | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5.4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2024 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.3.1 | 1.3.6. Формирование прогноза дополнительной потребности организаций городского округа в кадрах |  | 2019 - 2035 гг. |  | Обеспечение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах |  | МП «Развитие образования» МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел социально-экономического развития территории администрации БГО ВО (далее – ОСЭРТ администрации БГО ВО) ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска |
| СЗ. 1.3.1 | 1.3.7. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан |  | 2019 - 2035 гг. |  | Обеспечение потребности хозяйствующих субъектов в квалифицированных кадрах |  | ГП «Содействие занятости населения Воронежской области» | Заместитель главы администрации БГО ВО ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска |
| СЗ. 1.3.1 | 1.3.8. Информирование обучающихся школ о текущих вакансиях и перспективных потребностях в рабочих и специалистах, о мероприятиях в сфере трудоустройства, о ситуации и тенденциях на рынке труда |  | 2019 - 2035 гг. |  | Обеспечение подготовки кадров с учетом потребностей экономики городского округа. Заключения целевых договоров с выпускниками общеобразовательных учреждений округа. |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО Предприятия БГО Учреждения БГО |
| СЗ. 1.3.1 | 1.3.9. Создание жилого фонда для предоставления служебного жилья педагогам |  | 2023-2024 гг. |  | Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Борисоглебского городского округа |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО, ОЖКХ, Т администрации БГО ВО, Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации БГО ВО |
| СЗ. 1.3.2 | 1.3.10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях городского округа |  | 2019 - 2035 гг. |  | Охват дополнительным образованием 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе 18% - программами технической и естественнонаучной направленности. |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУ ДО «Борисоглебский центр внешкольной работы» (далее –МБУ ДО «БЦВР») |
| СЗ. 1.3.2 | 1.3.11. Организация системы подачи информации для информационного портала системы дополнительного образования Воронежской области |  | постоянно |  | Обеспечение загрузки и систематического обновления информации о реализуемых на территории городского округа дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО Сектор спорта администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУДО «БЦВР» |
| СЗ. 1.3.4 | 1.3.12. Разработка и реализация маршрутов сетевого образования на межмуниципальном уровне: - Сетевой 10 класс; - Образовательный кластер «Гимназия №1 – школа №9 – Ульяновская и Чигоракская школы»; - Реализация модульной программы предметной области «Технология» в сетевой форме |  | 2021 - 2022 гг. |  | Повышение качества образования |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО, Подведомственные образовательные учреждения |
| СЗ. 1.3.4 | 1.3.13. Реализация «дорожной карты» переформатирования муниципальной образовательной сети: - «Школа – детский сад»; - «Школа - школа» |  | 2021 г. |  | Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Борисоглебского городского округа |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО Подведомственные образовательные учреждения |
| СЦ 1.4 | Улучшение жилищных условий населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.1 | 1.4.1. Проект «Строительство 130-квартирного жилого дома, ул. Уютная, д.5а, г. Борисоглебск» |  | 2020 – 2021 гг. |  | Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел архитектуры администрации БГО ВО (далее – ОА администрации БГО ВО) ООО "Воронеж Град" |
|  | 1.4.1.1. Строительство объекта |  | 2020 - 2021 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.1 | 1.4.2. Проект «Строительство многоквартирного жилого дома, 2-я очередь на 40 квартир, ул. Аэродромная, д.32, г. Борисоглебск» |  | 2019 - 2020 гг. |  | Увеличение объема ввода жилья на 1,9 тыс.кв.м. Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО ООО «Алекс» |
|  | 1.4.2.1. Строительство объекта |  | 1-4 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.1 | 1.4.3. Проект «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Сенная, 76» |  | 2021 – 2022 гг. |  | Увеличение объема ввода жилья на 2,4 тыс.кв.м. Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО ИП Тарасов М.К. |
|  | 1.4.3.1. Строительство объекта |  | 1 кв. 2021 – 3 кв. 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.3.2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.1 | 1.4.4. Проект «Строительство жилых многоквартирных домов по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 86, 88» |  | 2021-2023 гг. |  | Увеличение объема ввода жилья на 7,3 тыс.кв.м. Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО ООО «Первая строительная компания» |
|  | 1.4.4.1. Строительство объекта |  | 3 кв. 2021- 2023 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.4.2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.1 | 1.4.5. Проект «Реконструкция объектов незавершенного строительства - жилых домов, расположенных по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Дорожная, 52 стр.1, стр.2, стр.3, стр.4» |  | 2020 - 2022 гг. |  | Увеличение объема ввода жилья на 10,0 тыс.кв.м. Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО ИП Дорохин Ю.В. |
|  | 1.4.5.1. Строительство объекта |  | 4 кв. 2020 - 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.5.2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.2 | 1.4.6. Проект «Комплексное освоение территории бывшего водозабора в районе ул. Аэродромной в г. Борисоглебск. Строительство многоквартирных жилых домов» |  | 2023 - 2030 гг. |  | Увеличение объема ввода жилья на 45,0 тыс. кв.м. Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 1.4.2 | 1.4.7. Проект «Комплексное освоение Восточного района г. Борисоглебск. Строительство многоквартирных жилых домов» |  | 2020 - 2023 гг. |  | Увеличение объема ввода жилья на 98,8 тыс. кв.м. Улучшение жилищных условий жителей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО ООО «СТРОЙАРТ» |
|  | 1.4.7.1. Разработка документации по внесению изменений в проект планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа) |  | 4 кв. 2020 г |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.7.2. Заключение дополнительного соглашения к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ |  | 4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.7.3. Выдача разрешительной документации на строительство многоквартирных малоэтажных жилых домов |  | 2021-2023 гг. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 1.4.3 | 1.4.8. Проект «Строительство домов коттеджного типа в с. Чигорак (точечно)» Выдача разрешительной документации на строительство жилых домов льготной категории граждан, имеющих трех и более детей (по мере обращения граждан) |  | 2019 - 2030 гг. |  | Строительство 145 домов коттеджного типа. Улучшение жилищных условий многодетных семей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 1.4.3 | 1.4.9. Проект «Строительство домов коттеджного типа в жилом районе «Березки» в г. Борисоглебске» Выдача разрешительной документации на строительство жилых домов льготной категории граждан, имеющих трех и более детей (по мере обращения граждан) |  | 2019 - 2030 гг. |  | Строительство 274 домов коттеджного типа. Улучшение жилищных условий многодетных семей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 1.4.3 | 1.4.10. Проект «Строительство домов коттеджного типа в поселке Калинино Борисоглебского городского округа Воронежской области» Выдача разрешительной документации на строительство жилых домов льготной категории граждан, имеющих трех и более детей (по мере обращения граждан) |  | 2019 - 2030 гг. |  | Строительство 107 домов коттеджного типа. Улучшение жилищных условий многодетных семей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 1.4.3 | 1.4.11. Проект «Строительство домов коттеджного типа на территории «Новые Березки» Выдача разрешительной документации на строительство жилых домов льготной категории граждан, имеющих трех и более детей (по мере обращения граждан) |  | 2020 - 2030 гг. |  | Строительство 111 домов коттеджного типа. Улучшение жилищных условий многодетных семей. |  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЦ 2.1 | Увеличение объема инвестиций до трех миллиардов рублей в год |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.1.1 | 2.1.1. Поддержание в актуальном состоянии страницы «Инвестиции» на официальном Интернет-сайте администрации городского округа |  | постоянно |  | Укрепление позиций городского округа, как территории привлекательной для вложения инвестиций |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.1 | 2.1.2. Разработка инвестиционного паспорта Борисоглебского городского округа Воронежской области |  | ежегодно |  | Формирование и продвижение инвестиционного имиджа городского округа. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.1 | 2.1.3. Обеспечение участия городского округа в выставках и ярмарках |  | 2019 - 2035 гг. |  | Продвижение хозяйствующих субъектов на внутренних и внешних рынках, развитие экономического потенциала городского округа. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.4. Актуализация нормативно-правовой базы Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата |  | 2019 - 2035 гг. |  | Поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.5. Разработка прогноза социально-экономического развития городского округа на краткосрочный и долгосрочный период |  | ежегодно |  | Определение тенденций и показателей социально-экономического развития городского округа. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.6. Информирование предприятий промышленного комплекса о действующих мерах поддержки промышленности на региональном и федеральном уровне |  | 2019 - 2035 гг. |  | Обеспечение условий доступа промышленных предприятий к мерам государственной поддержки. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.7. Соглашение между департаментом экономического развития Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа Воронежской области о внедрении Стандарта развития конкуренции Воронежской области |  | 2019 - 2035 гг. |  | Содействие развитию конкуренции на приоритетных и социально-значимых рынках. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.8. Содействие в реализации инвестиционных проектов на принципах муниципально-частного партнерства |  | 2019 - 2035 гг. |  | Создание благоприятного инвестиционного климата. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.9. Содействие сельскохозяйственным предприятиям округа в мерах господдержки на реализацию инвестиционных проектов |  | 2019 - 2035 гг. |  | Информирование сельскохозяйственных предприятий по вопросам льготного кредитования для реализации инвестиционных проектов. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел развития сельской территории (далее ОРСТ) администрации БГО |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.10. Земельный участок, предлагаемый для освоения под комплексное жилищное строительство площадью 70,9 га |  | 2019 - 2035 гг. |  | Улучшение жилищных условий жителей городского округа. |  | ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 2.1.2 | 2.1.11. Земельный участок, предлагаемый для освоения под размещение промышленного производства площадью 51,9 га (кадастровый номер 36:04:0103071:10) |  | 2019 - 2035 гг. |  | Создание новых промышленных предприятий. Увеличение рабочих мест. |  | ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОА администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЦ 2.2 | Ускоренный рост конкурентоспособного промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.2.1 | 2.2.1. Программа «Модернизация промышленного производства» |  | 2019 - 2035 гг. |  | Увеличение объемов производства, рост заработной платы работников и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |  | ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АО «Борхиммаш» ОАО «БКМЗЛит» АО "БПСЗ" АО «Бортрикотаж» ООО «ЗНИГО» АО «ТеплоАхим» ООО «БМКК» ООО «БМК» ООО «Маслозавод Третьяковский» ТОСП в г. Борисоглебске АО «Кирово-Чепецкий ХК» |
| СЗ. 2.1.1 СЗ. 2.2.2 | 2.2.2. Проект «Индустриальный парк «Борисоглебский»» |  | 2022 - 2027 гг. |  | Диверсификация промышленного производства, увеличение объемов производства, создание высокопроизводитель-ных рабочих мест, рост заработной платы работников и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Правительство Воронежской области Администрация БГО ВО |
|  | 2.2.2.1. Разработка нормативно-правового акта о реализации проекта |  | 1 - 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2.2. Организация передачи земельного участка в аренду управляющей компании в соответствии с законом № 05-ОЗ от 02.03.2016 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов». |  | 3 – 4 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.2.2 | 2.2.3. Проект «Строительство асфальтобетонного завода» |  | 2023 - 2024 гг. |  | Освоение производства высококачественных строительных материалов. Создание 15 новых рабочих мест. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» ВБ средства | Администрация БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 2.2.2 | 2.2.4. Проект «Строительство завода по производству строительных материалов и строительных конструкций» |  | 2025 - 2030 гг. |  | Расширение производства высококачественных строительных материалов. Создание 140 новых рабочих мест. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» ВБ средства | Администрация БГО ВО Частный инвестор |
| СЦ 2.3 | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.3.1 | 2.3.1. Проект «Строительство птицефабрики яичного направления в СПК Ширяева Г.И.» (вторая очередь) |  | 2024 г. |  | Увеличение поголовья кур-несушек до 1 млн. 300 тыс. голов, производство яиц в 2023 году составит более 350 млн. штук. Создание 30 рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО СПК Ширяева Г.И. |
| СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.3.1 | 2.3.2. Проект «Строительство складского помещения по хранению сельскохозяйственной продукции» (объем хранения - 2000 тонн) |  | 2020 - 2022 гг. |  | Создание условий для хранения продукции и возможности ее реализации с учетом ценовой политики. Создание 2 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» ВБ средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор ИП Глава КФХ |
|  | 2.3.2.1. Возведение стен и кровли складского помещения |  | 2-4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2.2. Ввод складского помещения в эксплуатацию |  | 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.3.1 | 2.3.3. Проект «Строительство складского помещения по хранению сельскохозяйственной продукции» (объем хранения - 3000 тонн) |  | 2022 -2023 гг. |  | Создание условий для хранения продукции и возможности ее реализации с учетом ценовой политики. Создание 2 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор ИП Глава КФХ |
|  | 2.3.3.1. Разработка проектно-сметной документации |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3.2. Строительство складского помещения |  | 2-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3.3. Ввод в эксплуатацию складского помещения |  | 1-2 кв.2023 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.3.1 | 2.3.4. Проект «Строительство складского помещения по хранению сельскохозяйственной продукции» (объем хранения - 5000 тонн) |  | 2023 г. |  | Создание условий для хранения продукции и возможности ее реализации с учетом ценовой политики. Создание 3 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор ИП Глава КФХ |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.5. Проект «Строительство элеваторного комплекса мощностью хранения 83 тыс.тонн с ж/д путями» |  | 2021 - 2022 гг. |  | Создание условий для хранения зерна и возможность доставки железнодорожным транспортом. Создание порядка 25 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор ИП Глава КФХ |
|  | 2.3.5.1. Строительство складского помещения |  | 2-4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5.2. Ввод в эксплуатацию складского помещения |  | 3 кв.2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.2.1 | 2.3.6. Проект «Приобретение линии по выпуску пастильной конфеты» |  | 2023 – 2025 гг. |  | Обеспечение жителей городского округа и соседних районов фруктами в течение круглого года. Реализация натуральной кондитерской продукции. Создание порядка 20 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.7. Проект «Строительство хранилища готовой продукции» |  | 2023 – 2025 гг. |  | Обеспечение жителей городского округа и соседних районов фруктами в течение круглого года. Реализация натуральной кондитерской продукции. Создание порядка 20 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.8. Проект «Реконструкция линии по производству яблочного пюре» |  | 2023 – 2025 гг. |  | Обеспечение жителей городского округа и соседних районов фруктами в течение круглого года. Реализация натуральной кондитерской продукции. Создание порядка 20 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.9. Проект «Строительство зерносушилки АТМ UNIVERSAL-20» |  | 2022 г. |  | Предоставление услуг в сфере растениеводства. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
|  | 2.3.9.1. Разработка проектно-сметной документации |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.9.2. Строительство складского помещения |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.9.3. Ввод в эксплуатацию складского помещения |  | 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.10. Проект «Обустройство площадки буртования помета» |  | 2022 г. |  | Создание условий для хранения помета с дальнейшим применением в сельском хозяйстве. Создание порядка 7 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
|  | 2.3.10.1. Строительство бетонной емкости секционного хранения |  | 1-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.10.2. Ввод в эксплуатацию складского помещения |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 СЗ. 2.2.1 | 2.3.11. Проект «Строительство котельной на маслозаводе «Третьяковский» |  | 2022 г. |  | При запуске котельной решится вопрос утилизации лузги и вопрос обеспечения паром технологического процесса. Создание порядка 8 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
|  | 2.3.11.1. Закупка и монтаж оборудования |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.11.2. Ввод в эксплуатацию котельной |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.12. Проект «Создание системы орошения земельного участка» |  | 2023 г. |  | Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. Создание порядка 25 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.13. Проект «Выращивание овощей открытого грунта» |  | 2022 г. |  | Обеспечение жителей городского округа и соседних районов овощами. Создание порядка 3 новых рабочих мест. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО Частный инвестор |
|  | 2.3.13.1. Оформление разрешительной документации |  | 1 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.13.2. Реализация проекта |  | 2-3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.3.1 | 2.3.14. Проведение совещаний, выставок, семинаров, учебных занятий с руководителями и специалистами с/х предприятий и фермерами городского округа по вопросам, направленным на реализацию мероприятий по технической модернизации с/х производства, внедрению ресурсосберегающих технологий выращивания с/х культур, повышение уровня подготовки кадров в аграрной отрасли, мотивацию труда. |  | 2019 - 2035 гг. |  | Создание условий для роста производительности труда в аграрном секторе. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО |
| СЗ. 2.3.2 | 2.3.15. Создание условий для КФХ и ЛПХ по созданию снабженческо-сбытовых кооперативов для реализации своей продукции на ярмарках. Содействие в развитии социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельских населенных пунктах округа |  | 2019 - 2035 гг. |  | Развитие инфраструктуры аграрного сектора. Создание условий для самозанятости сельского населения. |  | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОРСТ администрации БГО |
| СЦ 2.4 | Развитие сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 2.4.1 | 2.4.1. Организация работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации городского округа |  | 1 п/г 2019 г. |  | Взаимодействие органов местного самоуправления с представителями малого и среднего бизнеса, общественными объединениями предпринимателей |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО |
| СЗ. 2.4.1 СЗ. 2.4.2 | 2.4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежи в конкурсах, смотрах, выставках, форумах |  | постоянно |  | Формирование положительного имиджа предпринимательства, популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности, в том числе среди молодежи. |  | ГП ВО "Развитие предпринимательства и торговли", МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» (далее - АНО «БЦПП») |
| СЗ. 2.4.1 СЗ. 2.4.2 | 2.4.3. Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в обучающих семинарах, тренингах, круглых столах, совещаниях |  | постоянно |  | Повышение уровня знаний, правовой грамотности, информирование субъектов МСП, обмен положительным опытом, популяризация предпринимательской деятельности. |  | ГП ВО "Развитие предпринимательства и торговли", МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «БЦПП» |
| СЗ. 2.4.1 СЗ. 2.4.2 | 2.4.4. Мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса |  | постоянно |  | Разработка мер, направленных на стимулирование предпринимательской активности, устранение факторов, негативно влияющих на развитие предпринимательства. |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «БЦПП» |
| СЗ. 2.4.1 СЗ. 2.4.2 | 2.4.5. Комплексное предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 2020 - 2035 гг. |  | Улучшение условий ведения бизнеса, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам. |  | ГП ВО "Развитие предпринимательства и торговли", МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «БЦПП» |
| СЗ. 2.4.1 СЗ. 2.4.2 | 2.4.6. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и условиях поддержки МСП |  | постоянно |  | Содействие развитию предпринимательства |  | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «БЦПП» |
| СЗ. 2.4.3 | 2.4.7. Расширение видов услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства |  | ежегодно |  | Улучшение условий ведения бизнеса |  | АНО «БЦПП» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «БЦПП» |
| СЗ. 2.4.3 | 2.4.8. Обновление программного обеспечения организациями микроструктуры поддержки предпринимательства |  | ежегодно |  | Совершенствование работы организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | АНО «БЦПП» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОСЭРТ администрации БГО ВО АНО «БЦПП» |
| СЦ 3.1 | Развитие и эффективное использование культурно-образовательного и туристического потенциала городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.4 СЗ. 1.2.2 | 3.1.1. Проект «Строительство культурно-досугового центра в с. Третьяки» |  | 2019 г. |  | Удовлетворение спроса жителей на оказание услуг в области культуры, увеличение количества массовых мероприятий, кружков по интересам, творческих коллективов. Создание 10 новых рабочих мест. |  | ГП «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области», МП «Развитие культуры и туризма» | Заместители главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО |
|  | 3.1.1.1. Оснащение, ввод в эксплуатацию |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.2 | 3.1.2. Проект «Капитальный ремонт и строительство Музейно-просветительского центра на базе МБУК БГО «БИХМ»» |  | 2019 - 2022 гг. |  | Развитие историко - культурного ядра города Борисоглебска в качестве объекта туризма. Открытие новых полнопрофильных экспозиций, появление нового образовательного пространства. Увеличение объема и улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры. |  | МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУК «Борисоглебский историко-художественный музей» (далее – МБУК «БИХМ») |
|  | 3.1.2.1. Построение новых полнопрофильных экспозиций в основном здании музея: |  | 2019 - 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1.1. Экспозиция «Археология Воронежского Прихоперья» |  | 1 кв. 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1.2. Экспозиция «Борисоглебск. XX век. Начало» |  | 1 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1.3. Экспозиция «Сын земли Борисоглебской А.П. Рябушкин» |  | 4 кв. 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.1.4. Экспозиция «Друзья по оружию» |  | 3-4 кв. 2022 г |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.2. Передача зданий, расположенных во дворе музея, в муниципальную собственность, затем в оперативное управление МБУК БГО «БИХМ» |  | 2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.3. Проведение согласительно-разрешительных мероприятий: –согласование задания на проведение работ; – разработка научно-проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы; – получение разрешения на проведение работ. |  | 3-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4. Капитальный ремонт зданий, расположенных во дворе музея. |  | 2023 - 2024 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.5. Отделка внутренних помещений |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.6. Благоустройство дворовой территории с построением экспозиции под открытым небом |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.7. Построение постоянных полнопрофильных экспозиций в отремонтированных зданиях |  | 2024 - 2026 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.8. Разработка и реализация на базе музейно-просветительского центра проекта «Борисоглебск – музей под открытым небом»: |  | 2022 - 2026 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.8.1. Разработка концепции и механизма реализации проекта |  | 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.8.2. Восстановление, реконструкция домов, памятных мест, представляющих архитектурно-историческую ценность |  | 2024 - 2026 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.8. 3. Установка малых архитектурных форм (мемориальных досок, бюстов и др.): - согласование перечня необходимых для реализации проекта малых архитектурных форм, разработка дизайна, расчет сметной стоимости; - изготовление и установка малых архитектурных форм согласно концепции проекта |  | 2023 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.8.4. Открытие в рамках проекта тематических частных музеев |  | 2024 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.4 СЗ. 1.2.2 | 3.1.3. Проект «Строительство туристско -фольклорного центра в с. Макашевка (комплекс с пляжным благоустройством)» |  | 2025 - 2030 гг. |  | Создание нового объекта привлечения туристов и занятости местного населения. Улучшение качества отдыха населения. Рост числа массовых мероприятий и фестивалей на территории. Увеличение числа туристов на 70%. |  | ГП «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие культуры и рекреации» МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО Частный инвестор |
|  | 3.1.3.1. Организация мобильной многофункциональной зоны отдыха у реки Хопер: |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1.1. Выделение участка земли передача в аренду инвестору |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1.2. Подготовка дизайн - проекта туристско-фольклорного центра |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1.3. Разработка ПСД |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1.4. Строительство центра |  | 2026 – 2030 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.1.5. Строительство гостевых домиков |  | 2026 – 2030 гг. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.4 СЗ. 1.2.2 | 3.1.4. Проект «Строительство семейного парка «Вокруг света за пару часов»»: |  | 2025 - 2035 гг. |  | Создание зоны отдыха и развлечения. Улучшение качества жизни населения. Увеличение числа туристов на 30%. |  | ГП «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие культуры и рекреации» МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО Частный инвестор |
|  | 3.1.4.1.Выделение участка и передача в аренду инвестору |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.2. Разработка дизайн - проекта семейного парка |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.3. Разработка ПСД |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.4. Приобретение оборудования |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.4.5. Установка летнего кафе, хозяйственных объектов |  | - |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.4 СЗ. 1.2.2 | 3.1.5. Проект «Обустройство городского парка культуры и отдыха» |  | 2020 г. |  | Удовлетворение спроса жителей на оказание услуг в области культуры. Улучшение качества жизни населения. Увеличение числа туристов до 50%. Брендирование городского округа. |  | ГП «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования на территории Воронежской области» МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МУП «Городской парк культуры и отдыха» (далее – МУП «ГПКиО») |
|  | 3.1.5.1. Разработка ПСД |  | 1 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.2. Проведение электронного аукциона на определение подрядчика |  | 1 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5.3. Проведение реконструкции |  | 1-4 кв. 2020 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.4 СЗ. 1.2.2 | 3.1.6. Проект «Строительство дома культуры в с. Танцырей» |  | 2019 - 2023 гг. |  | Удовлетворение спроса жителей на оказание услуг в области культуры, увеличение количества массовых мероприятий, кружков по интересам, творческих коллективов. Создание 3 новых рабочих мест. |  | ГП «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области», МП «Развитие культуры и туризма» | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО |
|  | 3.1.6.1. Разработка ПСД |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.6.2. Строительство и ввод в эксплуатацию |  | 2021 - 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.1 | 3.1.7. Проект «Межмуниципальный сетевой проект образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа-техникум (вуз) - предприятие»» |  | 2019 - 2035 гг. |  | Создание сетевой инфраструктурной модели подготовки кадров, формирование новой образовательной инфраструктуры, улучшение взаимодействия профессиональных образовательных учреждений с организациями реального сектора экономики |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска МБУДО БГО Центр "САМ" МБУ ДО «БЦВР» Учреждения профессионального образования Предприятия |
|  | 3.1.7.1. Проведение единого дня профориентации для сельских школьников. Реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ по профессиям |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.2. Серия семинаров «Секреты успешного трудоустройства для выпускников средних и высших профессиональных учреждений г. Борисоглебска». Реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ по профессиям |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.3. Организация профильного обучения школьников по элективным курсам инженерно-технической направленности. Участие организаций работодателей в процедурах государственной итоговой аттестации студентов и рецензирование ими выпускных квалификационных работ |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.4. Развитие целевого обучения студентов с заключением соответствующих договоров и последующим трудоустройством на предприятиях |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.5. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования, предприятий и организаций в обеспечении потребностей рынка труда |  | 2019 - 2035 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.6. Ведение единой электронной базы данных о выпускниках учреждений профессионального образования |  | 2 кв. 2020 - 2035 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.7. Зональный этап чемпионата JuniorSkills Воронежской области |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.8. Профессиональные пробы для обучающихся общеобразовательных организаций |  | 2019 - 2035 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.9. Лицензирование новых образовательных программ учреждений профессионального образования в соответствии с ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.10. Реализация программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.11. Дни открытых дверей для школьников и студентов на ведущих предприятиях Борисоглебского городского округа |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7.12. Организация прохождения производственной и учебной практики студентов на базе предприятий-партнеров с применением системы наставничества |  | ежегодно |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.3 СЗ. 3.1.5 | 3.1.8. Проведение Всероссийского фестиваля русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба» |  | Нечетный год |  | Популяризация творчества русских писателей, музыкантов, художников. Пропаганда русской культуры и духовности. Улучшение качества жизни населения. Увеличение числа туристов до 20%. Брендирование городского округа. |  | ГП «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма «Развитие сельской культуры», МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУК «Борисоглебская централизованная библиотечная система» МБУК «Централизованная клубная система» (далее – МБУК «ЦКС») |
| СЗ 3.1.4 | 3.1.9. Проект « Создание круглогодичного центра детского и семейного отдыха на базе МБУДО «БДООЦ «Дружба» |  | 2023 г. |  | Создание условий для круглогодичного детского отдыха, занятий спорта, семейного отдыха. Возможность создания тренировочной базы для спортсменов занимающихся зимними видами спорта. |  | МП «Развитие образования» | Заместитель главы администрации БГО ВО ООиМП администрации БГО ВО МБУДО «БДООЦ «Дружба» |
| СЗ. 3.1.3 СЗ. 3.1.5 | 3.1.10. Проведения фестиваля классической и джазовой музыки им. Н.П. Аносова |  | с 2022 г. каждый четный год |  | Пропаганда классической музыки. Улучшение качества жизни населения. Увеличение числа туристов до 20%. Брендирование городского округа. |  | МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУК «ЦКС» ТОБ ГБУК «Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка» |
|  | 3.1.10.1. Конкурс молодых пианистов совместно с музеем-усадьбой им. С.В.Рахманинова (первый этап), концерты |  | июнь 2022 года |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.3 СЗ. 3.1.5 | 3.1.11. Проведение фестиваля детского и молодежного творчества «Россия молодая» |  | ежегодно |  | Популяризация детского и молодежного самодеятельного творчества. Улучшение качества жизни населения. Увеличение числа туристов до 20%. Брендирование городского округа. |  | Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУК «Детский Дом культуры «Радуга» |
| СЗ. 3.1.2 | 3.1.12. Создание музея деревянного зодчества |  | 2022 - 2023 гг. |  | Сохранение историко-культурного наследия городского округа. Удовлетворение спроса жителей на оказание услуг в области культуры. |  | МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУК «БИХМ» МБУК «ЦКС» |
|  | 3.1.12.1. Разработка концепции и механизма реализации проекта. |  | 1-2 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.12.2. Информационно-собирательская деятельность |  | 2-4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.12.3. Реставрация собранных для музея объектов. |  | 4 кв.2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.12.4. Разработка историко-культурного контента музея. |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.3 СЗ. 3.1.4 | 3.1.13. Реализация туристического маршрута «Деревня-тур» |  | 2021 - 2023 гг. |  | Популяризация Борисоглебского городского округа через привлечение туристов в села городского округа. Удовлетворение спроса жителей и гостей городского округа на оказание услуг в области культуры и туризма. Увеличение числа туристов до 20%. |  | МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства |  |
|  | 3.1.13.1. Разработка маршрута, определение объектов показа |  | 1 кв.2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.13.2. Разработка, изготовление в едином стиле стендов с общей информацией о селе, о месте показа, о конкретном объекте |  | 4 кв. 2021- 2022 гг. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.13.3. Установка информационных стендов, благоустройство ключевых мест маршрута |  | 2 – 3 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.13.4. Разработка карты-схемы маршрута |  | 3 – 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.13.5. Разработка дизайна, расчет сметной стоимости арт-объектов, разработка сувенирной продукции |  | 4 кв. 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.13.6. Изготовление (приобретение), установка арт-объектов, сувенирной продукции, проведение рекламно-информационной кампании, организация пресс-тура |  | 2022 - 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.1.3 СЗ. 3.1.5 | 3.1.14. Театральный фестиваль «Нескучная классика» |  | с 2023 г. каждый нечетный год |  | Обмен опытом работы режиссеров и актерского состава. Удовлетворение спроса жителей на оказание услуг в области культуры. Увеличение числа туристов до 50%. Брендирование городского округа. |  | МП «Развитие культуры и туризма» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО ОК администрации БГО ВО МБУК «Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.Чернышевского» |
| СЦ 3.2 | Повышение транспортной доступности городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗ. 3.2.2 | 3.2.1. Проект «Строительство вертолетной площадки» |  | 2025 - 2030 гг. |  | Развитие нового вида транспорта, способного оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации (аварии техногенного характера, пожары, теракты и т.д.). |  | МП «Развитие транспортной системы» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел ЖКХ, Т администрации БГО ВО Частный инвестор |
| СЗ. 3.2.2 | 3.2.2. Проект «Строительство центра предполетного обслуживания вертолетов» |  | 2025 - 2030 гг. |  | Обеспечение безопасности полетов. Создание 15 новых рабочих мест |  | МП «Развитие транспортной системы» Внебюджетные средства | Заместитель главы администрации БГО ВО Отдел ЖКХ, Т администрации БГО ВО Частный инвестор |

4. Перечень муниципальных программ Борисоглебского городского округа

| 1. | Развитие образования |
| --- | --- |
| 2. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
| 3. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения |
| 4. | Безопасность городского округа |
| 5. | Развитие культуры и туризма |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта |
| 7. | Экономическое развитие и инновационная экономика |
| 8. | Развитие транспортной системы |
| 9. | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |
| 10. | Энергоэффективность и развитие энергетики |
| 11. | Управление муниципальными финансами |
| 12. | Муниципальное управление и гражданское общество |