

**Администрация Борисоглебского**

**городского округа**

**Воронежской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 04.05.2017 № 1070

г. Борисоглебск

О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» на 2017 год, администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Борисоглебского городского округа от 07.11.2013 г. № 2975 (далее – Программа), изложив её в новой редакции согласно приложению.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Морозова.

Глава администрации А.В. Пищугин

Приложение

утверждено постановлением

администрации городского округа

от 04.05.2017 № 1070

**Муниципальная программа**

**Борисоглебского городского округа Воронежской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта администрации городского округа |
| Исполнители муниципальной  программы | Отдел по архитектуре и капитального строительства  Отдел муниципального контроля администрации городского округа  Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Основные разработчики  муниципальной программы | Отдел по архитектуре и капитального строительства  Отдел муниципального контроля администрации городского округа |
| Основные мероприятия муниципальной программы | **Основное мероприятие 1. «Жилье»,**  **мероприятия:**  1.1. Стимулирование и развитие жилищного строительства;  1.2. Обеспечение жильем молодых семей и категорий граждан, установленных федеральным законодательством;  **Основное мероприятие 2. «Ремонт и переселение из аварийного жилья»,**  **мероприятия:**  2.1. Капитальный ремонт многоквартирный домов  2.2. Ремонт муниципального жилья  2.3. Переселение граждан из аварийного жилья  **Основное мероприятие 3. «Развитие коммунальной инфраструктуры»,**  **мероприятия:**  3.1 Реконструкция и модернизация существующей коммунальной инфраструктуры  3.2. Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры  3.3. Строительство и реконструкция объектов со значительным привлечением денежных средств из областного бюджета  **Основное мероприятие 4. «Комплексное благоустройство городского округа»,**  **мероприятия:**  4.1. Реконструкция и строительство скверов (парков)  4.2. Содержание общественных мест  4.3. Благоустройство дворовых территорий  4.4. Ремонт военно-мемориальных объектов  4.5. Содержание общественных кладбищ и городского пляжа  4.5.1. Расходы на текущую деятельность подведомственного учреждения МКУ БГО «Борисоглебский Центр временных работ и ритуальных услуг»  4.6. Содержание системы уличного освещения  4.7. Приобретение коммунальной техники  **Основное мероприятие 5. «Экология»,**  **мероприятия:**  5.1. Инсектицидные обработки водоемов против комаров и клещей  5.2. Расчистка русла рек  5.3. Вывоз отходов 1 класса опасности  5.4. Озеленение территории округа  5.5. Разработка ПСД и строительство полигона ТБО  **Основное мероприятие 6. « Формирование комфортной городской среды»**  6.1. Благоустройство территорий общего пользования ( площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки);  6.2. Благоустройство дворовой территории. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём.  Повышение уровня благоустройства и развитие территории округа, способствующего комфортной жизнедеятельности населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечить ежегодный рост объемов ввода жилья.  2. Обеспечить граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, как имеющих право на получение жилья, доступным и комфортным жильём на территории городского округа.  3. Провести капитальный ремонт необходимых многоквартирных домов, расселить граждан из аварийного жилья  4. Провести реконструкцию изношенных систем коммунальной инфраструктуры и построить новые объекты инженерных коммуникаций, для обеспечения граждан качественными коммунальными услугами.  5. Повысить уровень благоустройства территории городского округа  6.  Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - площадь жилых помещений введенных в эксплуатацию в новых районах  - количество молодых семей-участников программы, улучшивших свои жилищные условия, признанных в установленном порядке участниками программы;  - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;  - уменьшение количества многоквартирных домов признанных непригодными для проживания;  - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;  - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;  - количество благоустроенных мест массового отдыха населения;  - количество комплексно благоустроенных дворовых территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах  каждого года реализации муниципальной программы) | Всего 2014-2020г.: 511 772,2 т.руб., из них: ФБ – 75 604,41 т.руб., ОБ – 197 529,26 т.руб., МБ – 230 718,53 тыс.руб. и СП – 7 920,0 т.руб.  2014 г. всего: 197 872,93 т.руб.; ФБ - 59 054,7 т.руб.; ОБ – 95 655,05 т.руб., МБ – 43 163,18 т.руб.  2015 г. всего: 93 289,33 т.руб.: ФБ – 14 298,81 т.руб.; ОБ – 36 244,07 т.руб., МБ - 42 746,45 т.руб.  2016г. всего: 51 238,28 т.руб.: ФБ – 2 250,9 т.руб., ОБ - 20 251,3т.руб., МБ – 28 736,08 т.руб.  2017г. всего: 63 040,41 т.руб.: ОБ – 38 528,84 т.руб., МБ – 24 511,57 т.руб.  2018г. всего: 18 349,0 т.руб.: ОБ – 450,0 т.руб., МБ – 17 899,0 т.руб.,  2019г. всего: 18 229 т.руб.: ОБ – 400 т.руб., МБ – 17 829,0 т.руб.,  2020г. всего: 69753,25 т.руб.: ОБ – 6 000 т.руб., МБ – 55833,25 т.руб., СП – 7 920 т.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Развитие инженерной инфраструктуры для строительства жилья в новых районах. Увеличение строительства жилья.  Развитие положительных тенденций в создании  благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа;  повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  улучшение технического состояния отдельных объектов  благоустройства;  улучшение санитарного и экологического состояния городского округа;  повышение уровня эстетики городской среды округа. |

Приложение 1

Расходы

бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы

городского округа **«**Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия | Наименование ответственного  исполнителя, исполнителя | Расходы бюджета городского округа по годам  реализации муниципальной программы,  тыс.рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА | Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | всего | **43 163,18** | **42 736,46** | **51 238,28** | ***24511,57*** | **17 899,0** | **17 829,0** | **55833,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 1 | «Жилье» | всего | **1 845,17** | **1 750,0** | **6 060,6** | **2 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| в том числе: Стимулирование и развитие жилищного строительства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Обеспечение жильем молодых семей. | **1 845,17** | **1750** | **6 060,6** | **2 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2000** |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 2 | «Ремонт и переселение из аварийного жилья**»** | всего | **8 491,41** | **19 080,40** | **19 428,06** | **4 773,67** | **1 112,0** | **1 116,0** | **11 200,0** |
| в том числе:  капитальный ремонт многоквартирный домов | **455,90** | **400,0** | **875,96** | **1 112,0** | **1 082,0** | **1 086,0** | **1 200,0** |
| ремонт муниципального жилья | **142,59** | **0** | **16,00** | **50,0** | **30,0** | **30,0** | **0** |
| переселение граждан из аварийного жилья | **7 892,92** | **18 680,40** | **18 536,1** | 3 611,67 | **0** | **0** | **10000,0** |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 3 | «Развитие коммунальной инфраструктуры» | всего | **8 354,61** | **5 413,29** | **14 038,74** | **2 500,0** | **2 850,** | **2 500,0** | **12 767,25** |
| в том числе:  приобретение коммунальной техники | **0** | **0,0** | **0** | **600,0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и строительство инженерных сетей |  |  | **14 038,74** | **1900,0** | **2 850,** | **2 500,0** |  |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 4 | **«**Комплексное благоустройство городского округа» | всего | **24 349,83** | **16 329,61** | **11 572,49** | **13927,86** | **11 267,0** | **11 323,0** | **28 600,0** |
| в том числе: Реконструкция и строительство скверов (парков) | 3 500,0 | 99,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 |
| Вывоз крупногабаритных отходов от уборки мест общего пользования, ликвидация стихийных свалок | 1 500,0 | 804,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
|  |  | Устройство и содержание объектов озеленения; | 1 100,0 | 1 495,81 | 1 000,0 | 800 | 1 000 | 1000 | 3000 |
| Санитарное содержание общественных мест | 3 638,0 | 3 522,50 | 3 000,0 | 2800 | 2 857 | 2 911 | 6000 |
| Обустройство бункерных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Удаление ветхих и аварийных деревьев | 840,0 | 1 098,70 | 800,0 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Отлов бродячих собак | 416,0 | 379,48 | 450,0 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Подготовка к праздникам 9 Мая и день города | 300,0 | 1 821,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 315,6 | 1 025,67 | 583,39 | 250 | 400 | 400 | 500 |
| Благоустройство дворовых территорий | 500,00 | 0 | 972,03 | 302,96 | 450 | 400 | 600 |
| Ремонт военно-мемориальных объектов | 100,0 | 2 017,30 | 97,05 | 100 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| Содержание городского пляжа и общественных кладбищ | 4 572,2 | 3 951,0 | 4 357,81 | 2 537,4 | 4905,0 | 4907,0 | 6500 |
| Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  | 5 812,5 |  |  |  |
| Уличное освещение | 7 222,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение коммунальной техники | 345,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты на организ. оплачиваемых работ | 0 | 113,33 | 105,5 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| Проведение оплачиваемых общественных работ | 0 | 0 | 206,71 | 120,0 | 0 | 0 |  |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 5 | «Экология» | всего | **122,16** | **163,16** | **138,39** | **363,0** | **670,0** | **890,0** | **1 266,0** |
| в том числе: инсектицидные обработки водоемов против комаров и клещей | 50,16 | 50,0 | 20,0 | 100 | 250 | 350 | 250 |
| Расчистка русла рек | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Вывоз отходов 1 класса опасности | 18,0 | 33,46 | 20,0 | 23 | 30 | 30 | 16 |
| озеленение территории округа | 54,0 | 49,70 | 60,0 | 100 | 200 | 300 | 1000 |
| Разработка ПСД и строительство полигона ТБО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подготовка сведений о состоянии водоохраной зоны водного объекта р.Ворона (пляж) - гидрометеорология | 0 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |
| Прочие услуги | 0 | 0 | 38,39 | 140,0 | 190,0 | 210,0 |  |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 6 | «Формирование комфортной городской среды» | всего | **0** | **0** | **0** | **447,04** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: Благоустройство территорий общего пользования ( площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки) | 0 | 0 | 0 | 446,96 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовой территории | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и местного бюджетов,

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию

муниципальной программы городского округа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»

| Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов по годам реализации  муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГППРОГРАММА | Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения» | всего, в том числе: | ***197 872,93*** | ***93 289,33*** | ***51 238,28*** | ***63 040,41*** | ***18 349,0*** | ***18 229,0*** | ***69753,25*** |
| федеральный бюджет | ***59 054,70*** | ***14 298,81*** | ***2 250,9*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| областной бюджет | ***95 655,05*** | ***36 244,07*** | ***20 251,3*** | ***38 528,84*** | ***450,0*** | ***400,0*** | ***6000,0*** |
| местный бюджет | ***43 163,18*** | ***42 746,45*** | ***28 736,08*** | ***24 511,57*** | ***17 899,0*** | ***17 829,0*** | ***55833,25*** |
| Средства предприятий | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***7920,0*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Основное мероприятие «Жилье» | всего, в том числе: | **5 616,36** | **4 258,80** | **6 060,6** | **2 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| федеральный бюджет | **1 525,58** | **1 278,51** | **2 250,9** |  |  |  |  |
| областной бюджет | **2 245,61** | **1 230,29** | **1 609,7** |  |  |  |  |
| местный бюджет | **1 845,17** | **1 750,00** | **2 200,0** | **2 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Основное мероприятие «Ремонт и переселение из аварийного жилья**»,** в том числе: | всего, в том числе: | **151 028,32** | **67 114,48** | **19 428,06** | **23 309,76** | **1 112,0** | **1 116,0** | **11 200,0** |
| федеральный бюджет | **57 529,12** | **13 020,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **85 007,79** | **35 013,78** | **18 536,10** | **18 536,09** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | **8 491,41** | **19 080,40** | **891,96** | **4 773,67** | **1 112,0** | **1 116,0** | **11 200,0** |
|  | капитальный ремонт многоквартирный домов | всего, в том числе: | 598,49 | 400,00 | 891,96 | 1 162,0 | 1 112,0 | 1 116,0 | 1 200,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 598,49 | 400,00 | 891,96 | 1 162,0 | 1 112,0 | 1 116,0 | 1 200,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилья | всего, в том числе: | 150 429,83 | 66 714,48 | 18 536,10 | 22 147,76 | 0 | 0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет | 57 529,12 | 13 020,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 85 007,79 | 35 013,78 | 18 536,10 | 18 536,09 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7 892,92 | 18 680,40 | 0 | 3 611,67 | 0 | 0 | 10 000,0 |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 3 | «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе | всего, в том числе: | **8 354,61** | **5 413,29** | **14 038,74** | **3 599,0** | **2 850,** | **2 500,0** | **20687,25** |
| федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **1 099,0** | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | **8 354,61** | **5 413,29** | **14 038,74** | **2 500,0** | **2 850,** | **2 500,0** | **12767,25** |
| средства предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 920,0 |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1 | реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул,Свободы в г,Борисоглебске Воронежской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Приобретение коммунальной техники | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1699,0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 1 099,0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Ремонт и строительство инженерных сетей | местный бюджет | 0 | 0 | 14 038,74 | 1 900,0 | 2 850, | 2 500,0 |  |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Основное мероприятие **«**Комплексное благоустройство городского округа», в том числе | всего, в том числе: | **32 751,48** | **16 339,60** | **11 572,49** | **13 927,86** | **11 717,0** | **11 723,0** | **34 600,0** |
| федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | **8 401,65** | **0** | **605,5** | **0** | **450,0** | **400,0** | **6000,0** |
| местный бюджет | **24 349,83** | **16 339,60** | **10 966,99** | **13 927,86** | **11 267,0** | **11 323,0** | **28 600,0** |
| Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | 3 058,33 | 0 | 972,03 | 302,96 | 900,0 | 800,0 | 6600 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2 558,33 | 0 | 500 | 0 | 450 | 400 | 6000 |
| местный бюджет | 500 | 0 | 472,03 | 302,96 | 450 | 400 | 600 |
| Ремонт военно-мемориальных объектов | всего, в том числе: | 100 | 2 017,30 | 97,05 | 100 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 100 | 2 017,30 | 97,05 | 100 | 300,0 | 300,0 | 0 |
|  | Приобретение коммунальной техники | всего, в том числе: | 2 212,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 345,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Уличное освещение | всего, в том числе: | 11 198,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3 976,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 7 222,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Комплексное благоустройство | всего, в том числе: | 16 181,80 | 14 322,3 | 10 503,41 | 13 524,9 | 10 517,0 | 10 623,0 | 28 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 105,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 16 181,80 | 14 322,30 | 10 397,91 | 13 524,9 | 10 517,0 | 10 623,0 | 28 000,0 |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Основное мероприятие «Экология», в том числи | всего, в том числе: | 122,16 | 163,16 | 138,39 | **363,0** | **670,0** | **890,0** | **1 266,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 122,16 | 163,16 | 138,39 | 363,0 | 670,0 | 890,0 | 1 266,0 |
| ОСНОВНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды», в том числе | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | **19 340,79** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | **18893,75** | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | **447,04** | 0 | 0 | 0 |
| МЕРОПРИЯТИЕ 6.1 | Благоустройство территорий общего пользования ( площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки) | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11 446,96 | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 11 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 446,96 | 0 | 0 | 0 |
| МЕРОПРИЯТИЕ 6.2 | Благоустройство дворовой территории | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 7 893,83 | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 7 893,75 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 |