Администрация Борисоглебского

городского округа

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    20.03.2017  № 604

г. Борисоглебск

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2017 году

В целях обеспечения чистоты и порядка, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния Борисоглебского городского округа, создания условий благоприятного проживания и экологического оздоровления и руководствуясь положениями Федерального закона  от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом Борисоглебского городского округа администрация     Борисоглебского    городского     округа   Воронежской  области

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести  с  01 апреля  по 01 мая  2017 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа, организации работ по ремонту и благоустройству городских скверов, мемориалов, воинских захоронений, памятников истории и культуры в том числе.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника благоустройства и санитарной очистки территории Борисоглебского городского округа согласно Приложению 1.

3. Ответственным лицам, определенным в перечне согласно Приложению 2, предоставлять информацию о результатах выполнения мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  администрации Борисоглебского городского округа (тел. 6-04-12).

4. Помощникам главы администрации  на подведомственной территории организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке с привлечением предприятий и организаций всех форм собственности.

5. Отделу социально - экономического развития территории организовать участие  в   месячнике   по  благоустройству  и  санитарной   очистки   территории

Борисоглебского городского округа индивидуальных предпринимателей, коллективов торговых и промышленных предприятий Борисоглебского городского округа.

6. Отделу муниципального контроля усилить контроль за содержанием прилегающей территории к жилым домам, учреждениям и предприятиям различных форм собственности.

7. Отделу образования и молодежной политики совместно с отделом культуры, сектором спорта организовать участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа образовательных учреждений, учреждений культуры и  спорта.

8. ИП Пашков Н.И.  рекомендовать выполнить вывоз мусора, листвы, веток с улиц города, привести в порядок места сбора мусора, выполнить покраску контейнеров и бункеров расположенных на улицах города, в  срок до 01 мая 2017 года согласно графика (Приложение 3).

9. ООО «Благоустройство» рекомендовать производить бесплатный прием мусора, листвы и веток на городском полигоне ТКО от жителей города, (по согласованию) от  предпринимателей, организаций, учреждений всех форм собственности  в период с 01 апреля  по 01 мая  2017 года.

10. Рекомендовать ООО «Управляющая компания», ООО «Управдом», ТСЖ «Юго-восточный-1», ООО «ЖКУ»  разработать график, информировать население обслуживаемых домов и организовать проведение мероприятий по уборке прилегающей территории, спортивных и игровых площадок с участием жителей микрорайонов и отдельно стоящих домов.

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском и Терновском районах в пределах своих полномочий усилить контроль санитарного состояния территории Борисоглебского городского округа.

12. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Борисоглебского городского округа, рекомендовать в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского городского округа провести субботники по очистке и уборке прилегающей и подведомственной территории согласно приложению 2. Привести в порядок фасады, цоколи, водостоки зданий находящихся в их ведении (собственности).

13. Создать штаб по координации проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий Борисоглебского городского округа Воронежской области согласно приложению 4.

14. Отделу учета и отчетности обеспечить инвентарем и материалами работников администрации для проведения субботников.

15. Помощнику главы администрации через средства массовой информации довести до населения Борисоглебского городского округа информацию о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Борисоглебского округа Воронежской области.

16. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области»  и размещению на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

17. Контроль над исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации Борисоглебского городского округа А.В. Морозова.

Глава администрации                                                                               А.В. Пищугин

Приложение 2

Утверждено постановлением  администрации

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

от «      »              2017 г.  №

Список территорий,

предлагаемых для наведения должного санитарного порядка

| № | Предлагаемая территория | Наименование предприятия, организации, учреждения | Ответственный руководитель | Выполняемая работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По ширине ограждения территории авиабазы до обочины дороги по ул.Чкалова; По ширине ограждения территории авиабазы до обочины дороги по ул. Аэродромная | Борисоглебская авиабаза | Звезда Е.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 2 | ул.Чкалова (от ул.Терешковой до ул Народная) и прилегающая территория | ОАО «711 Авиационно-ремонтный завод» | Волос А.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 3 | ул.Первомайская (от пр.Элеваторного до ул.Гоголевская) и уборка прилегающей территории | АО «Воронежнефтепродукт» Борисоглебский цех | Железнюк А.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 4 | ул.Середина (от Матросовской до ул.Первомайская) и прилегающая территория | ОАО «Борисоглебский трикотаж» | Борисова Г.Е. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 5 | ул.Третьяковская (от ул.Пешкова до ул.Чкалова) и прилегающая территория | ИП Петришин М.М. Магазин «Артель» | Петришин М.М. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 6 | ул.Третьяковская (от ул. Свободы до ул. Юбилейная) ул. Пешкова (от ул. Третьяковская до ул. Советская), ул. Юбилейная ( от ул.Третьяковская до ул.Народная) | МУП «Борисоглебский гостинично - рыночный комплекс» | Никитин А.Н. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 7 | ул.Советская (от ул.Бланской до ул.Юбилейной), ул.Юбилейная (от Советской до Третьяковская), ул.Бланская (от Советской до Народной) | ОАО «Центральный рынок» | Мишуков А.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 8 | ул.К.Маркса (от ул.Гагарина до ул.Советской) | ООО «Алекс» | Шпаков А.А | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 9 | Конечные остановочные площадки в радиусе 100 метров | ООО «Транс-Авто» ИП «Педанов» ИП «Макаров» МУП «Борисоглебскавтотранс» | Цыпин В.Ю. Педанов В.В. Макаров А.Н. Тарасов С.И | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 10 | ул. Юбилейная (от ул. Матросовская, до ул.217 Стрелковой дивизии и от ул.Павловского до ул.Первомайской) | ИП Пашков Н.И. | Пашков Н.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 11 | ул.Павловского (от Свободы до ул.Чкалова) и прилегающая территория | ОАО «Патроны» | Егоров Н.Н. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 12 | ул.Юбилейная (от Павловского до 217 Стрелковой дивизии), прилегающая территория | МУП «КБ» | Уваров С.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 13 | ул.Народная (от ул.Свободы до ул. Садовая) | Воронежский филиал ОАО «Ростелеком» | Казаков Н.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 14 | ул. Дубровинская в границах между ул. Советская и ул. Павловского | Автомобильная школа ДОСААФ | Янков А.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 15 | ул. Печковского до пересечения с ул. Садовая | ОАО «Борисоглебский пивзавод» | Плютинский А.Ю. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 16 | ул.Сенная (от ул.Советской до автовокзала) и прилегающая территория | ООО «Зниго» | Филатов А.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 17 | ул.Победа (от ул.Матросовской до ул.Совестской) | ООО «Маслоэкстрационный завод» | Архипов В.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 18 | ул.Первомайская (от ул.Свободы до ул.Победы) | ООО «Предприятие ЦНО-Химмаш» | Кучинский Ю.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 19 | ул.Ленинская (от ул.Суровикина до ул.Народной) | БФ «Газпром теплоэнерго Воронеж» | Смолина Т.Н. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 20 | ул. Пролетарская (от ул.Чкалова до ул.Свободы) и прилегающая территория | ООО ТД «Олимп» | Акимов Ю.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 21 | ул. 217 Стрелковой Дивизии от пересечения с ул. Свободы до ул.Бланской | ИП Романченко | Романченко С.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 22 | ул.217 Стрелковой дивизии от ул.Бланской до ул.Чкалова | ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» | Старцева М.Ю. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 23 | ул. Матросовская | Дорожно строительное предприятие - 5 | Ларин С.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 24 | ул.Бланская от ул.Школьной до ул.Воронежской; ул.Воронежская от д.№75 до д.№85; ул.Школьная от ул.Бланской до школы №11. | МУП «Вода» | Козлов Н.Е. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 25 | ул.40 лет Октября (от ул.Южная до ул.Свобода) и прилегающая территория | ООО «Кондор» ОАО «Обувная фабрика» | Конев Ю.В. Титов Ю.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 26 | ул. 40 лет Октября (от ул.Новослободская до ул.Южная) и прилегающая территория. Стадион «Химмаш» | АО «Борхиммаш» | Какорин А.Н. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 27 | ул. 40 лет Октября (от ул.Новослободская до Юго-Восточного микрорайона д.2) и прилегающая территория | ОАО «Борисоглебский приборостроительный завод» | Грибов А.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 28 | ул. Советская в границах между ул. Чкалова и ул. Середина, ул. Середина в границах между ул. Советская и ул. Третьяковская | Первый торговый центр | Хвастунов А.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 29 | От границы линии строений, ограждения до обочины дороги по ул. Чкалова в границах территории авторынка | Авторынок | Ерохин В.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 30 | ул. Объездная | БДРСУ-2 | Петрищев А.П. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 31 | Ул.Сенная (от ул..Матросовской до ул.Советской) | АО «Теплохим» | В.В. Коломиец | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 32 | Ул.Дорожная (от Первомайской до ул.Матросовской) и прилегающая территория | ОАО «Керамик» | Еремин В.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 33 | Прилегающая территория от стены здания до обочин дорог | Все индивидуальные предприниматели | Индивидуальный предприниматель | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 34 | Привокзальная площадь | Автовокзал Ж/д вокзал | Петрова Н.И. Марков В.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 35 | ул. Пушкинская (от ул.Матросовская до ул.7 Ноября) и прилегающая территория | ОАО «Борисоглебскгазспецстрой» | Андросов И.М. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 36 | ул.Народная (от ул.Свободы до ул.Чкалова) и прилегающая территория | ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г.Борисоглебске | Коневский Р.Ю. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 37 | Ул.Гоголевская (от ул.Первомайская до ул.40 лет Октября) и прилегающая территория | ОАО «МРСК Центра» | Городилов В.Б. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 38 | ул.Советская (от ул.Дубровинская до ул.Середина) и прилегающая территория | АО «БКМЗ» Группа предприятий «БКМЗ-GROUP» | Зайцева Л.А. Акимов Ю.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 39 | Элеваторный проезд | ЗАОТЭКЦ «Хоко» | Балашов А.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 40 | Сельские территории |  | Помощники главы администрации | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 41 | Сквер по ул. Свободы (от площади Борцам за власть Советов до ул. Советская) Прилегающая к зданиям учреждения территория до обочин дорог. | Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» | Морозова Т.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 42 | Сквер по ул. Свобода (от Театральной площади до ул. Пролетарская) Прилегающая к зданиям учреждения территория до обочин дорог. | ГБПОУ ВО «Борисоглебский медицинский колледж» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 43 | Сквер по ул. Свободы (от ул. Пролетарская до ул. Гагарина) Сквер по ул. Свобода (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) Территория вдоль лесополосы в границах Юго-Восточного м-она Прилегающая к зданиям учреждения территория до обочин дорог. | ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 44 | Захоронение по ул. 217 Стрелковой дивизии Прилегающая к зданиям учреждения территория до обочин дорог. | # Филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ в г.Борисоглебске» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 45 | Уборка тротуарной части по ул. Дорожной Прилегающая к зданиям учреждениям территория до обочин дорог. | ГБПОУ ВО «Дорожный техникум» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 46 | Захоронение по ул. Бланская Прилегающая к зданиям учреждения территория до обочин дорог. | ГБПОУ ВО «Борисоглебское музыкальное училище» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 47 | Прохоровский сквер Прилегающая к зданиям учреждения территория до обочин дорог. | ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» и ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора |
| 48 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 49 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №3 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 50 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №4 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 51 | Территория прилегающая к памятнику «Борцам за власть Советов» до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №5 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 52 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №6 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 53 | Прилегающая территория Сквер по ул. Свободы в районе памятника «Воинам -интернационалистам» | МБОУ БГО Борисоглебская основная общеобразовательная школа №9 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 54 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №10 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 55 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская основная общеобразовательная школа №11 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 56 | Прилегающая территория до обочин дорог. | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №12 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 57 | Прилегающая территория Стадион «Химмаш» | МБОУ БГО Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №13 |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 58 | Прилегающая территория на всех объектах бюджетных учреждений до обочин дорог. | МБУДО БЦВР БГО, МБОУДО «БДЮСШ» |  | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 59 | ул.Юбилейной от ул.217 Стрелковой дивизии до ул.Павловского | МУП «Комбинат благоустройства» | Уваров С.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 60 | ул.Свобода от ул.Линейной до ул.Станичной | МУП «Очистные сооружения» | Андреев С.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 61 | ул.Свобода от ул.Советской до ул.Павловского | МУП «РИЦ» | Чепрасова С.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 62 | В районе улиц от Чкалова до Свободы, от Первомайской до Матросовской, 40 лет Октября, Мира, 7 Ноября, Дорожная, Первомайская | МУП «Борисоглебская городская электрическая сеть» | Пронин В.А. | Уборка прилегающей территории к опорам линии электропередач |
| 63 | ул.Садовая от ул.Матросовской до ул.Советской | МУП «Энергосбытовая организация» МУП«Комбинат бытовых и ритуальных услуг» МКУ БГО ЦВР и РУ | Кучеренко М.А. Кожевников А.И. Ясман А.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 64 | ул.Пешкова от ул.Народной до ул.Третьяковской | МУП «АРС» | Медведев К.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 65 | Ул.Советская от ул.Садовая до ул.Дубровинская (южная сторона) | ГУ УПФ РФ по Борисоглебскому району | Козлов П.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 66 | Ул.Советская от ул.Садовая до ул.Дубровинская (северная сторона) | МБУК БГО Историко-художественный музей | Апальков Ю.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 67 | Прилегающая территория на всех объектах бюджетных учреждений до обочин дорог. | МБУК БГО «ЦКС» | Сухорукова Е.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 68 | Ул.Советская от пер.Кирсановский до ул.Чкалова | ИП Горемыкина Н.В. | Горемыкина Н.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 69 | Ул.Бланская от ул.Первомайская до ул. Матросовская. | Администрация БГО | Морозов А.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 70 | Ул. Свободы (западная сторона) от здания Филиала ФГБОУ ВО «ВГТУ в г.Борисоглебске» до ул.Гагарина | Борисоглебский филиал ФГУ «Управление трудовых отношений и социальной защиты Воронежской области» | Устюгова М.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 71 | Ул. Свободы (западная сторона) от ул.Гагарина до ул.Первомайская | Филиал №7 ГУ Воронежского регионального отделения ФСС РФ | Илюшина Т.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 72 | Ул. Свободы (восточная сторона) от ул.Народная до ул.Гагарина | # МИФНС России №3, по Воронежской области | Касаткина Е.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 73 | Ул. Свободы (восточная сторона) от ул.Гагарина до ул.Первомайская | УФК по Воронежской области | Обухова М.И. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 74 | На всех объектах, прилегающая территория от стены здания до обочин дорог | Отдел МВД России по г.Борисоглебску | Глуховской Н.А. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 75 | На всех объектах, прилегающая территория от стены здания до обочин дорог | ООО «Контур» | Шокуров В.В. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 76 | Ул.Первомайская от ул.Дорожная до въезда в гаражный кооператив «Восточный» по обе стороны дороги включая разворотное кольцо . | ООО «Фотон» | Чибиряков С.М. | Уборка территории, в том числе: подметание и уборка песка и грунта, выгреб листвы, вырубка кустарника, вывоз мусора и побелка деревьев |
| 77 | Скверы по ул.Свободы от ул.Первомайская до ул.Павловского | МО Единая Россия | Недорезов К.Л. | Побелка, обрезка деревьев. |

Приложение 4

утверждено постановлением  администрации

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

от «     »                2017 г. №

СОСТАВ

штаба по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий Борисоглебского городского округа Воронежской области

Морозов А.В.           -     заместителя главы администрации, руководитель штаба;

Побережный В.И.    -    начальник отдела ЖКХ, транспорта, заместитель руководителя штаба;

Кравцов А.А.	-  и.о. заместителя главы администрации городского округа - начальник отдела развития сельской территории;

Ситникова Н.В. 	- начальник отдела социально-экономического развития территории администрации городского округа;

Абаринов Г.Н.   	- руководитель аппарата администрации городского округа;

Невзорова О.Ю.	-  начальника отдела  архитектуры администрации городского округа;

Маковская Н.В. 	- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации городского округа;

Морозова Т.В.	- и.о. начальника отдела  образования и молодежной политики администрации городского округа;

Загребина О.В.    	- начальник отдела культуры администрации городского округа;

Глушков Е.В.         	- помощник главы администрации городского округа;

Филатов И.В.       	- начальник отдела муниципального контроля администрации городского округа;

Павлов С.В.         	 - директор ООО «Благоустройство» (по согласованию);

Уваров С.И.           	- директор МУП «Комбинат Благоустройства»;

Гущин С.А.            	- главный инженер индивидуального предпринимателя

(по согласованию).

Визирование:

Исполнил:                                                                                                                            А.Е.Артюхов

Заместитель главы администрации                                                                                   А.В.Морозов

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта                                                                                               А.М. Гребенников

И.о. начальника отдела правовой работы                                                                       Н.Н. Захарова

Руководитель аппарата                                                                                                    Г.Н. Абаринов

Направить:

1 экз. - в дело

2 экз. - отдел ЖКХ, транспорта

1 экз. - отдел муниципального контроля

1 экз. - отдел образования и молодежной политике

1 экз. - отдел культуры

1 экз. - МКУ БГО «АРС»

1 экз. - Смелова Е.А.

1 экз. - Абаринов Г.Н.

1 экз. - Филатов   И.В.

1 экз. -  МУП «КБ»

1 экз. - Маковская Н.В.

1 экз. - Ситникова Н.В.

1 экз. -  Невзорова О.Ю.

1 экз. - Глушков Е.В.

1 экз. - ООО «Благоустройство»

1 экз. - ИП Пашков Н.И.

1 экз. - сектор спорта

Р

Приложение 3

к постановлению администрации

Борисоглебского городского округа

Воронежской области

№                       от

График уборки улиц в весенний период 2017 года

| № п/п | Район вывоза листвы, ботвы, веток от уборки приусадебных участков и внутри дворовых территорий | График вывоза | Место размещения листвы, веток от уборки приусадебных участков и внутри дворовых территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Набережная ул.Садовая ул.Дубровинская ул.Ленинская ул.К.Маркса | 01.04.2017г. |  |
| 2. | ул.Свободы ул.Бланская ул.Юбилейная ул.Пешкова ул.Победы | 02.04.2017г. |  |
| 3. | ул.Сенная ул.Середина ул.Чкалова ул.Первомайская пер.Тургенева | 03.04.2017г. |  |
| 4. | ул.Терешковой ул.Гагарина ул.Пролетарская ул.Народная ул.Третьяковская | 04.04.2017г. |  |
| 5. | ул.Советская ул.Павловского ул.217 Стрелковой дивизии ул.Корытина ул.Крестьянская | 05.04.2017г. |  |
| 6. | в границах: от ул. Набережная до ул. Чкалова от ул. Первомайская до ул. Матросовская в границах: от ул. Чкалова до ул. Объездная от ул. Первомайская до ул. Матросовская | с 01.04.2017г.-05.04.2017г. с 06.04.2017г.-07.04.2017г. | места складирования ТКО |
| 7. | в границах: от ул. Промышленная до ул. Гоголевская от ул. 40 лет Октября до ул. Первомайская в границах: от ул. Гоголевская до ул. Рябушкина от ул. 40 лет Октября до ул. Первомайская | с 08.04.2017г.-10.04.2017г. с 11.04.2017г.-13.04.2017г. | места складирования ТКО |
| 8. | В границах: от ул. 40 лет Октября до ул. Корнаковского от пос. Водострой до ул. Космонавтов в границах: от ул. 40 лет Октября до ул. Корнаковского от ул. Космонавтов до ул. Сосновая | с 14.04.2017г.-18.04.2017г. с 19.04.2017г.-22.04.2017г. | места складирования ТКО |
| 9. | в границах: от ул. Сельскохозяйственная до ул. Матросовская от ул. Совхозная до ул. Мира в границах: от ул. Матросовская до ул. Северная от ул. Мира до проезда Речного | с 23.04.2017г.-26.04.2017г. с 27.04.2017г.-30.04.2017г. | места складирования ТКО |