Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Борисоглебского городского округа

Воронежской области в 2013-2017 годах».

Паспорт

муниципальной адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2013-2017 годах»

| Наименование Программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2013-2017 годах» |
| --- | --- |
| Решение о разработке Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» |
| Разработчик Программы | Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области. |
| Цель и задачи Программы | Основной целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения в благоустроенное жильё граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан; - переселяемых из аварийного жилищного фонда; выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в течение 2013-2017 годов. |
| Объемы и источники финансиро-вания Программы | Объем финансирования программы на 2013 – 2017 годы на условиях Федерального закона – 167 839 952,00 руб., из них: - средства Фонда – 74 212 853,23 руб., что составляет 44,22%; - средства областного бюджета – 84 264 398,50 руб., что составляет 50,20%; - средства местного бюджета – 9 362 700,27 руб., что составляет 5,58 %. Дополнительные затраты из областного и местного бюджетов – 54 525 172,00 руб Дополнительные затраты из внебюджетных источников – 2 309 910,00 руб I этап программы – 2013 – 2014 годы: Объем финансирования I этапа программы на условиях Федерального закона – 122 553 230,00 рублей, из них: - средства Фонда – 55 612 420,09 руб., что составляет 45,38 %; - средства областного бюджета – 60 246 738,52 руб., что составляет 49,16 %; - средства местного бюджета – 6 694 071,39 руб., что составляет 5,46 %. - дополнительные затраты из областного и местного бюджетов – 36 582 790,00 руб , в том числе: - в 2013 году – 7 516 253,30 руб. - в 2014 году – 29 066 536,70 руб. II этап программы – 2014 – 2015 годы: Объем финансирования II этапа программы на условиях Федерального закона – 45 286 722,00 рубля, из них: - средства Фонда – 18 600 433,14 руб., что составляет 41,07 %; - средства областного бюджета – 24 017 659,98 руб., что составляет 53,03 %; - средства местного бюджета – 2 668 628,88 руб., что составляет 5,90 %. Дополнительные затраты из областного и местного бюджетов – 17 942 382,00 руб, в том числе: - в 2014 году – 9 053 910,75 руб. - в 2015 году – 8 888 471,25 руб. Дополнительные затраты из внебюджетных источников – 2 309 910,00 руб в 2015 году. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Переселение 423 граждан из 25 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений 5 612,2 квадратных метров. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная адресная программа

Многоквартирный  жилищный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской области состоит из 315 домов и насчитывает  507,78 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Проживание граждан в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания, постоянно сопряжено с небезопасностью пребывания, риском возникновения аварии (обрушения).

В настоящее время решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств местного бюджета не представляется возможным. Для более эффективного решения данной проблемы потребуется финансовая поддержка за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, что возможно осуществить в рамках реализации настоящей Программы.

2. Цели и задачи муниципальной адресной программы

Основной целью программы является финансовое  и организационное обеспечение переселения в благоустроенное жильё граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

Программа будет реализована в 2013 - 2017 годах:

I  этап программы – 2013 – 2014 годы,

II этап программы – 2014 – 2015 годы,

В рамках настоящей Программы в 2013-2017 годах подлежат отселению в соответствии с заявкой, представляемой в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 25 многоквартирных домов общей площадью 5612,2 кв.м. по перечню согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации программы

- Расходование средств, предусмотренных на реализацию программы, возможно  на:

- а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

- б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

в) строительство многоквартирных домов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 16 Федерального закона.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Воронежской области, с письменного согласия граждан.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы не допускаются.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения в 2013-2017 годах приведен  в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной адресной программы

- Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации программы являются:

- - фонд содействия реформированию ЖКХ;

- - областной бюджет;

- - местный бюджет.

Объем финансирования программы  на 2013 – 2017 годы на условиях  Федерального закона – 167 839 952,00 руб., из них:

- средства Фонда – 74 212 853,23 руб., что составляет 44,22%;

- средства областного бюджета – 84 264 398,50 руб., что составляет 50,20%;

- средства местного бюджета – 9 362 700,27 руб., что составляет 5,58 %.

Дополнительные затраты из областного и местного бюджетов – 54 525 172,00 руб, из которых 50% - средства областного бюджета и 50% - средства местных бюджетов.

Дополнительные затраты из внебюджетных источников – 2 309 910,00 руб.

Программные мероприятия планируется реализовывать в 2 этапа:

I этап программы – 2013 – 2014 годы:

Объем финансирования  I этапа программы  на условиях  Федерального закона – 122 553 230,00 рублей, из них:

- средства Фонда – 55 612 420,09 руб., что составляет 45,38 %;

- средства областного бюджета – 60 246 738,52 руб., что составляет 49,16 %;

- средства местного бюджета – 6 694 071,39 руб., что составляет 5,46 %.

Дополнительные затраты из областного и местного бюджетов – 36 582 790,00 руб , в том числе:

- в 2013 году – 7 516 253,30 руб.

- в 2014 году – 29 066 536,70 руб.

II этап программы – 2014 – 2015 годы:

Объем финансирования  II этапа программы  на условиях  Федерального закона – 44 078 701,50 руб, из них:

- средства Фонда – 18 104 267,74 руб., что составляет 41,07 %;

- средства областного бюджета – 23 376 990,39 руб., что составляет 53,03 %;

- средства местного бюджета – 2 597 443,37 руб., что составляет 5,90 %.

Дополнительные затраты из областного и местного бюджетов – 17 942 382,00 руб, в том числе:

- в 2014 году – 9 053 910,75 руб.

- в 2015 году – 8 888 471,25 руб.

Дополнительные затраты из внебюджетных источников – 2 309 910,00 руб в 2015 году.

5. Обоснование объема средств на реализацию программы

Объем финансирования на реализацию программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в программу, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

- Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, установлена для Воронежской области приказом Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № 554 в размере 29 450,00 рублей на 2013 г, Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 октября 2013 №71/ГС в размере 31215,00 рублей на 2014 год.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств областного и местных бюджетов.

При выделении Воронежской областью и муниципальными образованиями дополнительных средств на долевое финансирование реализации мероприятий программы в объеме, превышающем установленный объем финансирования для муниципального образования, объем финансовой поддержки, выделяемой за счет средств Фонда и областного бюджета, не увеличивается.

Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренными Программой способами переселения, в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам составляет 167 839 952,00 руб. При этом планируется ликвидировать 5612,2  кв. м общей площади аварийных жилых помещений путем предоставления, переселяемым гражданам иного жилого помещения.

Дополнительные затраты из бюджетов будут направлены на  предоставление  гражданам жилья большего размера, чем они занимали в аварийном жилищном фонде. Затраты областного и местных бюджетов на разницу расселяемой и предоставляемой площадей рассчитаны на основании проведенного мониторинга плановой площади предоставляемого жилья участниками программы и на основании СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» и представлены в таблице:

| Год | Расселяемая площадь, кв. м | Предостав-ляемая площадь, кв. м | Дополни- тельная площадь, рассчитанная в соответствии со СНиП 31-01-2003, кв.м | Стоимость 1 кв. м, руб. | Сумма средств на оплату дополнительной площади из средств местных бюджета, руб. | Сумма средств на оплату дополнительной площади из средств областного бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 годы | 4 161,40 | 5 403,60 | 1 242,20 | 29 450,00 | 18 291 395,00 | 18 291 395,00 |
| 2014-2015 годы | 1 412,10 | 1981,60 | 574,80 | 31 215,00 | 8 971 191,00 | 8 971 191,00 |

Перечисление дополнительных средств на предоставление гражданам жилья большего размера, чем они занимали в аварийном жилищном фонде, будет производиться поэтапно, с целью эффективного контроля за расходованием бюджетных средств, а также с целью снижения дополнительной нагрузки на областной и местные бюджеты:

| Этап программы | кв. м | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Местные бюджеты | Областной бюджет | Местные бюджеты | Областной бюджет | Местные бюджеты |  |
| 2013-2014 годы | 1 242,2 | 36 582 790,00 |  |  |  | - |  | 36 582 790,00 |
|  |  | 7 516 253,30 |  | 29 066 536,70 |  | - |  |  |
|  |  | 3 758 126,65 | 3 758 126,65 | 14 533 268,35 | 14 533 268,35 | - | - |  |
| 2014-2015 годы | 605,2 | - |  | 17 942 382,00 |  |  |  | 17 942 382,00 |
|  |  | - |  | 9 053 910,75 |  | 8 888 471,25 |  |  |
|  |  | - | - | 4 526 955,37 | 4 526 955,38 | 4 444 235,62 | 4 444 235,63 |  |

Предоставление финансовой поддержки на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, предусмотрено на квартиру общей площадью 38,7 кв.м. по адресу: г.Борисоглебск, ул.Авиационная, д.55, кв.4  в сумме 1 208 020,50 руб.

Объём финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда с указанием источников приведён в приложении №1 к настоящей программе.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- В результате реализации Программы планируется переселение 423 граждан из 25 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 в установленном порядке аварийными, общей площадью жилых помещений 5612,2 квадратных метра.

- Планируемые показатели выполнения адресной программы определены в приложении №3 к Программе.