

# БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

**БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

## РЕШЕНИЕ

**от 26.10.2017 г. № 116**

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017 - 2027гг.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском городском округе Воронежской области, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 16.09.2012г. № 309, Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области, Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017 - 2027гг. согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети «Интернет».

Глава Борисоглебского городского округа Е.О. Агаева

Приложение к решению

Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области

от 26.10.2017 г. №116

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017-2027гг.**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017-2027гг. (далее - Программа) |
| **Основание разработки программы** | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;  - Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденный решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 06.07.2011 г.№388 (далее - Генеральный план);  -Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 01.11.2016г. №45-01-04/433 (далее - региональные нормативы);  -Местные нормативы градостроительного проектирования «Жилые, общественно-деловые, рекреационные и исторические зоны Борисоглебского городского округа Воронежской области», утвержденные решением городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.02.2015г. №305 (далее - местные нормативы);  -Стратегия социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2020 года, утвержденная решением городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 18.11.2015 г. № 12;  - Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 07.11.2013 г. № 2969 ;  - Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 30.12.2016 г. №3582;  - Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области "Развитие культуры и туризма", утвержденная постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 07.11.2013г. №2968;  - Муниципальная программа Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»,утвержденная постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 07.11.2013г. №2967. |
| **Заказчик программы** | Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области, адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.207 |
| **Исполнители программы** | Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области, адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.207 |
| **Основная цель программы** | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского округа |
| **Задачи программы** | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области.  Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области.  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.  Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения Борисоглебского городского округа Воронежской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и туризма в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа.  Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели(индикаторы) программы** | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта.  Достижение нормативного уровня территориальной доступности объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.  Эффективность использования финансовых средств различных источников финансирования по развитию социальной инфраструктуры. |
| **Сроки реализации Программы** | 2017 - 2027 годы |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий программы** | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.  Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. |
| **Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.)** | Программа финансируется из бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области бюджета Воронежской области.  Объем финансирования Программы на 2017-2027 г.г. составляет – 3 555303,89 тыс. рублей. |
| **Основные результаты реализации Программы** | За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития городского округа, что позволит ему повысить уровня социально-экономического развития в целом. |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области**

2.1. Анализ социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области

Муниципальное образование Борисоглебский городской округ расположено в северо-восточной части Воронежской области, и граничит с двумя областями РФ (Тамбовской и Саратовской) и двумя муниципальными районами Воронежской области – Грибановским и Поворинским.

Город Борисоглебск и 24 сельских населенных пункта составляют единое муниципальное образование – Борисоглебский городской округ. Административным центром округа является г. Борисоглебск.

Площадь территории округа составляет 137,1тыс.га. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составила 74 154 чел. Плотность населения на 1 кв.км - 52 чел.

**Наличие земельных ресурсов Борисоглебского городского округа**

**на 01.01.2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един.**  **измер.** | **Современное состояние**  **(2017 год)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Общая площадь земель Борисоглебского городского округа Воронежской области | га/% | 137 091/100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Земли лесного фонда | га/% | 26 226/19,1 |
| 1.2 | Земли водного фонда | га/% | 115/0,09 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га/% | 12 373/9,0 |
| 1.4 | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 95 865/70 |
| 1.5 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га/% | 1 319/1,0 |
| 1.6 | Земли рекреации | га/% | 18/0,01 |
| 1.6 | Земли запаса | га/% | 1 175/0,8 |

2.1.1. Демографическая ситуация

Численность населения и демографическая структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития городского округа.

**Численность населения населенных пунктов Борисоглебского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс.чел. | |
| 2017 год | 2028 год |
| 1. | гор. Борисоглебск | 61,529 | 73,0 |
| Сельские населенные пункты – всего, тыс. чел. | | 12,628 | 9,0 |
| 2. | с. Горелка | 0,361 | 0,24 |
| 3. | с. Губари | 1,008 | 0,60 |
| 4. | с. Богана | 1,25 | 0,87 |
| 5. | с. Макашевка | 1,05 | 0,85 |
| 6. | с. Махровка | 0,518 | 0,34 |
| 7. | п. Миролюбие | 0,641 | 0,35 |
| 8. | с. Петровское | 0,896 | 0,55 |
| 9. | с. Калинино | 0,549 | 0,30 |
| 10. | п. Звегинцево | 0,01 | 0,01 |
| 11. | с. Танцырей | 1,12 | 0,98 |
| 12. | с. Третьяки | 1,144 | 0,85 |
| 13. | с. Нововоскресеновка | 0,04 | 0,03 |
| 14. | с. Старовоскресеновка | 0,369 | 0,24 |
| 15. | д. Селома | 0,012 | 0,01 |
| 16. | с. Тюковка | 0,313 | 0,25 |
| 17. | с. Чибизовка | 0,064 | 0,03 |
| 18. | с. Ульяновка | 0,664 | 0,36 |
| 19 | п. Подстепки | 0,045 | 0,01 |
| 20. | с. Чигорак | 2,311 | 2,00 |
| 21. | с. Мировой Октябрь | 0,154 | 0,07 |
| 22. | п. Калинино | 0,111 | 0,06 |
| 23. | п. Ивановка | 0,001 | - |
| 24. | ст. Звегинцево | 0,004 | - |
| 25. | разъезд 701 кол. | - | - |
|  | **Городской округ - всего** | **74,154** | **82,0** |

В течение последних пяти лет в Борисоглебском городском округе наблюдается сокращение численности населения, как за счет естественной, так и миграционной убыли. Максимальная потеря численности отмечена в 2013 году – 3,167 тыс. человек. Численность сельского населения характеризуется относительной стабильностью: средняя численность жителей сельских населенных пунктов за 2012-2016гг. составляет 12,51 тыс. человек. На начало 2017 года в округе проживало 74,154 тыс. человек (99,96 % к уровню 2012 года). Плотность населения на 1.01.2017г. составляет 52 человека на квадратный километр против 55 по состоянию на 1.01.2012 года.

Основным фактором снижения численности населения является естественная убыль, характеризующаяся превышением смертности над рождаемостью в 1,5 раза. За 2016г. уровень рождаемости составил 0,09 человек на 1000человек населения. Уровень смертности в анализируемом периоде снизился с 0,064 до 0,062 человека на 1000человек населения. В результате наметившейся положительной тенденции (снижение численности умерших при стабильном числе родившихся), в 2016 году коэффициент естественной убыли населения снизился с 6,5 (2009 г.) до3,5 человек на 1000 человек населения.

Одной из основных проблем в округе остается миграционный отток населения, в 2016 году миграционная убыль населения составила 2,85 человека на 1000 человек населения.

**Основные демографические показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Среднегодовая численность  постоянного населения, тыс.человек | 77,881 | 77,12 | 76,112 | 75,437 | 74,768 |
| Число родившихся, человек | 865 | 829 | 812 | 841 | 860 |
| Число умерших, человек | 1212 | 1275 | 1226 | 1213 | 1210 |
| Естественный прирост(+), убыль(-),  человек | -347 | -446 | -414 | -372 | -350 |
| Миграционный прирост(+)/убыль(-),  человек | 1377/  1791 | 1333/  1895 | 1574/  1835 | 1516/  1813 | 1520/  1805 |
| Коэффициент естественной убыли, человек на 1 тыс. чел. населения | 3,47 | 4,46 | 3,14 | 3,72 | 3,5 |
| Коэффициент миграционной убыли, человек на 1 тыс. чел. населения | 4,14 | 5,62 | 2,61 | 2,97 | 2,85 |

**Динамика возрастной структуры населения, %**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес в структуре населения лиц: | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Моложе трудоспособного возраста | 10,895 | 11,022 | 11,118 | 11,18 | 11,366 |
| Трудоспособного возраста | 47,808 | 46,598 | 45,161 | 44,005 | 42,832 |
| Старше трудоспособного возраста | 19,178 | 19,5 | 19,833 | 20,252 | 20,57 |

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2017 год составила 15,2 % и увеличилась на 1,2 % за период с 2012-2017 гг.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 27,5 %.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 57,3 % за 2016 г. и уменьшилась на 4,1 % за период 2012-2016 г.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю населения моложе трудоспособного возраста в среднем в 1,8 раза, что представляет собой угрозу сокращения в будущем численности населения.

Отрицательным фактором в возрастной структуре является уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте, что объясняется естественной убылью и миграционным оттоком.

Необходимо проведение активной стимулирующей демографической и миграционной политики, способной сократить снижение численности населения и создать предпосылки для стабилизации и дальнейшего его роста, а также для сохранения демографического потенциала территории городского поселения.

## 2.2. Социальная инфраструктура

2.2.1.Объекты образования

Система образования Борисоглебского городского округа представлена 44 разноуровневыми образовательными организациями.

Предоставление образовательных услуг обеспечивают около 2000 педагогов.

1-й уровень образования в округе включает в себя 9 самостоятельных дошкольных организаций на территории г. Борисоглебска, а также разновозрастные дошкольные группы на базе 8 школ.

2-й уровень образования представляют 18 общеобразовательных организаций.

Уровень профессионального образования включает в себя 8 организаций профессионального образования.

На территории БГО ВО работают 7 муниципальных учреждений дополнительного образования и 2 коммерческие организации, оказывающие услуги по дополнительному образованию.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование учреждений** | **Един.изм.** | **Общее количество обучаю-**  **щихся (воспитан-ников, студентов)**  **(Фактичес-кая загрузка)** | **Проектная мощность (при двухсменном режиме)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Общеобразовательные учреждения** | | | | |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия № 1», Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Суровикина, 1/48 | мест | 430 | 700 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 3, Воронежская область, г. Борисоглебск, Юго-восточный микрорайон, 19 | мест | 809 | 1176 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 4, Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Сенной, 30 | мест | 841 | 450 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 5, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 192 | мест | 740 | 600 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 6, Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Гражданский, 9 | мест | 538 + 50 (дошко-  льники) | 550 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская основная общеобразовательная школа № 9, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Бланская, д.54 | мест | 402 | 357 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 10, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, 15-а | мест | 820 | 833 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская основная общеобразовательная школа № 11, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Бланская, д.117 | мест | 457 | 261 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 12, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д.65 | мест | 628 | 245 |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа  № 13, Воронежская область, г. Борисоглебск, пер. Куйбышева, д.1 | мест | 365 | 500 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Боганская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Богана, ул. Революционная | мест | 98 | 192 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Губаревская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Губари, ул. Ленинская, д. 60 | мест | 59 + 35 (дошко-льники) | 200 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Макашевская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Макашевка, ул. Коммуны, 7 | мест | 98 + 21 (дошко-льники) | 280 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Петровская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Петровское, ул. Садовая, д. 31-а | мест | 99 + 111 (дошко-льники) | 350 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Танцырейская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Танцыреи, ул. Московская, 4 | мест | 71 + 108 (дошко-льники) | 320 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Третьяковская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Третьяки ул. Свободы, д. 5. | мест | 105 + 50 (дошко-льники) | 320 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Ульяновская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Ульяновка, ул. Ворошилова, д. 23 | мест | 44 + 50 (дошко-льники) | 196 |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Чигоракская средняя общеобразовательная школа, Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с.Чигорак пер. Первомайский, 7. | мест | 243 + 201 (дошко  льники) | 320 |
|  | Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский кадетский корпус», Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Рубежная, 24 | мест | 138 | 140 |
|  | КОУ ВО "Борисоглебская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 77 | мест | 85 | 120 |
|  | **Итого:** | **мест** | **7370** | **8110** |
| **Дошкольные образовательные учреждения** | | | | |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Детский сад № 1 комбинированного вида, Воронежская область, г. Борисоглебск, Народная, 47 | мест | 370 | 370 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Детский сад № 7 комбинированного вида, Воронежская область, г. Борисоглебск, Карла Маркса, 95 | мест | 199 | 228 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Центр развития ребенка – детский сад № 11, Воронежская область, г. Борисоглебск, Пролетарская, 9 | мест | 340 | 348 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Детский сад № 12 общеразвивающего вида, Воронежская область, г. Борисоглебск, пр.Поворинский, 2а | мест | 144 | 144 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Детский сад № 16 комбинированного вида, Воронежская область, г. Борисоглебск, пер.Заводской, 3 | мест | 305 | 305 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Центр развития ребенка - детский сад № 18, Воронежская область, г. Борисоглебск, Юго-восточный микрорайон, 18 | мест | 248 | 248 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Центр развития ребенка - детский сад № 19, Воронежская область, г. Борисоглебск, Северный микрорайон, 18А | мест | 302 | 302 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Детский сад № 20 комбинированного вида, Воронежская область, г. Борисоглебск, Юго-восточный микрорайон, 4А | мест | 291 | 291 |
|  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Борисоглебского городского округа Детский сад № 21 комбинированного вида, Воронежская область, г. Борисоглебск, Аэродромная,9А | мест | 339 | 339 |
|  | **Итого:** | **мест** | **3164**  **(626 из них-при школах)** | **2575** |
| **Учреждения дополнительного образования для детей** | | | | |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Борисоглебская детско-юношеская спортивная школа» МБОУДО «БДЮСШ», Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 59. | мест | 1307 | 1307 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебский центр внешкольной работы БГО МБУДО БЦВР БГО, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 201 | мест | 1890 | Проектная мощность учре-ждения – 525 человек. Для образовательной деятельности используются 4 здания. Занятия проводятся в 2 смены. По долгосрочным программам на базе струк-турных подраз-делений обуча-ются 1048 человек. Распи-сание занятий объединений составлено таким образом, что больше 525 человек в учреждении одновременно не находятся. 842 обучающихся занимаются по дополнительным общеобразова-тельным про-граммам, кото-рые реализуются в рамках межсе-тевого взаимо-действия с образовательными организациями Борисоглебского городского окру-га на их учебной базе (в соот-ветствии с договорами) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования БГО Центр «Социальная адаптация молодежи», МБУДО БГО центр «САМ», Воронежская обл., г.Борисоглебск, Северный микрорайон, 10. | мест | 1710 | Проектная мощ-ность учрежде-ния – 160 человек. По долгосрочным программам в учреждении обу-чаются 225 человек. Распи-сание занятий клубов и объединений составлено таким образом, что больше 160 человек в учреждении одновременно не находятся. Остальные 1485 человек – это обучающиеся по краткосрочным программам, ко-торые реализу-ются в рамках межсетевого взаимодействия с образовательными организациями Борисоглебского городского округа, как правило, на их учебной базе (в соответствии с договорами) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский образовательно- оздоровительный центр «Дружба» МБУДО БДООЦ «Дружба», Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Свободы, 213. | мест | 160 (в смену) | 160 (в смену) |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебского городского округа «Детская школа искусств, №1», Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Советская, 14 | мест | 423 | 200 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебского городского округа«Детская школа искусств №2», Воронежская обл., г.Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон, 20 | мест | 224 | 100 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», Воронежская обл., г.Борисоглебск, Северный микрорайон, 30 | мест | 340 | 340 |
|  | **Итого:** | **мест** | **5471** | **2640** |
| **Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования** | | | | |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский технолого-экономический техникум», Воронежская область, г. Борисоглебск,  ул. Советская, 15 | мест | 554 | 627 |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум», Воронежская область, г.Борисоглебск,  ул. Советская, 123 | мест | 816 | 960 |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебское музыкальное училище», Воронежская область, г.Борисоглебск,ул. Советская, 28 | мест | 106 | 120 |
|  | Бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Воронежской области «Борисоглебский медицинский колледж», Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Третьяковская, 8 | мест | 507 | 600 |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Советская, 13 | мест | 367 | 800 |
|  | Государственное бюджетное профессиональное учреждение Воронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Третьяковская, 14 | мест | 1143  3493 | 1600  (4 корпуса)  4707 |
|  | **Итого:** | **мест** | **3493** | **4707** |
| **Высшие учебные заведения** | | | | |
|  | Борисоглебский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет», Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Народная, 43 | мест | 1395 | 1395 |
|  | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет» в г.Борисоглебске, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Свободы, 191 | мест | 530  (225 - заочная форма, 212-очная, 101 – СПО) | 538 |
|  | **Итого:** | **мест** | **1925** | **1933** |

На территории Борисоглебского городского округа проживает более пяти с половиной тысяч детей дошкольного возраста. Общее количество мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа в настоящее время составляет –3164.

По состоянию на 01.08.2017 г. на очереди состоят более 1000 детей (1132) в возрасте от рождения до 7 лет. В настоящее время городские детские сады переполнены, свыше нормы зачислены 362 ребенка. В трех городских детских садах группы размещены в приспособленных помещениях. Поэтому остается актуальным строительство детских садов или открытие дошкольных групп в новостройках жилых домов.

Количество обучающихся в школах городского округа в 2017 - 2018 учебном году составляет 6847 детей. Пять общеобразовательных школ и семь детских дошкольных учреждений расположены в приспособленных зданиях.

Городской округ давно нуждается в строительстве новой школы, так как здания многих общеобразовательных организаций имеют большой процент износа, в некоторых образовательный процесс осуществляется в нескольких зданиях. Проблемой не одного года в городском округе является двухсменный режим работы трёх городских школ. В 2017-2018 учебном году во вторую смену будут обучаться 603 ученика. Переход на односменный режим функционирования возможен в результате строительства пристройки к одной из школ или строительства новой школы на 1200 мест.

В 1 полугодии 2017 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, составила 76 %. Несмотря на то, что количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования - это достаточно стабильная цифра - 6500 детей, численность детей в городском округе в возрасте от 5 до 18 лет ежегодно растет, что влечет за собой уменьшение процента охвата. Все учреждения дополнительного образования БГО ВО располагаются в приспособленных помещениях, но для оказания услуг по дополнительному образованию не хватает площадей.

В 8 учреждениях профессионального образования Борисоглебского городского округа обучается более 5000 студентов, это 16 % от общего числа студентов Воронежской области. Образовательный процесс обеспечивают 932 работника, в том числе педагогических - 425 человек.

В учреждениях профессионального образования БГО ВО, функционирующих на территории г. Борисоглебска, необходимо проведение капитального ремонта зданий основных корпусов, общежитий, мастерских, что находится в компетенции региона.

**Расчет потребности учреждений образования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един. измер.** | **Норма на 1000 жит.** | **Совре-менное состояние** | **Потреб-ность** | **Обеспе-**  **ченность, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 2906 | 3262 | 1132 | 94,94 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мест | 6244 | 6847 | 500 | 88,97 |
| 3. | Учреждения дополнительного образования | мест | 7162 | 7162 | 0 | 100 |

В период реализации Программы необходимость повышения эффективности всех мероприятий, проводимых в сферах образования, воспитания и молодежной политики, определяют демографические тенденции.

2.2.2. Объекты здравоохранения

Сеть учреждений медицинского обслуживания в Борисоглебском городском округе включает государственные учреждения здравоохранения и частные (коммерческие) учреждения здравоохранения.

К государственным учреждениям здравоохранения относятся:

- БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница», расположенное по адресу:

г. Борисоглебск,ул. Свободы, 206;

- КУЗ ВО «Борисоглебский противотуберкулезный диспансер», расположенное по адресу: г. Борисоглебск, ул. Советская,10;

- КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер», расположенное по адресу: г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 60 – корпус №1, с. Танцырей,

ул. Колхозоградская, д. 17 – корпус №2.

- БУЗ ВО «Воронежская станция переливания крови» Борисоглебский филиал, расположенное по адресу: г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование учреждений** | **Един.измер** | **Проектная мощность** | **Фактическая загрузка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Борисоглебская районная больница», г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206 | коек | 440 | 440 |
| 2. | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Борисоглебский противотуберкулезный диспансер», г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 51 | коек | 45 | 45 |
| 3. | Казенное учреждение здравоохранения Воронежской области «Борисоглебский психоневрологический диспансер», г. Борисоглебск, ул. Пешкова, 60;  с. Танцырей, ул. Колхозгорадская, 17 | коек | 200 | 200  (в г.Борисо-глебске требу-ется строи-тельство нового здания, т.к. в насто-ящее время учреждение расположено в приспособлен-ном помещении) |
| 4. | Бюджетное учреждение здравоохранения Борисоглебский филиал «Воронежская областная станция переливания крови», г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206 |  |  |  |
| 5. | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Терновском, Новохоперском, Поворинском районах, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 |  |  |  |
| 6. | Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах», г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88 |  |  |  |
| 7. | Поликлиника №5 г. Борисоглебска, структурное подразделение Федерального казенного учреждения «416 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, г. Борисоглебск, военный городок № 13 | посещ. | - | - |
| 8. | Филиал №22 Федерального государственного учреждения Бюро «Медико – социальной экспертизы» Борисоглебского городского округа Воронежской области, г. Борисоглебск, ул. Народная, 58 |  |  |  |
| 9. | Аптеки (в т.ч. аптечные пункты) | объект | - | 46 |

**Структура БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» включает в себя:**

**1. Стационарные** подразделения общей мощностью 440 коек всего, в т.ч.:

1.1.акушерское, гинекологичнское, офтальмологическое, отоларингологическое, инфекционное, травматологическое, хирургическое, неврологическое, терапевтическое, кардиологическое, дерматовенерологическое, койки сестринского ухода,расположенные по адресу: ул.Свободы, д.206;

1.2.педиатрическое отделение, расположенное по адресу:ул. Гагарина, д. 77.

2. **Амбулаторно – поликлинические** подразделения общей мощностью 1231 посещений в смену всего, в т.ч.:

2.1.поликлиникамощностью 400 посещения в смену,

женская консультация мощностью 110 посещений в смену,

кожновенерологическое отделение поликлиники -мощностью 63 посещения в смену, расположенные по адресу: ул.Свободы, д.206;

2.2.детская поликлиникамощностью 89 посещений в смену, расположенная по адресу: ул. Юбилейная, д.63А;

2.3.стоматологическая поликлиникамощностью 350 посещений в смену, расположенная по адресу:Северный мкр., д. 41;

2.4. поликлиника №2, расположенная по адресу ул. 40 лет Октября, д. 309;

2.5. Губаревская амбулаториямощностью 76 посещений в смену, расположенная по адресу с. Губари, ул. Советская, д. 198;

2.6. Третьяковская амбулаториямощностью 28 посещений в смену, расположенная по адресу с. Третьяки, ул. Ленинская, д. 52;

2.7. Чигоракская амбулаториямощностью 15 посещений в смену, расположенная по адресу с.Чигорак, ул.Ленинская, д. 10.

**3. Дневные стационары** общей мощностью 146 пациенто -мест:

3.1. дневной стационар мощностью 112 пациенто - мест, расположенный по адресу: ул.Свободы, д.206;

3.2. дневной стационар мощностью 10 пациенто -мест, расположенный по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 309;

3.3. дневной стационар мощностью 20 пациенто -мест, расположенный по адресу: ул. Гагарина, д.77;

3.4. дневной стационар мощностью 2 пациенто –места, расположенный по адресу: с. Губари, ул. Советская, д. 198;

3.5. дневной стационар мощностью 1пациенто –место, расположенный по адресу: с. Третьяки, ул. Ленинская, д. 52:

3.6 дневной стационар мощностью 1пациенто –место, расположенный по адресу: с. Чигорак, ул.Ленинская, д. 10.

**4. Отделение скорой медицинской помощи** с числом вызовов 23732 в год**,** расположенное по адресу: ул. Советская, 5.

**5. Фельшерско – акушерские пункты:** Боганской ФАП, Воскресеновский ФАП, Горельский ФАП, Калининский ФАП, Макашевский ФАП, Махровский ФАП, Миролюбский ФАП, Петровский ФАП, Танцырейский ФАП, Тюковский ФАП, Ульяновский ФАП.

**Уровень обеспеченности стационарной медицинской помощью**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование учреждений** | **Един.измер** | **Проектная мощность** | **Фактическая загрузка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Борисоглебская районная больница», г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206 | коек | 440 | 440 |

**Уровень обеспеченности амбулаторно - поликлинической медицинской помощью**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование учреждений** | **Един.измер** | **Проектная мощность** | **Фактическая загрузка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Борисоглебская районная больница» (поликлиника), г. Борисоглебск, ул. Свободы, 206 | посещений в смену | 1231 | 1231 |

Обеспеченность врачебным персоналом в расчете на 10 тыс. населения увеличивается, при том, что общее число врачей уменьшается. Обеспеченность средним медицинским персоналом в расчете на 10 тыс. населения также растет.

**Расчет потребности дополнительных мощностей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един.измер.** | **Норматив** | **Совре-менное состояние** | **Потреб-**  **ность** | **Обес-**  **печен-ность, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические подразделения | посещений в смену | 1231 | 1231 | - | 100 |
| 2 | Стационарные подразделения | коек | 440 | 440 | - | 100 |
| 3 | Отделение скорой медицинской помощи | вызововначел./год | 0,300 | 0,300 | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Общее число врачей уменьшается, но в пересчете на численность жителей практически не меняется, число среднего медицинского персонала растет, особенно относительно численности жителей. Емкость стационаров не меняется, а поликлиник - увеличивается за счет частных (коммерческих) учреждений здравоохранения.

2.2.3. Объекты социального обслуживания населения

**Организации, осуществляющие стационарное обслуживание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един. измер.** | **Норматив** | **Совре-менное состояние** | **Потреб-**  **ность** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | БУ ВО «Борисоглебский психоневралогичес-кий интернат» (пос. Водострйой, 10). | объект | 30 на  10000 тыс. чел. | 1 | 0 |

**Организации, осуществляющие полустационарное**

**социальное обслуживание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един.измер.** | **Норматив** | **Совре-менное состояние** | **Потреб-**  **ность** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | КУ ВО «Борисоглебский социальный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» (ул. Гагарина,79) | объект | 1 на  10000 тыс. чел. | 1 | 1 |

**Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един.измер.** | **Норматив** | **Совре-менное состояние** | **Потреб-**  **ность** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | КУВО "Управление социальной защиты Борисоглебского района" (ул. Свободы, д.185) | объект | 1 на  50000 тыс. чел. | 1 | 0 |

КУ ВО «Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» расположено в помещении, требующем капитального ремонта.

Доступность объектов социального обслуживания принимается в пределах транспортной доступности - 120 мин., в соответствии с этой нормой учреждения социального обслуживания обеспечивают данный регламент.

2.2.4. Физкультурно-спортивные сооружения

В спортивную инфраструктуру Борисоглебского городского округа Воронежской области входят физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность», спортивный комплекс «Борисоглебский», объекты конно-спортивной школы (крытый манеж, конкурное поле, выездное поле), шахматный клуб, клуб «Самбо-дзюдо», 34 спортивных площадок, 17 силовых городков, 7 многофункциональных площадок, 7 футбольных полей, 38 спортивных залов.

**Расчет потребности в объектах физической культуры и спорта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един. измер.** | **Норма на 10000 жит.** | **Современ-ное состояние** | **Потреб-ность** | **Обеспе-ченность, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Спортивно-тренажерный зал | м2 пл. пола | 3500 | 8838 | 25795 | 34,2 |
| 2 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 750 | 341 | 5475 | 6,2 |
| 3 | Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений | 19 500 | 188 927 | 142 350 | 132,67 |

Особенно острыми проблемами, сдерживающими развитие физической культуры и спорта в Борисоглебском городском округе Воронежской области и требующими неотложного решения, являются:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития физической культуры и спорта;

- недостаточное привлечение населения, особенно социально незащищенных слоев, к регулярным занятиям физической культурой.

В основном, все спортивные сооружения округа предназначены для занятий спортом и физкультурой детей и подростков. Взрослое население из-за недостатка спортивных сооружений не может удовлетворять свои потребности в физкультуре и спорте.

Отсутствие специализированных спортивных сооружений (для занятий художественной гимнастикой, единоборствами, настольным теннисом) не дают возможности в полной мере развивать олимпийские виды спорта.

2.2.5. Объекты культуры и искусства

Основные направления в области культуры и искусства в Борисоглебском городском округе осуществляют 5 муниципальных учреждений культуры: МБУК БГО «Централизованная клубная система» 9в составе которого Центральный Дворец культуры «Звездный», 12 сельских Домов культур, 1 сельский клуб, Дом ремесел), МБУК БГО «Борисоглебская централизованная библиотечная система» (в составе которого 5 городских и 10 сельских библиотек), МБУК БГО «Борисоглебский историко-художественный музей» (в составе которого картинная галерея им. П.И.Шолохова), МБУК БГО «Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.Чернышевского», МБУК БГО «Детский Дом культуры «Радуга», 3 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства: МБУДО БГО «Детская школа искусств №1», МБУДО БГО «Детская школа искусств №2», МБУДО БГО «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», 1 унитарное предприятие - «Городской парк культуры и отдыха», кинотеатр «Победа», кинотеатр «К2» ООО «Инвестком», ГБПОУ «Борисоглебское музыкальное училище».

Обеспеченность населения г. Борисоглебска клубными учреждениями составляет - 266,7%, кинозалами – 75%; библиотеками – 100%, парками – 100%, музеями -100%, тематическими музеями -0%, театрами – 100%.

Фактическая мощность культурно-досуговых учреждений составляет – 2780 мест, численность фондов общедоступных библиотек в Борисоглебском городском округе -291,5 тыс. экземпляров.

2 сельских Дома культуры расположены в приспособленных помещениях (бывшие магазины), 3 – имеют альтернативное отопление.

Численность детей, обучающихся в детских школах искусств и художественной школе 881 человек, что составляет 9,7% охвата образовательными услугами в сфере культуры и искусства. Процент охвата к 2030 году должен составить 18%, что влечет за собой увеличение площадей учреждений.

На территории Борисоглебского городского округа расположено 138 объектов историко-культурного наследия, 41 их них является муниципальной собственностью.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности на 01.09.2017 г. составляет 24,4 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование учреждений** | **Един. измер** | **Проект-ная мощность** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МБУК БГО «Централизованная клубная система»** | | | |
| 1. | ЦДК «Звездный», Воронежская обл., г. Борисоглебск,  ул. Чкалова, 55 | зрит. места | 530 |
| 2. | МБУДО БГО «Детский Дом культуры «Радуга», Воронежская обл., г. Борисоглебск, Северный микрорайон, 5 | место | 100 |
| 2. | Чигоракский СДК, Воронежская обл.,Борисоглебский городской округ, с Чигорак, ул. Красная,106 | зрит. места | 200 |
| 3. | Боганской СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Богана, пер.Советский, 2 | зрит. места | 200 |
| 4. | Миролюбский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Миролюбие, ул. Ленинская, 21 | зрит. места | 150 |
| 5. | Махровский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Советская,104 | зрит. места | 150 |
| 6. | Макашевский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Макашевка, ул. Коммуна, 3 | зрит. места | 350 |
| 7. | Губаревский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Губари, ул. Ленинская,64 | зрит. места | 300 |
| 8. | Горельский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Горелка,ул.Советская, 58 | зрит. места | 120 |
| 9. | Воскресеновский СК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Воскресеновка, ул. Борисолебская,1 | зрит. места | 80 |
| 10. | Третьяковский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Третьяки, ул. Проезжая, 8 | зрит. места | 150 |
| 11. | Танцырейский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Танцырей, ул. Проезжая, 8 | зрит. места | 150 |
| 12. | Петровский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Петровская, 4-а | зрит. места | 150 |
| 13. | Ульяновский СДК, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Ульяновка, ул. Ворошилова, 23 | зрит. места | 150 |
| **МБУК БГО «Борисоглебская централизованная библиотечная система»** | | | |
| 14. | Центральная городская библиотека им. В. Кина, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Павловского, 87 | тыс. томов | 85,8 |
| 15. | Детская городская библиотека им. Ю.Ф.Третьякова, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 23 | тыс. томов | 29,6 |
| 16. | Городская библиотека № 1, Воронежская обл., г. Борисоглебск, Северный микрорайон, 2 | тыс. томов | 39,9 |
| 17. | Городская библиотека № 2, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул.Проходная, 4а. | тыс. томов | 17,5 |
| 18. | Городская библиотека №4, Воронежская обл., г. Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон, 18. | тыс. томов | 15,9 |
| 19. | Боганская сельская библиотека №5, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Богана, пер. Советский, 2 | тыс. томов | 9,0 |
| 22. | Губарёвская сельская библиотека №8, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с.Губари, ул.Ленинская,д.64 | тыс. томов | 15,0 |
| 23. | Макашевская сельская библиотека №10, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Макашевка. ул. Коммуны,3 | тыс. томов | 4,7 |
| 24. | Петровская сельская библиотека №11, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Петровское, ул. Петровская, 27а | тыс. томов | 11,7 |
| 25. | Танцырейская сельская библиотека №12, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с.Танцырей, ул.Проезжая,8 | тыс. томов | 11,0 |
| 26. | Махровская сельская библиотека №14, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Махровка, ул. Ленинская,24 | тыс. томов | 8,2 |
| 27. | Третьяковская сельская библиотека №15, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Третьяки, ул. Ленинская,58 | тыс. томов | 9,4 |
| 28. | Чигоракская сельская библиотека №17, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, Центральная, 14 | тыс. томов | 12,6 |
| 29. | Миролюбская сельская библиотека №18, Воронежская обл., Борисоглебский городской округ, пос.Миролюбие, ул. Ленинская,21 | тыс. томов | 5,8 |
| **Учреждения культурно-досугового типа** | | | |
| 31. | МБУК БГО «Борисоглебский историко-художественный музей» - основное здание, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Советская, 5 |  |  |
| 32. | МБУК БГО «Борисоглебский историко-художественный музей» - картинная галерея им. П.И. Шолохова, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Советская, 5 |  |  |
| 33. | МБУК БГО «Борисоглебский драматический театр им.Н.Г. Чернышевского», Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Народная, 40 | зрит. места | 460 |
| 34. | МУП «Городской парк культуры и отдыха», Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Народная,13 |  |  |
| 35. | Кинотеатр «Победа», Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Бланская, 66а | зрит. места | 358 |
| 36. | Кинотеатр «К2» (два зала), Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул. Советская, 80 | зрит. места | 72  96 |

**Расчет потребности в объектах культуры и искусства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един. измер.** | **Норма-тив** | **Современ-ное состояние** | **Потреб-ность** | **Обеспеченность, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Муниципальные библиотеки | объект | 15. | 15 | 15 | 100 |
| 2 | Муниципальные архивы | объект | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 3 | Учреждения культурно-досугового типа | объект | 6 | 16 | 16 | 266,7 |

Для эффективной деятельности учреждений в сфере культуры и искусства требуется:

1. реставрация объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
2. реконструкция прилегающих к Борисоглебскому историко-художественному музею зданий;
3. строительство детской школы искусств;
4. газификация сельских Домов культуры;
5. строительство культурно-досуговых центров в с. Третьяки и в

с. Танцырей.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области**

Информация о мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области представлена в приложении №1 к настоящей Программе.

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы**

Объемы финансирования носят прогнозный характер, представлены в приложении №1 к настоящей Программе. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017– 2027г.г., могут быть уточнены при формировании бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на соответствующий финансовый год.

**5. Целевые индикаторы программы**

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - Борисоглебский городской округ Воронежской области на 2017 - 2027 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с установленными нормами и потребностями.

Целевые индикаторы программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние целевого показателя | Ед. измер. | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели | | | | | | | Ожидаемые результаты |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
|  | Количество мест в обра-зовательных учреждениях | мест | - | 150 | - | 500 | - | - | - | Увеличение мест в общеобразо-вательных учреждениях до 650 |
|  | Обеспеченность спортив-ными соору-жениями | га | - | 0,92 | 0,12 | 0,66 | - | - | - | Увеличение пло-щади спортив-ных залов общего пользо-вания до  25795 кв.м, плоскостных сооружений до 142350 кв.м, бассейнов крытого типа до 5475 кв.м |
|  | Обеспеченность объекта-ми здраво-охранения | объект | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Увеличение спектра и качества оказываемых медицинских услуг |
|  | Реконструк-ция объектов культуры | объект | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | Повышение качества оказываемых услуг |
|  | Строитель-ство объек-тов культуры | объект | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | Увеличение спектра оказываемых услуг |

Достижение цели и решение задач программы оценивается 4 целевыми показателями (индикаторами) программы:

**1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства и внутреннего резерва помещений**.

Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях до 650 за счет строительства детского сада на 150 мести пристройки на 500 мест к МБОУ БГО СОШ №10 либо строительство новой школы на 1200 мест позволит достигнуть рекомендуемый уровень, территориальную доступность объектов образования и повысить уровень обеспеченности местами обучающихся.

**2. Обеспеченность спортивными сооружениями.**

Реконструкция футбольного поля, строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, 1 закрытого типа, строительство ледовой арены, дворца спортивных единоборств, лыже-роллерной трассы и трассы «терренкур» (для оздоровительной ходьбы)увеличит показатель обеспеченности спортивными сооружениями, а также будет способствовать повышению интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у населения Борисоглебского городского округа Воронежской области.

**3. Обеспеченность объектами здравоохранения.**

Строительство корпуса для размещения 150 коек психиатрического профиля и 50коек наркологического профиля БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» в

г. Борисоглебске, строительство объекта «Врачебная амбулатория» в с. Губари Борисоглебского городского округа Воронежской области позволит решить вопрос расширения спектра оказываемых услуг и перехода отделений в здания, соответствующие нормам.

4**. Реконструкция объектов культуры.**

Капитальный ремонт сельских домов культуры в с. Макашевка и с. Ульяновка, реконструкция прилегающих зданий к Борисоглебскому историко-художественному музею, реставрация драматического театра им. Н.Г. Чернышевского и детской библиотеки в г. Борисоглебске, строительство культурно-досуговых центров в с. Третьяки и с. Танцырей, паркового комплекса «Сад Аркадия», детской школы искусств в г. Борисоглебске позволит улучшить качество оказываемых услуг в сфере культуры и искусства.

**6. Оценка эффективности мероприятий программы**

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции по видам объектов социальной инфраструктуры планируется проводить по четырем направлениям, включающим оценку социально-экономической эффективности, соответствие местным нормативам городского округа, целям и задачам Программы.

Результатом эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) будет являться проектирование, строительство, реконструкция объектов в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и искусства программными, последовательными методами в соответствии с потребностями городского округа.

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) на соответствие нормативам градостроительного проектирования городского округа будет являться 100% нормативная обеспеченность и территориальная доступность объектами социальной инфраструктуры.

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по целям Программы будет являться полноценное – 100% функционирование объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и искусства городского округа в соответствии с потребностями в таких объектах.

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)по реализации задач Программы будут являться нижеследующие показатели:

* безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и искусства городского округа;
* полноценная доступность и обеспеченность населения городского округа услугами в областях, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с нормативами.

Успешная реализация Программы позволит к 2027 году обеспечить следующие результаты:

- эффективное функционирование действующей на территории Борисоглебского городского округа социальной инфраструктуры;

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;

- безопасность, качество и эффективность социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского округа.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры**

Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в социальной сфере, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию социальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней стандартов качества предоставления социальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности услуг.

В качестве предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области в целях достижения целевых показателей Программы сформированы три нижеследующих положения.

1. При возникновении необходимости внесения изменений в генеральный план Борисоглебского городского округа Воронежской области, в части предложений по строительству или реконструкции объектов социальной инфраструктуры, соответствующие изменения должны быть внесены в Программу.

2. При возникновении необходимости внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования, в части обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры, соответствующие изменения должны быть внесены в Программу.

3. Строительство объектов социальной инфраструктуры должно производиться только путем предварительной разработки проекта планировки территории в границах планировочной единицы, в которой предполагается строительство.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Приложение №1 к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017-2027гг.

**Объемы финансирования Программы комплексного развития социальной инфраструктуры**

**Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017-2027г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие  выполнение задачи | Источник  финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере образования** | областной бюджет/мест-ный бюджет | 434257,78/  5992,35 |  | 147007,78/  442,35 | 149550,0/3250,0 | 137700,0/2300,0 |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского сада на 150 мест по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Дубровинская, 127 | областной бюджет/мест-ный бюджет | 142022,78/  427,35 |  | 142022,78/  427,35 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пристройка на 500 мест к МБОУ БГО СОШ №10 (включая ПИР) по адресу: Воронежская обл.,  г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, 15а | областной бюджет/мест-ный бюджет | 254235,0/  765,0 |  | 4985,0/15,0 | 149550/  450,0 | 99700,0/  300,0 |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт (включая ПСД) клуба железнодорожников (МБОУ БГО Борисоглебская СОШ №12) по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 65 | областной бюджет/мест-ный бюджет | 38000/  4800,0 |  |  | -/2800 | 38000/2000 |  |  |  |
| 2. | **Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере здравоохранения** | областной бюджет | 281500,0 |  | 5000,0 | 100000,0 | 168000,0 |  |  |  |
| 2.1 | Строительство корпуса для размещения 150 коек психиатрического профиля 50коек наркологического профиля БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница» в г. Борисоглебске | областной бюджет | 273000,0 |  | 5000,0 | 100000,0 | 168000,0 |  |  |  |
| 2.2 | Строительство объекта «Врачебная амбулатория» в с. Губари Борисоглебского городского округа Воронежской области | областной бюджет | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | **Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере физической культуры и спорта** | областной бюджет/мест-ный бюджет | 727352,61/  2865,67 |  | 38204,0/  114,96 | 657970,0/  1979,86 | 6928,61/  20,85 |  |  | 24250,0/  750,0 |
| 3.1 | Реконструкция футбольного поля по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, пер. Фрунзе, 7 | областной бюджет/мест-ный бюджет | 31854,15/  95,85 |  | 31854,15/  95,85 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (территория МБОУ БГО СОШ №13) | областной бюджет/мест-ный бюджет | 6350,82/  19,11 |  | 6350,82/  19,11 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (территория МБОУ БГО СОШ №10) | областной бюджет/мест-ный бюджет | 6928,61/  20,85 |  |  |  | 6928,61/  20,85 |  |  |  |
| 3.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (территория МБОУ БГО Ульяновская СОШ) | областной бюджет/мест-ный бюджет | 6636,6/  19,97 |  |  | 6636,6/  19,97 |  |  |  |  |
| 3.5 | Ледовая арена по адресу: Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 55 | областной бюджет/мест-ный бюджет | 530902,5/  1597,5 |  |  | 530902,5/  1597,5 |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Юго-Восточный микрорайон) | областной бюджет/мест-ный бюджет | 104503,94/  314,46 |  |  | 104503,94/  314,46 |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство лыже-роллерной трассы, трассы «терренкур» для оздоровительной ходьбы (Юго-Восточный микрорайон) | областной бюджет/мест-ный бюджет | 15927,08/  47,93 |  |  | 15927,08/  47,93 |  |  |  |  |
| 3.8 | Дворец спортивных единоборств (местоположение по согласованию) | областной бюджет/мест-ный бюджет | 24250,0/  750,0 |  |  |  |  |  |  | 24250,0/  750,0 |
| 4. | **Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере культуры** | областной бюджет/мест-ный бюджет | 513959,26 |  | 97967,98 | 52948,43 | 127770,51 | 42000 | 27000 | 166272,34 |
| 4.1 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в  с. Макашевка | областной бюджет/мест ный бюджет | 9610,6/  29,0 |  |  |  | 9610,6/  29,0 |  |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Ульяновка | областной бюджет/мест ный бюджет | 26744,5/  80,5 |  |  | 26744,5/  80,5 |  |  |  |  |
| 4.3 | Реконструкция историко-художественного музея в  г. Борисоглебске | областной бюджет/мест-ный бюджет | 80757,0/  243,0 |  |  | 20000 | 19000 | 42000 |  |  |
| 4.4 | Реставрация драматического театра им. Н.Г. Чернышевского в  г. Борисоглебске | областной бюджет/мест-ный бюджет | 43868,0/  132,0 |  |  |  | 43868,0/  132,0 |  |  |  |
| 4.5 | Реставрация детской библиотеки в  г. Борисоглебске | областной бюджет/мест-ный бюджет | 26919,0/  81,0 |  |  |  |  |  | 26919,0/  81,0 |  |
| 4.6 | Строительство культурно-досугового центра в  с. Третьяки | областной бюджет/мест-ный бюджет | 84274,9/  253,6 |  | 25082,64/84,54 | 25082,64/84,54 | 25082,64/84,54 |  |  |  |
| 4.7 | Строительство культурно-досугового центра в  с. Танцырей | областной бюджет/мест-ный бюджет | 64576,2/  194,3 |  |  |  | 64576,2/  194,3 |  |  |  |
| 4.7 | Строительство паркового комплекса «Сад Аркадия» в г. Борисоглебске | областной бюджет/мест-ный бюджет | 9893,7/29,8 |  | 3800 | 6123,43 |  |  |  |  |
| 4.8 | Строительство детской школы искусств в  г. Борисоглебске | областной бюджет/мест-ный бюджет | 71006,3/  213,7 |  |  |  |  |  |  | 71006,3/  213,7 |